TEKLİF İSTEME DOKÜMANI

Danışmanların Seçimi

Eylül 2025

İÇİNDEKİLER

Bölüm 1. Davet Mektubu	6

Bölüm 2. Danışmanlar İçin Bilgiler	8

Bilgi Tablosu	25

Bölüm 3. Teknik Teklif - Standart Formlar	36

TEKNİK FORM 9	48

TAAHHÜT BEYANNAMESİ	48

Bölüm 4. Mali Teklif - Standart Formlar	53

EK 2 : KfW POLİTİKASI - YAPTIRIMA TABİ UYGULAMA - SOSYAL VE ÇEVRESEL SORUMLULUK	64

Bölüm 5. İş Tanımı (TOR)	66

(İş Tanımı (TOR) ve Özel Teknik Şartname)	66

1.	GİRİŞ VE ARKA PLAN	69

2.	PROJENİN HEDEFLERİ	70

3.	HİZMETLERİN KAPSAMI	70

4.	DANIŞMANLARIN GÖREVLERİNİN TANIMI	71

4.1.	İNŞAAT ÇALIŞMALARININ DENETİMİ VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ	71

4.1.1.	Denetimin Başlatılması	71

4.1.2.	İnşaat ve İnşaat Denetimi	71

4.1.2.1.	Yüklenicilere Ödeme, Değişiklikler	75

4.1.2.2.	Testler, Raporlar	76

4.1.2.3.	Hesaplar, Talepler	77

4.1.2.4.	Anlaşmazlıklar	77

4.1.3.	Kusur Sorumluluğu ve Bakım Süresi	77

5.	TESLİMATLAR	78

Genel	79

İnşaat Denetim Aşaması	79

Tamamlama ve Kusur Sorumluluk/Garanti Aşaması	79

6.	ZAMAN ÇİZELGESİ	80

7.	İŞVEREN TARAFINDAN DANIŞMANLARA SAĞLANACAK DESTEK	82

8.	KİLİT UZMANLAR İÇİN EKİP OLUŞUMU VE GEREKEN NİTELİKLER	82

8.1 Ekip Oluşumu	82

EK-1 SÖZLEŞME KAPSAMINDA İNŞA EDİLECEK GENÇLİK VE SPOR TESİSLERİ	85

Bölüm 6. Standart Sözleşme Formu	86

Danışmanlık Hizmetleri İçin Sözleşme	v

I. Sözleşme Formu	1

II. Sözleşmenin Genel Koşulları	4

1.	Genel Kavramlar	4

1.1 Tanımlar	4

1.6 Duyurular	6

2.	Sözleşmenin Başlaması, Tamamlanması, Değiştirilmesi ve Sona Ermesi	8

2.1 Sözleşmenin Yürürlüğe Girişi	8

2.2 Yürürlüğe Girmemesi Nedeniyle Sözleşmenin İptali	8

2.3 Hizmetlerin Başlaması	8

2.4 Sözleşmenin Sona Ermesi	8

2.5 Anlaşmanın Bütünü	8

2.6 Tadilat ve Değişiklikler	8

2.7 Mücbir Sebepler	8

2.8 Askıya Alma	10

2.9 Sözleşmenin Feshi	10

3. DANIŞMANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ	12

3.1 Genel	12

3.2 Çıkar Çatışması	13

3.3 Gizlilik	14

3.4 Danışmanların Sorumluluğu	14

3.5 Danışmanlar Tarafından Sağlanacak Sigorta Hizmetleri	14

3.6 Muhasebeleştirme, Teftiş ve Denetim	14

3.7 Danışmanın İşverenin Önceden Onayını Gerektiren Fiilleri	14

3.8 Raporlama Yükümlülükleri	15

3.9 Danışmanlar Tarafından Hazırlanan Belgelerin, İşverenin Mülkiyetinde Olması	15

3.10 İşveren Tarafından Sağlanan Ekipman, Araçlar ve Malzemeler	15

4. Danışmanın Personeli ve Alt-danışmanları	16

4.1 Genel	16

4.2 Personelin Tanımı	16

4.3 Elemanların Kabul Edilmesi	17

4.4 Çalışma Saatleri, Fazla Mesai, İzin vs.	17

4.5 Elemanların Görevden Alınması veya Yerlerine Başkalarının Atanması	17

4.6 Yerleşik Proje Müdürü	18

5. İşverenin Yükümlülükleri	18

5.1 Yardım ve Muafiyet	18

5.2 İşin Yapılacağı Alana Giriş	20

5.3 Mevcut Kanunlardaki Değişiklik	20

5.4 İşverenin Sağlayacağı Hizmetler ve Olanaklar	20

5.5 Ödeme	20

5.6 İşverenin Personeli	20

6. Danışmanlara Yapılacak Ödemeler	21

6.1 Maliyet Tahminleri, Ücret Tutarları	21

6.2 Personel Ücretleri ve Karşılanabilir Giderler	21

6.3 Ödemede Kullanılacak Para Birimi	22

6.4 Faturalamanın ve Ödemenin Şekli	22

7. İyi Niyet ve Dürüstlük	25

7.1 İyi Niyet	25

7.2 Sözleşmenin Uygulanması	25

8. Uyuşmazlıkların Çözümü	25

8.1 Uzlaşma Yoluyla Çözüm	25

8.2 Mahkeme Yoluyla Çözüm	25

III. Sözleşmenin Özel Koşulları	26

IV. Ekler	39

Ek A – Hizmetlerin İŞ Tanımı (İT/ TOR)	39

Ek B – Raporlama Yükümlülükleri	39

Ek C – Kilit personel ve Alt-danışmanlar – Kilit Personelin Çalışma Saatleri	39

Ek D – BU EK GEÇERLİ DEĞİLDİR.	40

Ek E - Yerel Para Biriminde Maliyet Tahminleri	41

Ek F – İşverenin Görevleri	42

EK G:	43

Avans Ödemeleri İle İlgili Banka Garanti Mektubu	43

EK-H - TAAHÜT BEYANNAMESİ	44

EK-I KESİN TEMİNAT MEKTUBU	45

Ülke : Türkiye

Proje İsmi: Korunmasız Gençlerin Gençlik ve Spor Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi

İhale No: FRIT-KFW-IC-02

Danışmanlık Hizmetinin İsmi:

Avrupa Birliği AB Mali İmkân Kapsamında FRIT Fonu Bünyesinde KfW Yürütücülüğü İle Korunmasız Gençlerin Gençlik ve Spor Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi Çerçevesinde Yapılacak 8 Gençlik ve Spor Tesisinin Yapı Denetim Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Nasuh AKAR Mah. Süleyman Hacı Abdullahoğlu Cad. 1404.Sok. No:4 Balgat 06030   ÇANKAYA / ANKARA

Tel: 4440472

Eylül 2025

# Bölüm 1. Davet Mektubu

##### TEKLİF VERMEYE DAVET(TVD)

###### İHALE NO		: FRIT-KFW-IC-02

###### TVD TARİHİ	: ??/??/ 2025

İHALE TARİHİ	: ??/??/ 2025

İHALE SAATİ	: 11:00

SAYFA SAYISI	: 137 sayfa (Kapak Sayfası Dahil)

Sayın Yetkililer:

- Türkiye Cumhuriyeti, Korunmasız Gençlerin Gençlik ve Spor Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi kapsamındaki harcamaları finanse etmek üzere Avrupa Birliğinden bir hibe sağlamıştır. Söz konusu proje alman Kalkınma Bankası (KfW) işbirliğinde GSB tarafından yürütülmektedir. Bu hibenin bir bölümü bu Teklif Vermeye Davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.

- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3c Maddesi hükümlerine göre 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) hükümlerinden istisnadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesi (c) bendi; “Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.” hükmüne amirdir.

- Danışmanlık Hizmetleri Yapılacak iş hakkında daha ayrıntılı bilgi, İş Tanımında (İT/ TOR)verilmektedir.

- Teklife davet metni (RFP), aşağıda isimleri yer alan ve kısa listeye (short-listed) seçilen firmalara gönderilmiştir.

|  | Firma Adı |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

- Bu davetiyenin başka bir firmaya verilmesine veya gönderilmesine müsaade edilmez. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü “Avrupa Birliği AB Mali İmkân Kapsamında FRIT Fonu Bünyesinde KfW Yürütücülüğü İle Korunmasız Gençlerin Gençlik ve Spor Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi Çerçevesinde Yapılacak 8 Gençlik ve Spor Tesisinin Yapı Denetim Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi” için Firmanızı teklif vermeye davet etmektedir:

Kalite ve Maliyete Dayalı Seçim (QCBS) esasına göre ve bu RFP'de tanımlanan kurallar çerçevesinde, teklif veren firmaların değerlendirilmesi yapılacaktır. KfW nin üye ülkeler ile yapılan Mali İş Birliği anlaşmaları kapsamında uygulanan Danışmanlık Hizmetleri, İnşaat İşleri, Mal, Tesis ve Danışmanlık Dışı Alımlar için geçerli Satınalma Kuralları ( websitesi: www.kfw-entwicklungsbank.de) çerçevesinde değerlendirme ve seçim işlemi yapılacaktır.

- RFP, aşağıdaki belgeleri içermektedir:

Bölüm 1 - Davet Mektubu

Bölüm 2 - Danışmanlar İçin Bilgiler (Bilgi Tablosu dahil)

Bölüm 3 - Teknik Teklif - Standart Formlar

Bölüm 4 - Mali Teklif - Standart Formlar

Bölüm 5 - İş Tanımı

Bölüm 6 - Standart Sözleşme Formu

7.  Bu teklif mektubunu teslim aldığınız tarihten itibaren on (10) gün içerisinde yazılı olarak aşağıdaki adrese;

Bu Davet Mektubunu aldığınızı ve bir teklif sunup sunmayacağınızı; bildiriniz.

Teklifler Danışmanlık işinin tüm bileşenleri için verilecektir. Kısmi teklifler reddedilecektir. Teklifler Danışmanlar için Bilgiler Bölümünde açıklanan adrese kapalı zarf içinde teslim edilecektir ve aynı bölümde açıklandığı şekilde değerlendirilecektir.

8.  İhale ile ilgili bilgi edinmek ve ihale şartnamesini ücretsiz olarak almak için mesai saatleri (09:00-18:00) içinde aşağıdaki adrese başvurulabilir.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Nasuh AKAR Mah. Süleyman Hacı Abdullahoğlu Cad. 1404.Sok. No:4

Balgat ÇANKAYA / ANKARA 06030

E posta: moysfritII@gsb.gov.tr

# Bölüm 2. Danışmanlar İçin Bilgiler

| Tanımlar | (a) | “Banka”, KfW Alman Kalkınma Bankasını, ifade eder. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (b) | “İşveren” seçilen Danışmanla Hizmet Sözleşmesini imzalayan kuruluşu ifade eder. |  |  |  |
|  | (c) | “Danışman” Sözleşme kapsamında İşverene Hizmetleri verebilecek veya verecek olan kişi veya kuruluşu ifade eder. |  |  |  |
|  | (d) | “Sözleşme”, bu Sözleşmenin Madde 1’de sıralanan, Genel Koşullar (GK), Özel Koşullar (ÖK) ve Eklerinin olduğu taraflarca imzalanmış Sözleşmeyi; |  |  |  |
|  | (e) | “Bilgi Tablosu” ülke ve sözleşmenin özel koşullarını belirtmek için kullanılan Danışmanlara Bilgiler bölümünün parçası anlamına gelir. |  |  |  |
|  | (f) | “Gün” takvim günü anlamına gelir. |  |  |  |
|  | (g) | “Hükümet”, İşverenin ülkesindeki hükümeti; |  |  |  |
|  | (h) | “Danışmanlara Bilgiler” (RFP’nin 2. Bölümü) teklifçilerin tekliflerini hazırlamaları için ihtiyaç duydukları tüm bilgilerle birlikte kısa listedeki Danışmanları belirten doküman, |  |  |  |
|  | (i) | “LOI” (RFP’nin 1. Bölümü) İşveren tarafından kısa listedeki Danışmanlara gönderilen Davet Mektubu, |  |  |  |
|  | (j) | “Personel” Danışmanlar veya herhangi bir Alt danışman tarafından çalıştırılmak üzere tutulan ve Hizmetleri veya hizmetlerin herhangi bir parçasını yapmakla yükümlü bulunan kişileri; “Yabancı Personel”, çalışmak üzere tutulduğu esnada Hükümetin Ülkesi dışında ikamet eden kişileri, “Yerel personel”, çalışmak üzere tutulduğu esnada Hükümetin Ülkesinde ikamet eden kişileri, |  |  |  |
|  | (k) | “Teklif” Teknik Teklif ve Mali Teklif |  |  |  |
|  | (l) | “RFP” Danışmanların seçimi için, SRFP esas alınarak İşveren tarafından hazırlanacak olan Teklif İsteme Dokümanı |  |  |  |
|  | (m) | “SRFP” RFP’nin hazırlanması için İşveren tarafından referans doküman olarak kullanılması gereken Standard Teklif İsteme Dokümanları |  |  |  |
|  | (n) | “Hizmetler” Sözleşmede belirtilen işlerin, Danışman tarafından yerine getirilmesini; |  |  |  |
|  | (o) | “Alt-Müşavir” Danışmanın, Hizmetlerin herhangi bir kısmının yerine getirilmesi amacıyla alt sözleşme yaptıkları herhangi bir kişi veya kuruluşu; |  |  |  |
|  | (p) (q) | “İş Tanımı” (TOR) işin hedeflerini, kapsamını, yerine getirilecek olan görevleri, İşveren ve Danışmanın karşılıklı sorumluluklarını, ve işten beklenen sonuçları ve sunulacak olan dokümanları açıklayan ve RFP’ye Bölüm 5 olarak dâhil edilen doküman anlamına gelir. “Satınalma Kuralları” :KfW nin üye ülkeler ile yapılan Mali İş Birliği anlaşmaları kapsamında uygulanan Danışmanlık Hizmetleri, İnşaat İşleri, Mal, Tesis ve Danışmanlık Dışı Alımlar için geçerli Satınalma Kuralları anlamındadır (websitesi: www.kfw-entwicklungsbank.de) |  |  |  |
| 1. Giriş | 1.1 | İşveren, Davet Mektubunda belirtilen firmalar arasından bir danışmanlık firmasını/kuruluşunu (Danışman), Danışmanlar İçin Bilgiler/ Bilgi Tablosunda belirtilen seçim yöntemine uygun olarak seçecektir. |  |  |  |
|  | 1.2 | Kısa listede yeralan Danışmanlar, Bilgi Tablosunda ifade edilen danışmanlık hizmeti için Bilgi Tablosunda belirtildiği gibi Teknik Teklif ve Mali Tekliflerini sunmak üzere davet edilmektedir. Teklif, sözleşme müzakerelerine ve nihayetinde seçilen Danışman ile yapılacak Sözleşmeye dayanak teşkil edecektir. |  |  |  |
|  | 1.3 | Danışmanlar yerel koşullar konusunda bilgi sahibi olmalı ve tekliflerini hazırlarken bunları dikkate almalıdırlar. Danışmanların, iş ve yerel koşullar hakkında ilk elden bilgi edinmeleri amacıyla, teklif sunmadan önce İşvereni ziyaret etmelerinde ve Bilgi Tablosunda belirlenmişse ön teklif toplantısına katılmalarında fayda bulunmaktadır. Ön teklif toplantısına katılım isteğe bağlıdır. Danışmanların temsilcisi, ziyaretlerini düzenlemek veya ön teklif toplantısında ek bilgi almak için Bilgi Tablosunda ismi yer alan şahısla bağlantı kurmalıdır. Danışmanlar, bu şahısların, uygun düzenlemeleri yapmalarına izin verecek yeterli bir süre öncesinde, ziyaretten haberdar edildiklerinden emin olmalıdırlar. |  |  |  |
|  | 1.4 | İşveren, Bilgi Tablosunda belirlenen verileri bedelsiz olarak zamanında sağlayacak, hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli lisansların ve izinlerin edinilmesinde firmalara yardımcı olacak ve projeyle ilgili mevcut verileri ve raporları hazır hale getirecektir. |  |  |  |
|  | 1.5 | Tekliflerin hazırlanması, sunulması ve sözleşme müzakereleri ile ilgili tüm masraflar Danışmanlara aittir. İşveren, verilen tekliflerden herhangi birini muhakkak suretle kabul etmek durumunda değildir ve İhale verilmeden önce herhangi bir zamanda, Danışmanlara herhangi bir yükümlülük getirmeden seçim işlemini iptal etme hakkını saklı tutar. |  |  |  |
| Menfaat İlişkisi | 1.6 | KfW Satınalma Kuralları Madde 1.3.3 kapsamındaki Menfaat Çelişkisi ile ilgili hususlara uymayan Danışmanlar ihale dışı bırakılacaklardır. Danışmanların, profesyonel, tarafsız ve gerçeklere dayanan tavsiye sağlamalarını ve her zaman, gelecekte iş alma kaygısı olmaksızın, İşverenin çıkarını en yüksek düzeyde tutmasını ve diğer işler veya bu işlerdeki ortak çıkarları ile ters düşmelerinden kesinlikle kaçınmalarını gerektirmektedir. |  |  |  |
|  |  | 1.6.1 |  | Bu kuralın genelliği üzerinde her hangi bir sınırlama olmaksızın, Danışmanlar ve onların herhangi bağlı bir kuruluşu, aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde görevlendirilmeyecek ve menfaat ilişkisinin olduğu kabul edilecektir: |  |
| Menfaat İlişkisiOlan Faaliyetler |  |  |  | (i) | İşveren tarafından, bir proje için danışmanlık hizmetleri haricinde malzeme/ekipman sağlanması veya inşaat işi yapılması için tutulan firma ve onunla bağlantılı olan herhangi bir kuruluş, aynı proje için danışmanlık hizmeti sağlamayacaktır. Bunun tersine, bir projenin hazırlanması ve uygulanması için danışmanlık hizmeti sağlaması için tutulan firma veya onunla bağlantılı olan herhangi bir kuruluş, bu projenin uygulanması veya hazırlanması işiyle doğrudan veya dolaylı olarak (firmanın daha önce sağladığı danışmanlık hizmetinin devamı olan bir iş hariç olmak üzere) ilgili sonradan mal alınması, inşaat işi yapılması veya herhangi bir hizmet sağlanması amacıyla tutulamayacaktır. |
| Menfaat İlişkisi Olan Sözleşmeler |  |  |  | (ii) | Bir Danışman (personeli ve taşeronları dâhil olmak üzere) veya diğer bağlı kuruşları, Danışmanın aynı İşveren veya başka İşveren için yürüttüğü diğer işleriyle doğal olarak çatışma yaratabilecek herhangi bir iş için görevlendirilmeyeceklerdir. Örneğin, bir altyapı projesi için projeleri hazırlamakla görevlendirilen bir Danışman, aynı proje için bağımsız çevresel değerlendirme işine giremeyecektir; İşverene kamu varlıklarının özelleştirilmesi için teknik destek veren bir Danışman, bu varlıkları satın alamayacak veya alıcılara tavsiyede bulunmayacaktır. Benzer biçimde, bir iş için İş Tanımını hazırlayan Danışman, söz konusu işi yerine getirmek için görevlendirilmeyecektir. |
| Menfaat İlişkileri |  | (iii) |  | (i) bir görev /iş için İş Tanımının hazırlanması, (ii) söz konusu işin seçim (ihale) işleri, veya (iii) Sözleşmenin izlenmesi / kontrollüğü işlerinin bir kısmına doğrudan veya dolaylı dâhil olan İşveren personeli ile bir iş veya akrabalık ilişkisi bulunan Danışmana (personeli ve taşeronu dâhil); ihale ve Sözleşmenin yürütülmesi süresince bu ilişkiden kaynaklanan menfaat ilişkisi Banka tarafından kabul edilir biçimde çözümlenmedikçe söz konusu işler ihale edilmeyebilir. |  |
|  | 1.6.2 |  |  | Danışman, İşverenin azami çıkarına hizmet etme kapasitesini etkileyecek veya makul olarak bu etki olarak algılanabilecek gerçek veya potansiyel menfaat ilişkisi durumlarını beyan etmek zorundadır. Belirtilen durumun beyan edilmemesi, Danışmanın elenmesine veya Sözleşmesinin feshedilmesine yol açabilir. |  |
|  | 1.6.3 |  |  | İşverenin herhangi bir kuruluşu veya mevcut çalışanı, kendi bakanlığında, birimlerinde veya kurumlarında Danışman olarak çalışamaz. Menfaat ilişkisi olmaması kaydıyla, İşverenin eski memurlarının/çalışanlarının eski bakanlıklarında, birimlerinde veya kuruluşlarında çalışmaları kabul edilebilir. Danışman teknik teklifinde herhangi bir kamu çalışanını Personel olarak aday gösterdiği zaman, söz konusu personel kendi resmi kuruluşundan veya işvereninden ücretsiz izinli olduğunu ve kendi resmi görevleri dışında tam-zamanlı çalışabileceğini teyit eden yazılı bir belge temin etmek zorundadır. Söz konusu yazılı belge, Danışman tarafından teknik teklifinin bir parçası olarak İşverene sunulacaktır. |  |
| Haksız Fırsat | 1.6.4 | Eğer kısa listedeki Danışman, söz konusu işle ilgili daha önce danışmanlık hizmeti vermesi nedeniyle bir avantaj elde etmesinin mümkün olması durumunda, İşveren, bu RFP ile birlikte, söz konusu Danışmanın diğer Danışmanlara rekabet avantajı/ üstünlüğü sağlayan tüm bilgileri kısa listedeki tüm Danışmanlarla paylaşacaktır. |  |  |  |
| Rüşvet ve Yolsuzluk | 1.7 | Usulsüzlük halinde Ek 2 de verilen KfW tarafından uygulanacak yaptırımlar geçerli olacaktır. |  |  |  |
|  |  | (a) | Banka kredisi ile finanse edilen sözleşmelerde Danışmanların, Bankanın sözleşmenin uygulaması ile ilgili danışman hesaplarını ve kayıtlarını denetlemesine ve bunları, Bankanın belirleyeceği denetim elemanlarına denetletmesine izin vermesini sağlayacak bir hükmün eklenmesini isteme hakkına sahip olacaktır. |  |  |
|  | 1.8 | Danışmanlar, onların alt danışmanları, ve onların ortakları yukarıda yer alan 1.7 paragrafında belirtilen şekilde, Banka tarafından belirlenen rüşvet ve dolandırıcılık faaliyetleri dolayısıyla yasaklandığı beyan edilen firmalar arasında bulunmamalıdır. Ayrıca, Danışmanlar Sözleşme Genel Koşullarında belirtilen rüşvet ve dolandırıcılık hükümlerine vakıf olmalıdır. |  |  |  |
|  | 1.9 | Danışmanlar, Mali Teklif sunum formunda (Bölüm 4) belirtilen şekilde teklifini hazırlarken üçüncü şahıslara veya bunların temsilcilerine, ihale üstünde kalırsa ve sözleşme yapılırsa ödemeyi taahhüt ettiği, ödediği temsilcilik ücreti veya komisyonları vs. hakkında bilgi vermelidir. |  |  |  |
| Danışmanlık Hizmetlerinin Menşei ve Uygunluğu | 1.10 | KfW, aşağıda belirtilen sınırlamalar hariç, tüm ülkelerdeki Bireysel ve Kurumsal danışmanların ve bunların kuracakları iş ortaklıklarının teklif vermesinde bir sakınca görmememektedir. Bu kapsamda Teklif veren firmaların, uzmanlarının, özel ortaklarının ve alt yüklenicilerinin ve çalışanlarının uygunluk kriterleri, KfW Satınalma Kılavuzu Madde 1.3 de açıklanmış olup Madde 1.3.2 deki İhaleye Girmeyi Engelleyen Durumlar ve 1.3.3 deki Menfaat Çatışması şartlarını karşılaması Danışman firmanın sorumluluğu altındadır. Eğer: - Bir kanun veya resmi bir yönetmelik/tüzük/düzenleme Borçlunun ülkesinin söz konusu ülkeyle ticari ilişkilerini yasaklıyorsa veya - Birleşmiş Milletler Tüzüğünün Bölüm VII’si kapsamında alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak bir yasa, Borçlunun Ülkesinin söz konusu ülkeden mal ihraç etmesini veya o ülkedeki kişilere veya kuruluşlara ödeme yapılmasını yasaklıyorsa, - Uluslararası bir ambargo veya Avrupa Birliği veya Almanya Hükümeti tarafından yasaklama kararı varsa, - Sözleşme kapsamında temin edilen Danışmanlık Hizmetleri, o ülke hariç herhangi bir ülkeden alınabilir. |  |  |  |
| Sadece bir Teklif | 1.11 | Kısa Listedeki Danışmanlar sadece bir teklif verebilirler. Eğer bir Danışman birden fazla teklif verirse veya birden fazla teklifle katılırsa, o teklifler elenecektir. Ancak, bu aynı Alt-Danışmanın, bireysel uzmanlar dâhil, birden fazla teklife katılımını sınırlamaz. |  |  |  |
| Tekliflerin Geçerliliği | 1.12 | Bilgi Tablosu, teklif verme tarihinden sonra Danışmanın Teklifinin ne kadar süreyle geçerli olması gerektiğini göstermektedir. Bu süre zarfında, Danışmanlar Tekliflerinde belirttikleri Uzman personelin hazır olmasını sağlayacaklardır. İşveren müzakereleri bu süre içerisinde tamamlamak için gerekli gayreti gösterecektir. Ancak, eğer gerek görülürse, İşveren Danışmandan teklifinin geçerlilik süresini uzatmasını isteyebilir. Bu uzatmayı uygun bulan Danışmanlar, Tekliflerinde belirttikleri Uzman personelin hazır olduğunu teyit edecekler veya Tekliflerinin geçerliliğinin teyidinde, değiştirilen ve nihai değerlendirmede göz önüne alınacak yeni personel sunabileceklerdir. Danışmanlar, Tekliflerinin geçerlilik süresini uzatmayı reddetme hakkına sahiptirler. |  |  |  |
| Alt-Danışmanların Uygunluğu | 1.13 | Kısa Listedeki bir Danışmanın, kısa listede bulunmayan Danışmanlar ve/veya bireysel uzman(lar)la ortaklık yapmayı istemesi durumunda, söz konusu Danışmanlar ve/veya bireysel uzman(lar) da yukarıda Madde 1.10 da belirtilen uygunluk kriterlerine tabi tutulacak olup bu istek İşveren ve KfW nin onayına tabi olacaktır. |  |  |  |
| 2. RFP Belgelerinin Açıklanması ve Değiştirilmesi | 2.1 | Danışmanlar, teklifin sunumundan önce, Bilgi Tablosunda belirlenen tarihe kadar RFP’de yer alan her hangi bir hususun açıklanmasını isteyebilirler. Söz konusu açıklama istekleri, yazılı olarak, telgraf, teleks, faks veya elektronik posta aracılığıyla Bilgi Tablosunda belirtilen İşverenin adresine gönderilmelidir. İşveren, bu şekildeki istekleri yazılı olarak veya elektronik ekipmanlarla yanıtlayacak, cevabın (açıklama talebinde bulunan firmaya ilişkin bilgileri belirtmeksizin, açıklaması istenilen hususları tırnak içerisinde belirterek) yazılı bir kopyasını tüm Danışmanlara gönderecektir. Açıklamanın sonucunda İşverenin RFP’de değişiklik yapmayı gerek görmesi durumda, paragraf 2.2’deki işleyişi takip ederek değişiklik yapacaktır. |  |  |  |
|  | 2.2 | İşveren, Tekliflerin sunumundan önce olmak üzere herhangi bir zamanda, yazılı olarak veya Standard elektronik ekipmanlarla bir zeyilname yayınlayarak RFP’ yi değiştirebilir. Zeyilname, danışmanların tümüne gönderilecek ve onlar için bağlayıcı olacaktır. Danışmanlar tüm zeyilnameleri aldıklarını teyid edeceklerdir. Eğer değişiklik önemli ise, Tekliflerinde zeyilnameyi dikkate almaları amacıyla Danışmanlara makul süreyi vermek için, İşveren, Teklif sunum tarihini uzatabilir. |  |  |  |
| 3. Tekliflerin Hazırlanması | 3.1 | Teklif (bakınız paragraf 1.2) ve Danışmanla İşveren arasında yapılan ilgili tüm yazışmalar Bilgi Tablosunda belirtilen dil(ler) de hazırlanacaktır. |  |  |  |
|  | 3.2 | Tekliflerini hazırlarlarken Danışmanlardan, RFP’de yer alan belgeleri detaylı bir şekilde incelemesi beklenmektedir. İstenilen bilgilerin sağlanmasında oluşacak maddi eksiklikler, Teklifin reddi ile sonuçlanabilir. |  |  |  |
|  | 3.3 | Danışmanlar, Teknik Teklifi hazırlarlarken aşağıda yer alan hususlara özel önem vermelidirler: |  |  |  |
|  |  | (a) |  | Eğer kısa listede yeralan bir Danışman, diğer Danışmanlarla ortak girişim veya alt-müşavirlik kurarak iş için uzmanlığını geliştirebileceğini düşünüyorsa, (a) kısa listede bulunmayan Danışman(lar)la, veya (b) eğer Bilgi Tablosunda uygun olduğu belirtiliyorsa kısa listedeki Danışmanlarla ortaklık yapabilir. Eğer kısa listedeki bir Danışman, kısa listede olan veya olmayan Danışmanlarla ortak girişim kurmak istiyorsa, öncelikle İşverenin onayını almak zorundadır. Kısa listede yeralamayan Danışmanlarla ortaklık kurulması durumunda, kısa listedeki Danışman ortaklığın lideri olarak hareket edecektir. Ortak girişim durumunda ise, tüm ortaklar müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır ve hangi ortağın ortak girişim lideri olarak hareket edeceği belirtilecektir. |  |
|  |  | (b) |  | Elemanların, zamana bağlı olarak yapacakları işlerle ilgili olarak, birim zamanda yapacakları işlerin tahmini tutarı veya işin bütçesi, ancak her ikisi birlikte olmamak kaydıyla, Bilgi Tablosunda belirtilecektir. Bununla birlikte Teklif, Danışman tarafından tahmin edilen eleman/ay’a göre hazırlanacaktır. |  |
|  |  | (c) |  | Alternatif profesyonel elemanlar teklif edilmeyecek olup, her bir görev için sadece bir özgeçmiş (CV) sunulacaktır. |  |
| Dil |  | (d) |  | Bu işin bir parçası olarak Danışmanlar tarafından sunulması gereken dokümanlar, Bilgi Tablosunun 3.1 Paragrafında belirtilen dil(ler)de hazırlanmalıdır. Eğer 3.1 paragrafında iki dil belirtiliyorsa, Danışmanın teklifinde kullandığı dil, yorum için geçerli dil olacaktır. Firma elemanlarının, İşverenin dilinde çalışma bilgisine sahip olması arzu edilir. |  |
| Teknik Teklif Formatı ve İçeriği | 3.4 | İşin kapsamına bağlı olarak, İşverenin talebi doğrultusunda Danışmanların Komple Teknik Teklif (FTP) veya Basitleştirilmiş Teknik Teklif (STP) sunmaları gerekmektedir. Bilgi Tablosu sunulacak olan Teknik Teklifin Formatını göstermektedir. Yanlış Teknik Teklifin sunulması, Teklifin geçersiz olarak kabul edilmesiyle sonuçlanacaktır. Teknik Teklif, ekte sunulan Standart Formlar (Bölüm 3) kullanılarak aşağıda (a)’dan (g)’ya kadar olan paragraflarda gösterilen bilgiler sunulmalıdır. Paragraf (c) (iii) STP’deki yaklaşım tanımı, metodoloji ve iş planı için tavsiye edilen sayfa sayılarını göstermektedir. |  |  |  |
|  |  | (a)(i) |  | Sadece FTP için: Danışmanın organizasyonu hakkında kısa bir açıklama ve son dönemlerde edinilen tecrübe özeti ve ortak girişim olması durumunda her bir ortak için, benzer özellikteki işler için Bölüm 3’ün TECH-2 Form’unda gerekmektedir. Her bir iş ile ilgili olarak katılan alt-müşavirler ve profesyonel personelin isimleri, işin süresi, sözleşme tutarı ve Danışmanının katılımı ayrı ayrı ilgili bölümde yer almalıdır. Bu bilgiler, sadece İşveren tarafından Danışmanın bir ortaklık veya bir ortak girişimin önemli firmalarından biri olarak yasal olarak bir sözleşme ile tutulduğu işler için sunulmalıdır. Özel olarak çalışan bireysel Uzman personel veya diğer Danışmanlar tarafından tamamlanan işler, Danışmanın veya Danışmanın ortağının tecrübesi olarak iddia edilemez; ancak uzman personel tarafından kendi CV’lerinde belirtilebilir. |  |
|  |  | (ii) |  | STP için yukarıda belirtilen bilgiler gerekli değildir ve Bölüm 3’teki TECH-2 Formu kullanılmayacaktır. |  |
|  | (b) | (i) |  | Sadece FTP için: işin kalitesini/verimliliğini geliştirebilecek uygulanabilir önerileri içeren İş Tanımı ile ilgili yorumlar ve öneriler ve idari destek, ofis, yerel ulaşım, ekipman, veri vb. dahil olmak üzere (Bölüm 3, TECH-3 Formu) İşveren tarafından sağlanacak olan personel ve tesis gerekleri. |  |
|  |  | (ii) |  | STP için TECH-3 Formu kullanılmayacaktır; eğer varsa, yukarıda bahsedilen görüşler ve öneriler yaklaşım tanımı ve metodolojiye (aşağıdaki alt-paragraf 3.4 (c) (ii) bakınız) dâhil edilmelidir. |  |
|  | (c) | (i) |  | FTP ve STP için: aşağıdaki konuları kapsayan işin yerine getirilmesi bir yaklaşım tanımı, metodoloji ve iş planı: teknik yaklaşım ve metodoloji, iş planı ve organizasyon ve personel yapısı. Teknik Tekliflerin bu bölümü ile ilgili açıklayıcı bilgiler Bölüm 3, TECH-4 Formunda verilmektedir. İş Planı, her bir aktivite için önerilen zamanı çubuk-grafik formunda gösteren İş Takvimi (Bölüm 3, TECH-8 Formu) ile uyumlu olmalıdır. |  |
|  |  | (ii) |  | Sadece STP için: yaklaşım, yöntem ve iş planı tanımı, İş Tanımı ve İşveren tarafından sağlanacak personel ve tesislerle ilgili Danışmanın görüş ve önerilerini, diyagramlar ve grafikleri içeren 10 sayfadan oluşur. |  |
|  | (d) |  |  | Teklif edilen Profesyonel personelin uzmanlık alanlarına göre listesi, her bir elemanın yapacağı görevler ve görevlerin yapılacağı zamanlar (Bölüm 3, TECH-5 Formu). |  |
|  | (e) |  |  | İşi yerine getirmek için tahmini personelin çalışma süreleri (yerel ve yabancı uzmanların adam-ayları) (Bölüm 3, TECH-7 Formu). Adam aylar, yerel ve yabancı profesyonel personel için ve genel merkez ve saha çalışmaları için ayrı ayrı gösterilmelidir. |  |
|  | (f) |  |  | Teklif edilen profesyonel elemanlar ve teklifi sunmaya yetkili kişi tarafından imzalanan CV’ler (Bölüm 3, TECH-6 Formu). |  |
|  | (g) |  |  | Sadece FTP için: Eğer Bilgi Tablosunda eğitim işin önemli bir parçası olarak belirtiliyorsa, eğitmenler ve önerilen yöntemin detaylı tanımı. |  |
|  | 3.5 | Teknik Teklif herhangi bir mali bilgi içermemelidir. Mali teklif ile ilgili bilgiler içeren bir Teknik Teklif geçersiz olarak kabul edilip red olunacaktır. |  |  |  |
| Mali Teklifler | 3.6 | Mali Teklifler, ekteki Standard Formlar (Bölüm 4) kullanılarak hazırlanacaktır. Mali Teklifte; (a) ücretler yerel; sahada ve Danışmanın merkez ofisi ve (b) bilgi Tablosunda belirtilen faturalı harcamalar. Mümkünse bu maliyetler, faaliyetler bazında alt bölümlere ayrılmalıdır. Teknik Teklifte tanımlanan tüm faaliyetler ve konular ayrı ayrı fiyatlandırılmalıdır; Teknik Teklifte tanımlanan ancak fiyatlandırılmayan faaliyetler ve konuların, diğer faaliyetler veya konulara dâhil edildiği kabul edilecektir. |  |  |  |
| Vergiler | 3.7 | Teklif edilen fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil edilmeyecektir. Söz konusu proje KDV’den muaftır. Bu çerçevede herhangi bir KDV ödemesi yapılmayacaktır. Danışman, Sözleşme kapsamında İşveren ve İşverenin ülkesinde uygulanacak miktarlarda yerel vergi, resim ve harçlara tabi olabilecektir. Eğer Danışman herhangi bir yerel verginin ödemesine tabii ise veya vergi muafiyeti var ise İşveren bunu bilgi Tablosunda belirtecektir. Mali Teklife dâhil edilmemiş ve dolayısıyla değerlendirilmemiş olan, ancak sözleşme müzakereleri sırasında görüşülmüş olan vergiler ve uygulanacak miktarlar Sözleşmeye dâhil edilecektir. İşverenin ülkesi dışında Danışman ve personeli tarafından ödenecek vergiler Sözleşmenin genel masrafları kapsamına dâhil edilmiş sayılacak olup ayrıca ödenmeyecektir. Genel olarak Danışman ödeyeceği vergileri teklifinde teklif fiyatlarından ayrı olarak şarta bağlı ödemeler kapsamında gösterecek ve bu miktarlar finansal değerlendirmeye dâhil edilmeyecektir. Kazanan teklif sahibi ile imzalanan sözleşme Genel ve Özel koşullarında vergi resim ve harçların ödenme koşulları ve yerel kanun ve yönetmeliklerde vergi, resim ve harçların ihale sonucunun ilanı sonrası değişmesi durumunda uygulanacak işlemleri belirtecektir |  |  |  |
|  | 3.8 | Danışmanlar, Hizmetlerinin fiyatını, sadece bir para biriminden (Türk Lirası) olarak vereceklerdir. |  |  |  |
|  | 3.9 | Danışmanlar tarafından işle ilgili olarak ödenmiş veya ödenecek komisyonlar ve tazminatlar varsa, Bölüm 4’teki Mali Teklif FIN-1 Formunda belirtilecektir. |  |  |  |
| 4. Tekliflerin Sunulması, Alınması ve Açılması | 4.1 | Orijinal teklif (Teknik Teklif ve Mali Teklif), hataların düzeltilmesi amacıyla Danışmanların teklifi imzalayan yetkilileri tarafından yapılanlar hariç olmak üzere, hiçbir düzeltme ve karalama olmayacaktır. Söz konusu düzeltmeler, teklifi imzalayan kişi tarafından paraf edilmelidir. Teknik ve Mali tekliflerin sunum yazıları, teknik teklif için Bölüm 3 TECH-1 ve mali teklif içinse Bölüm 4 FIN-1 formatında olmalıdır. |  |  |  |
|  | 4.2 | Orijinal Teknik ve Mali Teklifin tüm sayfaları, Danışmanın yetkili bir temsilcisi tarafından paraf edilmelidir. İmza Yetkisi, teklif ile birlikte sunulan yetkili imza sirküleri şeklinde veya temsilcinin imzalamaya resmen yetkili olduğu gösteren bir formda olmalıdır. İmzalanmış Teknik ve Mali Teklifler “ORİJİNAL” ifadesiyle işaretlenmelidir. |  |  |  |
|  | 4.3 | Duruma göre Teknik Teklif “orijinal” veya “kopya” ifadesiyle işaretlenecektir. Teknik Tekliflerin, bilgi Tablosunda belirtilen sayıda kopyası hazırlanacak ve 4.5 paragrafında verilen adrese gönderilecektir. Teknik Teklifin tüm kopyaları orijinalinden hazırlanacaktır. Teknik Teklifin orijinali ve kopyası arasında herhangi bir fark olması durumunda, orijinal nüsha geçerli olacaktır. |  |  |  |
|  | 4.4 | Teknik Teklifin orijinali ve tüm kopyaları kapalı ve mühürlü bir zarf içerisine yerleştirilecek ve üzerine görünür şekilde “Teknik Teklif” yazılacaktır. Aynı şekilde, Mali Teklifin orijinali kapalı ve mühürlü bir zarf içerisine yerleştirilecek ve üzerine görünür şekilde “Mali Teklif” ibaresi ve Kredi/TA numarası ve işin adı, “Teknik Teklifle Birlikte Açmayınız” uyarısı ile birlikte yazılacaktır. Teknik ve Mali Teklif zarfları, başka bir dış zarfa konulacak ve mühürlenecektir. Bu dış zarf üzerinde, teklifin sunulacağı adres, referans numarası, Kredinin adı, olmalı ve üzerine açıkça “[Bilgi Tablosunda belirtilen teslim tarihini ve saatini yazınız] ÖNCE İHALE KOMİSYONUNDA GÖREVLİ YETKİLİNİN HUZURU HARİCinde Açmayınız” ifadesi konulmalıdır. Eğer dış zarf mühürlenmemişse ve/veya belirtildiği biçimde işaretlenmemişse, Teklifin yanlış yere teslim edilmesinden, kaybedilmesinden veya erken açılmasından İşveren sorumlu değildir. Bu durumlar Teklifin reddi için sebep olabilir. Eğer Mali Teklif ve üzeri yukarıda belirtildiği biçimde hazırlanmış ayrı bir mühürlü zarfa içinde sunulmazsa, bu durum Teklifin geçersiz olarak ilan edilmesi için bir zemin teşkil edecektir. |  |  |  |
|  | 4.5 | Teklifler Bilgi Tablosunda belirtilen adres/adreslere gönderilmelidir ve Bilgi Tablosunda gösterilen tarih ve saatten önce veya paragraf 2.2’ye uygun olarak bu tarihte yapılan uzatmadan önce İşverene ulaştırılmalıdır.Teslim tarihinden sonra teslim edilen ve/veya alınan herhangi bir teklif, açılmadan geri gönderilecektir. |  |  |  |
|  | 4.6 | Teknik Teklif, tekliflerin teslimi için belirlenen süre sonunda İşveren tarafından ivedilikle açılacaktır. Mali Teklif zarfları, mühürlü şekilde kalacak ve emniyetli biçimde muhafaza edilecektir. |  |  |  |
| 5.Tekliflerin Değerlendirilmesi |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | Tekliflerin açıldığı tarihten, sözleşmenin yapılacağı tarihe kadar, Danışmanlar, sunduğu Teknik ve/veya Mali Teklifle ilgili bir konuda İşveren ile irtibata geçmeyecektir. Danışmanların, tekliflerin incelemesi, değerlendirilmesi, sıralaması ve ihaleyi kazanacak firmayı belirleme kararında İşvereni etkileme yönündeki herhangi bir çabası, bu Danışmanın Teklifinin reddedilmesiyle sonuçlanabilir. Teknik değerlendirme sonuçlanıncaya ve bunu takiben Banka “uygun görüş ” yazısını gönderinceye kadar, Teknik Teklifleri değerlendirenler Mali Tekliflerle ilgili işlemlere başlamayacaklardır. |  |  |  |
| Teknik Tekliflerin Değerlendirilmesi | 5.2 | Değerlendirme komisyonu tekliflerin İş Tanımına uygunluğu bazında, Bilgi Tablosunda ayrıntıları verilen değerlendirme kriterlerini, alt kriterleri ve puanlama sistemini kullanarak Teknik Teklifleri değerlendirir. Her uygun teklife, teknik bir puan (St) verilecektir. Özelikle İş Tanımında ve RFP’de belirtilen önemli hususları karşılamayan veya Bilgi Tablosunda belirtilen asgari teknik puanın altında kalan teklifler, bu aşamada reddedilecektir. Bu tekliflerin mali zarfları açılmayacak ve ihale sonucunda teklif sahiplerine iade edilecektir. |  |  |  |
| QCBS için Mali Teklifler | 5.3 | Mali teklifler için (Kalite ve Maliyete Dayalı seçim) QCBS yöntemi geçerlidir. |  |  |  |
| Mali Teklifin, Teklif Verenlerin Huzurunda Açılması ve Değerlendirilmesi: | 5.4 | Teknik değerlendirme tamamlandıktan ve KfW Uygun Görüş (eğer gerekiyorsa) verdikten sonra, İşveren, teklif sunmuş olan Danışmanları Teknik Tekliflerinin aldığı puanlar hakkında bilgilendirecektir. Asgari kalite puanının altında kalmış veya RFP ile İş Tanımında belirtilen hususları karşılamayan teklifleri sunan Danışmanlara, seçim ve ihale sürecinin tamamlanmasından sonra Mali Tekliflerinin açılmamış olarak geri gönderileceği bildirilecektir. İşveren, aynı zamanda asgari puanın üzerinde puan alan Danışmanlara, Mali Tekliflerin açılması için belirlenen günü ve saati de bildirecektir. Tekliflerin açılması için belirlenen tarih, Danışmanların mali teklif açılışına katılmaları gereken organizasyonları yapmalarını sağlayacak süreyi tanıyacaktır. Danışmanların Mali Teklif açılışına katılmaları zorunlu değildir. |  |  |  |
|  | 5.5 | Mali Teklifler, katılmayı tercih eden Danışman temsilcilerinin huzurunda açılacaktır. Danışmanların ismi, teknik puanı yüksek sesle okunacaktır. Asgari yeterlilik puanını sağlayan Danışmanların Mali Teklifi, mühürlü ve kapalı saklandıklarını teyit etmek için incelenecektir. Bu Mali Teklifler daha sonra davet edilen teklif sahipleri huzurunda açılacak ve her bir teklif sahibinin teklif ettiği fiyat yüksek sesle okunacak ve kaydedilecektir. Tutanağın bir kopyası Danışmanlara ve KfW ye gönderilecektir. |  |  |  |
|  | 5.6 | Değerlendirme Komisyonu hesaplama hatalarını düzeltecektir. Hesap hatalarını düzeltirken, birim fiyatlar ve toplam fiyatlar arasında fark olması durumunda birim fiyatlar, yazı ile rakamlar arasında fark olması durumunda ise yazı geçerli olacaktır. Yukarıda belirtilen düzeltmelere ek olarak, aşağıda 3.6 paragrafında açıklandığı gibi, Teknik Teklifte tanımlanan ancak fiyatlandırılmayan faaliyetler ve iş kalemlerinin diğer faaliyetlerin veya iş kalemlerinin içine dahil edildiği varsayılacaktır. Bir faaliyet veya iş kalemi, Mali Teklifte, Teknik Tekliften farklı olarak nicelendirildiği zaman; (i) eğer RFP’de Zaman-Esaslı sözleşme formu var ise Değerlendirme Komisyonu, Teknik Teklif ile uyumlu hale getirmek için Mali Teklifteki nicelendirmeyi düzeltecek, düzeltilmiş miktara Mali Teklifteki birim fiyatı uygulayacak ve toplam Teklif bedelini düzeltecektir; (ii) eğer RFP’de sadece Götürü Esaslı sözleşme formu varsa, bu kapsamda Mali teklifte herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Fiyat teklifleri Türk Lirası (TL) olarak verilecektir. |  |  |  |
|  | 5.7 | QCBC yöntemi kullanıldığında, en düşük değerlenmiş Mali Teklife (Fm), en yüksek mali puan (Sf) olan 100 puan verilir. Diğer Mali Tekliflerin mali puanları (Sf), Bilgi Tablosunda belirtilen şekilde hesaplanır. Teklifler, Bilgi Tablosunda belirtilen ağırlıklar (T= Teknik Teklife verilen ağırlık; P= Mali Teklife verilen ağırlık; T + P =1 ) kullanılarak birleşik teknik (St) ve mali (Sf) puanlarına göre sıralanır: S = St x T% + Sf x P%. En yüksek birleşik Teknik ve Mali puanı alan firma, sözleşme öncesi müzakerelere davet edilecektir. |  |  |  |
| 6. Müzakereler | 6.1 | Müzakereler, Bilgi Tablosunda belirtilen tarihte ve adreste yapılacaktır. Davet edilen Danışman, müzakerelere katılmanın ön-şartı olarak Kilit Personelin hazır olduğunu teyit edecektir. Bu gerekliliklerin karşılanmaması İşverenin ikinci sıradaki Danışman ile müzakerelere başlamasıyla sonuçlanabilir. Danışman adına müzakereleri yürüten temsilcilerin, Sözleşmeyi müzakere etmek ve sonuçlandırmak için yazılı yetkisi olmalıdır. |  |  |  |
| Teknik Müzakereler | 6.2 | Müzakereler, Teknik Teklifin, teklif edilen teknik yaklaşım ve metodoloji, çalışma planı, organizasyon ve personel yapısı ve Danışman tarafından İş Tanımını geliştirmek üzere yapılan herhangi bir önerinin tartışılmasını içerecektir. İşveren ve Danışman İş Tanımını, personel çalışma takvimi, iş takvimini, lojistik ve raporlamayı sonuçlandıracaktır. Daha sonra bu dokümanlar, “Hizmetlerin Tanımı” adı altında sözleşmeye eklenecektir. İşin başarılı bir şekilde yapılmasını sağlamak için, İşveren tarafından temin edilecek olan katkılara ve tesislerin açık olarak tanımlanmasına özel önem verilmelidir. İşveren, kendisi ve Danışman tarafından imzalanacak olan müzakere tutanağını hazırlayacaktır. |  |  |  |
| Mali müzakereler | 6.3 | Mali müzakerelere başlamadan önce, eğer uygulanacaksa, Sözleşme kapsamında İşveren tarafından Danışmana ödenecek olan yerel vergi miktarını belirlemek için yetkili vergi idareleri ile görüşmek Danışmanın sorumluluğudur. Mali müzakereler, eğer varsa, firmanın İşverenin ülkesindeki vergi yükümlülüğünü Sözleşmeye hangi kapsamda yansıtılacağının açıklığa kavuşturulmasını içerecek; ve üzerinde mutabakata varılan hizmetlerin maliyetindeki teknik değişikleri yansıtacaktır. QCBS, Seçim Yöntemi uygulandığında, istisnai sebepler hariç, mali müzakereler, ne personel ücretlerini, ne de teklif edilen diğer birim ücretleri içerecektir. Danışmanlar, bu metnin Ekinde sunulan Bölüm 4 – Mali Teklif – Standard Formunda personel ücretlerine ilişkin bilgileri İşverene temin edecektir. |  |  |  |
| Profesyonel personelin/ uzmanların hazır bulunması | 6.4 | Diğer hususların yanında, teklif edilen Kilit personelin değerlendirilmesi suretiyle bir firmayı seçen İşveren, teklifte ismi belirtilen uzmanlarla ilgili Sözleşme müzakereleri yapmayı beklemektedir. Sözleşme görüşmelerinden önce İşveren, söz konusu uzmanların gerçekten hazır/mevcut olduğunun garantisini isteyecektir. İşveren, sözleşme müzakereleri yapılırken, seçim sürecinde gereksiz ertelemeler nedeniyle uzmanların yerine başkasının atanmasını kaçınılmaz kıldığı konusunda veya ölüm sağlık problemleri nedeniyle değişikliğin gerekli olduğu konusunda her iki tarafın da fikir birliği içerisinde olduğu durumlar haricinde, önerilen uzmanların yerine başka uzmanların atanmasını kabul etmeyecektir. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse ve Profesyonel personelin mevcut olup olmadığı teyit edilmeden önerildiği anlaşılırsa, Danışman elenebilir. Değişiklik nedeniyle önerilen personel, teklif edilen ilk personelden daha iyi veya eş özelliklere sahip olmalıdır ve müzakerelere davet mektubunda belirtilen sürede Danışman tarafından sunulmalıdır. |  |  |  |
| Müzakerelerin sonuçlandırılması | 6.5 | Müzakereler, taslak Sözleşmenin incelenmesiyle sona erdirilecektir. İşveren ve Danışman, müzakerelerin tamamlanması için üzerinde anlaşmaya varılan Sözleşmeyi paraf edeceklerdir. Eğer müzakereler başarısız olursa İşveren, ikinci en yüksek puanı alan Teklifin sahibi Danışmanı, Sözleşme görüşmelerine davet edecektir. |  |  |  |
| 7. Sözleşme Yapılması | 7.1 | İhale idari ve teknik şartname koşullarını karşılayan ve Teknik ve Mali değerlendirme sonucu en yüksek puanı alan ve yapılan müzakereler sonucu imzalanacak sözleşme üzerinde anlaşmaya varılan firmaya verilecektir. Başarılı olan teklif sahibi ekteki Sözleşme Formu ve Temin Kayıt ve Şartları’na uygun olarak Sözleşme imzalayacak ve kesin teminatını verecektir. Teklif Sahibi, bildirimin alınmasından sonra en geç (15 onbeş) iş günü içerisinde Kesin Teminatını ve imzaladığı Sözleşmeyi İdareye teslim edecektir. Başarılı teklif sahibinin bu şartları yerine getirememesi halinde Alıcı ihaleyi ikinci en uygun teklif sahibine verebilir. Müzakerelerin tamamlanmasının ardından, İşveren KfW nin uygun görüşünü alacak, seçilen Danışman ile Sözleşme imzalayacak, ve ihale sonucunu Bilgi Tablosunda belirtilen yerlerde yayınlayacak ve ivedilikle kısa listedeki teklif veren Danışmanlara bildirecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra İşveren teknik değerlendirmeyi geçemeyen Danışmanlık firmalarının açılmayan Mali Tekliflerini Danışmanlara iade edecektir. |  |  |  |
|  | 7.2 | Danışmanın, Bilgi Tablosunda belirtilen tarihte ve yerde işe başlaması beklenmektedir. |  |  |  |
| 8. Gizlilik | 8.1 | Tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili bilgiler ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin tavsiyeler, ihaleyi kazanan firmanın açıklanması anına kadar teklif sunmuş olan diğer Danışmanlara veya süreçle resmi olarak ilgisi olmayan kişilere açıklanmayacaktır. Süreçle ilgili gizli bilginin herhangi bir Danışman tarafından kanunsuz kullanımı teklifinin reddedilmesiyle sonuçlanabilir ve Danışman Bankanın yolsuzluk ve rüşvet politikaları hükümlerine tabi olabilir. |  |  |  |

Danışmanlar İçin Bilgiler

## Bilgi Tablosu

Aşağıda verilen sözleşme kapsamında yapılacak işler ile ilgili bilgiler, Danışmanlar İçin Bilgiler’de (Bölüm II) yer alan ilgili maddeleri tamamlar, değiştirir veya bütünler. Herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda aşağıda tanımlanan maddeler, Danışmanlar İçin Bilgilerin ilgili maddelerinin yerine geçecektir.

| İlgili Referans Nosu |  |
| --- | --- |
| 1.1 | İşverenin İsmi: T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mah. 1404 Sok. No:4 Balgat Çankaya / ANKARA TÜRKİYE Telefon: 0312 551 69 28 Elektronik posta : moysfritII@gsb.gov.tr Seçim Yöntemi: Kalite ve Maliyete Dayalı seçim (QCBS) |
| 1.2 | Mali Teklif, Teknik Teklif ile birlikte sunulacaktır. Danışman, asıl imzalı Teknik Teklifi ve Finansal Teklifi iki ayrı kapalı zarf halinde ve tek bir kapalı zarf içerisinde hazırlayıp sunacaktır. İşin ismi: Avrupa Birliği AB Mali İmkân Kapsamında FRIT Fonu Bünyesinde KfW Yürütücülüğü İle Korunmasız Gençlerin Gençlik ve Spor Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi Çerçevesinde Yapılacak 8 Gençlik ve Spor Tesisinin Yapı Denetim Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi FRIT-KFW-IC-02 |
| 1.3 | Bu madde uygulanmayacaktır. |
| 1.4 | İşveren bu iş kapsamında İş Tanımı (İT/TOR) ve Özel teknik Şartnamede yer alan bilgi, belge ve projeleri sağlayacaktır: |
| 1.6.1 (a) | İşin birbirini takip eden aşamaları bulunmamaktadır. |
| 1.12 | Teklifin geçerlilik süresi, tekliflerin teslim tarihinden itibaren doksan (90) takvim günüdür. |
| 2.1 | Her türlü açıklama talebi aşağıdaki adrese iletilecektir . Teklifler sunulmadan on dört (14) takvim günü öncesine kadar İşverene iş ile ilgili herhangi bir konuda yazı ile veya elektronik posta yoluyla soru sorulabilir ve işverenden açıklama yapması istenilebilir. Cevaplar ihale tarihinden en geç beş (5) takvim günü öncesine kadar gönderilecektir. İşverenden Açıklama istenilecek adres : T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mah. 1404 Sok. No:4 Balgat Çankaya / ANKARA TÜRKİYE Elektronik posta : moysfritII@gsb.gov.tr |
| 3.1 | Danışmanlar, tekliflerini Türkçe dilinde sunacaklardır. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır. |
| 3.3 (a) | Bu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kısa listede yeralan bir Danışman, kısa listede yer alan veya almayan diğer Danışmanlarla ortak girişim kurup teklif veremez. . |
| 3.3 (b) | POZİSYON; MESLEKİ TECRÜBE En Az (YIL); İŞLE İLGİLİ BENZER TECRÜBE (YIL ) (Gençlik ve Spor Tesisleri). Proje Müdürü (İnşaat Mühendisi/Mimar); 15; 5. Saha Kontrol Amiri / İnşaat Mühendisi; 8; 2. İnşaat Mühendisi; 5; 2. Makine Mühendisi; 5; 2. Elektrik Mühendisi; 5; 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı; 5; -. Bu işte yer alan danışmanlık ( yapı denetim) hizmetleri Tesis No; Tesis Türü; İl; İlçe; Mahalle. 1; SPOR SALONU; BATMAN; MERKEZ; KARDELEN. 2; SPOR SALONU; GAZİANTEP; NİZİP; FEVKANİ. 3; GENÇLİK MERKEZİ; MARDİN; ARTUKLU; DİYARBAKIRKAPI. 4; SPOR KOMPLEKSİ; ŞANLIURFA; BOZOVA; GÖLBAŞI (ADALI). 5; SPOR SALONU; ADANA; SARIÇAM; MEHMET AKİF ERSOY. 6; SPOR SALONU; ADIYAMAN; GÖLBAŞI; ASFALT. 7; GENÇLİK MERKEZİ; HATAY; SAMANDAĞ; ÇİĞDEDE. 8; GENÇLİK MERKEZİ; KAHRAMANMARAŞ; PAZARCIK; CENGİZ TOPEL. |
| 3.4 | Sunulacak olan Teknik Teklifin formatı FTP( Komple Teknik Teklif) olacaktır. Teknik tekliflerde yer alması gereken ilave bilgiler şunlardır: (a) Kilit personel tarafından daha önce görev alınan projelerin bir listesi görevlerini belirten açıklamalar ile birlikte teknik teklife eklenecektir. (b) Danışman, bu İş için görevlendirilen her bir personelin görevlerini, personel-aylarını ve benzer konulardaki tecrübelerini açıkça belirtmelidir. Danışman, her bir personelin Projenin hangi aşamasında nerede (kontrollük aşamasında hangi sahada) çalışacağını belirtmelidir. İşveren tarafından sağlanacak olan personel ve tesis gerekleri bulunmamaktadır. (c) Danışmanların ortak girişim halinde teklif vermeleri durumunda, Bölüm 4’te verilen Ortak Girişim Beyannamesi ortak girişimin tüm üyeleri tarafından imzalanmalı ve Teknik Teklifle birlikte sunulmalıdır. Ortak Girişim Beyannamesi Mali Teklifle ilgili bilgiler içermemelidir. Başarılı teklifçinin ortak girişim olması durumunda, Teklif ile verilen Beyanname Noter tarafından tasdik edilecek ve Sözleşme imzalanmadan önce İşverene sunulacaktır. Tüm isteklilerin, ihale dökümanı içerisinde (Ek-TECH -9) yer alan Taahhüt Beyanı Belgesini( Declaration of Undertaking - Appendix 1 – KfW Guidelines for Procurement- January 2019) imzalayarak teklif dosyası içerisinde İdareye sunmaları gerekmektedir. Taahhüt Beyanına uygunsuzluk, eksiklik, imza eksikliği, veya Taahhüt Beyanının sunulmaması durumunda teklif ihale dışı bırakılır. Ortak girişim durumunda Taahhüt Beyanının ortak girişimin tüm üyeleri tarafından imzalanması gerekir. |
| 3.4 (g) | Bu madde uygulanmayacaktır. |
| 3.6 | - Personel Ücretleri : Danışmanın çalıştıracağı teknik personel aylık maaşı, maaş bordroları ile her hakediş döneminde tevsik edilecektir. A¹; B². Sıra No; Personel Ünvanı; Birimi; Adet; Ay; Personel Maaşları. 1; Proje Müdürü (İnşaat Müh./ Mimar); adam/ay; 1; 27; Asgari Ücretin en az % 500 Fazlası. 2; Saha Kontrol Amiri (İnşaat Mühendisi ); adam/ay; 1; 13; Asgari Ücretin en az % 350 Fazlası. 3; İnşaat Mühendisi; adam/ay; 7; 13; Asgari Ücretin en az % 200 Fazlası. 4; İnşaat Mühendisi; adam/ay; 1; 27; Asgari Ücretin en az % 200 Fazlası. 5; Makine Mühendisi; adam/ay; 1; 13; Asgari Ücretin en az % 200 Fazlası. 6; Makine Mühendisi; adam/ay; 1; 27; Asgari Ücretin en az % 200 Fazlası. 7; Elektrik Mühendisi; adam/ay; 1; 13; Asgari Ücretin en az % 200 Fazlası. 8; Elektrik Mühendisi; adam/ay; 1; 27; Asgari Ücretin en az % 200 Fazlası. 9; İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı; adam/ay; 1; 13; Asgari Ücretin en az % 200 Fazlası. 10; Destek Personeli: Hakediş Mühendisi (İnşaat Mühendisi); adam/ay; 1; 27; Asgari Ücretin en az % 200 Fazlası. 11; Diğer Uzman; adam/ay; 1; 6; Asgari Ücretin en az % 200 Fazlası. 12; Diğer Uzman; adam/ay; 1; 6; Asgari Ücretin en az % 200 Fazlası. 13; Destek Personeli; adam/ay; 3; 27; Asgari Ücretin en az % 150 Fazlası. 14; Karşılanabilir Giderler (Toplam personel ücret tutarının %20'sinden az olamaz); yüzde (%..). - Karşılanabilir Giderler - Personelin en uygun araçlarla ve direkt en pratik yoldan ulaşımını içeren gerekli seyahat giderleri: uçak ve tren ekonomi sınıfı biletleri, araç kiralama bedelleri, akaryakıt bedelleri, - otel konaklama bedelleri, iaşe giderleri - Araştırmalar ve saha çalışmaları giderleri - Hizmetlerin amacı dahilinde gerekli ulusal ve uluslararası iletişim giderleri, yapılan kablolu ve kablosuz telefon görüşmeleri, internet giderleri - Hizmetler kapsamında üretilecek olan raporların çoğaltma ve dağıtım maliyeti - Uygulanabilir durumlarda diğer tahsisatlar / harcırahlar ve bilinmeyen giderler veya varsa sabit giderler - Yukarıda kapsanmamış ancak Hizmetlerin amacı için ilerde gerekecek diğer kalemlerin maliyetleri - Kar marjı * Karşılanabilir harcamalar toplamı, toplam personel ücret tutarının %20’sinden az olamaz. Fiyat döküm çizelgesinde yer aldığı halde fiyatlanmamış bir hizmet kalemin/kalemlerin fiyatının/fiyatlarının teklifte yer alan ve fiyatlanmış diğer kalemlerin fiyatına dahil edilmiş olduğu kabul edilecektir. Rakamla ifade edilen miktar ile yazılı miktar arasında fark olduğunda yazılı olarak verilen miktarlar geçerli olacaktır; Birim fiyat ile birim fiyatın adetle çarpımından doğan kalem toplamı arasında fark olduğunda teklif edilen birim fiyatı geçerli olacaktır; Teklif Sahibi düzeltmeyi kabul etmezse, değerlendirme dışı tutulacak ve teklifi reddedilecektir |
| 3.7 | Sözleşme kapsamında İşveren tarafından Danışmana ödenecek miktarlar yerel vergilere tabi olacaktır. |
|  | Vergiler: İdare 19.07.2024 tarihli ve KDV.IPA.CERT.2024/188 sayılı Katma Değer Vergisi İstisna sertifikası gereği KDV’den muaftır. Söz konusu belgeye istinaden bu Sözleşme Paketi kapsamında KDV istisnası uygulanacak olup KDV oranı %0 olarak alınacak ve KDV ödemesi yapılmayacaktır. Yüklenici bu istisna belgesi çerçevesinde sözleşme kapsamında yaptığı harcamaların KDV iadesini ilgili vergi dairesinden talep edebilecektir. İdare yüklenici ve onaylı alt yüklenicilerine KDV.IPA.CERT.2024/188 sayılı Katma Değer Vergisi İstisna sertifikası gereği KDV’den muaf olduğuna dair istediği belgeleri verecektir. Bu nedenle yerel ve yabancı danışmanların tekliflerinde KDV için her hangi bir değer göstermesi gerekmemektedir Yabancı Tüzel Kişilikli danışmanlar; ister tek başlarına ister yabancı bir danışmanla veya yerel bir danışmanla ortak girişim sonucunda, sözleşmenin uygulanması nedeniyle, elde ettikleri hakediş bedelleri üzerinden, yapılan ödemelerle ilgili, yerel kanunlar kapsamında konulan stopaj vergilerini ödemekle yükümlüdürler. Yabancı danışman tek başına veya yabancı danışmanlarla ortak girişim halinde ise ve Türkiye’deki Vergi Dairesine kayıtlı değil ise, hakediş bedelleri üzerinden Danışmana ödenecek miktardan yönetmeliklerde öngörülen oranda İşverenin stopaj vergisini kesmesi ve Danışmanın adına Vergi Dairesine yatırması zorunludur. İşveren tarafından Vergi Dairesine ödenen stopaj, daha sonra Türkiye’deki ve Danışmanın ülkesindeki Vergi Dairesi tarafından gerekli görüldüğü üzere, Danışman ile Vergi Dairesi arasında Türkiye’yle Danışmanın ülkesi arasındaki Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi (eğer varsa) gibi ikili anlaşmalar ve yerel vergi mevzuatına göre elde ettiği gelir üzerinden mahsup edilecektir. Türkiye’deki vergiler, harçlar, vb. ile ilgili bilgi kaynağı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı / Gelir İdaresi Başkanlığı’dır. Her durumda Danışmanlar mali tekliflerini yukarıda bahsedilen gelir vergisi için yapılacak olan stopaj kesintilerini göz önünde bulundurarak hazırlayacaklardır. Yukarıdaki bilgilere dayanılarak, Danışmanlar mali tekliflerine yukarıda bahsedilen yerel vergileri dahil edeceklerdir. Yerel ve yabancı danışmanlar, Tekliflerinin (RFP’nin) düzenlendiği tarihte yürürlükte olan mevzuat ve kanunlara göre sözleşmenin yapılması ve uygulanmasına ilişkin, aşağıdaki tabloda belirtilen diğer tüm vergi, resim, komisyon ve harçları vs. ödemekle yükümlüdürler. Yukarıda belirtilen vergilendirme ile ilgili mevzuat ve kanunların tekliflerin sunulmasından sonra değiştirilmesi durumunda, Danışmanların ödeyeceği vergiler müzakere aşamasında düzenlenecektir (artırılacak veya azaltılacak). Yerel vergiler, harçlar ve komisyonlar ile ilgili bilgiler T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (Bakanlıklar, Ankara TÜRKİYE) temin edilebilir. Web adresi www.gib.gov.tr (Türkçe ve İngilizce bilgiler mevcuttur) |
| 4.1 | Teknik ve Mali tekliflerin sunum yazıları, teknik teklif için Bölüm 3 TECH-1 ve mali teklif içinse Bölüm 4 FIN-1 formatında olmalıdır. Orijinal teklif (Teknik Teklif ve Mali Teklif), üzerinde hiçbir düzeltme ve karalama olmayacaktır. TEKLİFİ OLUŞTURAN BELGELER: 1. Teklif Mektubu (Ek 1) 2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, (Ortak girişimlerde Tüm Ortaklar tarafından sunulması gerekmektedir.) 3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi sureti; (Ortak girişimlerde Tüm Ortaklar tarafından sunulması gerekmektedir.) 4. Teklif imzalayan kişinin Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi ve imza sirküleri sureti; (Ortak girişimlerde Tüm Ortaklar tarafından sunulması gerekmektedir.) 5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, (Ortak girişimlerde Tüm Ortaklar tarafından sunulması gerekmektedir.) 6. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10' undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. (10.1 Banka Referans Mektubu) Teknik Teklif Teknik Teklif - Standart Formlar TECH-1 Teknik Teklif Sunum Formu TECH-2 Danışmanın Organizasyonu ve Tecrübesi TECH-3 İş Tanımı TECH-4 Metodoloji TECH-5 Ekip ve görev dağılımı TECH-6 Profesyonel personelin özgeçmişi (CV) TECH-7 Zaman çizelgesi. TECH-8 Faaliyet çizelgesi TECH-9 Taahhüt Beyannamesi # EK 1 Ortak Girişim Beyannamesi # EK 2 Sosyal ve Çevre Sorumlulukları ve KfW Yaptırımları Mali Teklif Mali Teklif - Standart Formlar FIN-1 Mali Teklif Sunum Formu. FIN-2 Maliyetlerin Özeti. FIN-3 Her bir faaliyetin Fiyat ayrıntıları FIN-4 Her bir faaliyetin Personel Ücreti Ayrıntıları FIN-5 Her bir faaliyetin Karşılanabilir Harcamaları |
| 4.2 4.3 | Danışman, orijinal imzalı Teknik Teklifini ve Mali Teklifini ayrı ayrı iki kapalı zarf içindeki dosyayı tek bir kapalı zarf içerisinde 1 asıl ve 1 dijital nüshadan (CD) oluşacak şekilde hazırlayıp sunacaktır. Teklif dosyası basılı tek nüsha olacaktır. Basılı ve ıslak imzalı Asıl nüsha yanında dokümanın taratılarak dijital ortamda da (CD) sunulması gerekmektedir. Verilen ihale dokümanının her sayfası yetkili kişi/kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. "ORİJİNAL" ibaresi konulmayacaktır. |
| 4.5 | Tekliflerin sunulacağı adres: Teklifler kapalı zarf içerisinde ??/??/2025 günü saat 11:00’e kadar aşağıdaki belirtilen adrese teslim edilecektir. Son teslim tarihinden sonra verilen teklifler veya posta ve kurye değerlendirmeye alınmayacak ve açılmadan teklif sahipleri tarafından idareden teslim alınacaktır. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mah. 1404 Sok. No:4 Balgat Çankaya / ANKARA TÜRKİYE İhale Şube Müdürlüğü 1. Kat Telefon: 0312 551 69 28 Elektronik posta : moysfritII@gsb.gov.tr Dış zarfın üzerinde ayrıca aşağıdaki işin adını belirten ifade bulunmalıdır: Avrupa Birliği AB Mali İmkân Kapsamında FRIT Fonu Bünyesinde KfW Yürütücülüğü İle Korunmasız Gençlerin Gençlik ve Spor Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi Çerçevesinde Yapılacak 8 Gençlik ve Spor Tesisinin Yapı Denetim Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi FRIT-KFW-IC-02 " Danışmanlık Hizmetleri” Teklifler, aşağıdaki tarih ve saatten önce sunulmalıdır: ??//??/2025 yerel saat 11:00 |
| 5.2 (a) | Komple Teknik Tekliflerin (FTP) değerlendirilmesi için kullanılacak olan kriterler, alt-kriterler ve puanlama sistemi: Puanlar - Kriter Teklif edilen çalışma planının ve yönteminin, İş Tanımına uygunluğu: [20] (a) Teklifin açık ve yeterli olması ve Teknik yaklaşım ve metodoloji [5] (b) İş Planı ve Organizasyon ve personel yapısı [5] (c) Proje hedeflerinin ve iş tanımınınn (TOR) kritik anlizi [5] (d) Danışmanın Çevre, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik konularındaki öneri ve yaklaşımları (Environmental, Social, Health and Safety (ESHS) standards) [5] Kriter (i) için Toplam Puan [20] - Kriter (i) için komisyon üyeleri tarafından ayrı ayrı puanlama formu doldurulacaktır. - Kriter (i) için komisyon üyeleri tarafından ayrı ayrı puanlama formu doldurulduktan sonra imzalanarak, kapalı ve imzalı bir zarfta muhafaza edilecektir - Komisyon üyelerinin puanlarının aritmetik ortalaması alınarak kriter (i) puanı belirlenecektir. - Kriter Teklif edilen kilit personelin nitelikleri ve işe uygunluğu [80] Kriter (ii) puan hesaplaması: GRUP; POZİSYON; MESLEKİ TECRÜBE En Az (YIL); MESLEKİ TECRÜBE TAM PUAN AZAMİ YIL; TAM PUAN. A; Proje Müdürü (İnşaat Mühendisi/Mimar); 15; 25; 20. B; Saha Kontrol Amiri / İnşaat Mühendisi; 8; 15; 14. C; İnşaat Mühendisi; 5; 10; 12. C; Makine Mühendisi; 5; 10; 12. C; Elektrik Mühendisi; 5; 10; 12. D; İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı; 5; 10; 10. Personelin Deneyimi A Grubu Personel a) 25 yıldan fazla ise [20]Puan, b) 20-25yıl ise (25 yıl dahil)________[14]Puan, c) 15-20 yıl ise (20 yıl dahil)________[10]Puan, verilir. B Grubu Personel a) 15 yıldan fazla ise [14]Puan, b) 10-15 yıl ise (15 yıl dahil)_________[10]Puan, c) 8-10 yıl ise (10 yıl dahil)__________[6]Puan, verilir. C Grubu Personel a) 10 yıldan fazla ise [12]Puan, b) 7-10 yıl ise (10 yıl dahil)____________ [7]Puan, c) 5-7 yıl ise (7 yıl dahil)____________ [5]Puan, verilir. D Grubu Personel a) 10 yıldan fazla ise [10]Puan, b) 7-10 yıl ise (10 yıl dahil)____________ [6]Puan, c) 5-7 yıl ise (7 yıl dahil)_____________[4]Puan, verilir. Kriter (ii) için Toplam Puan [80] Toplam Ağırlık %100 İki kriterin toplam Puanı 100 Kriter 1 ve Kriter 2 koşullarını sağlamak için gereken asgari toplam teknik puan St: Seksen (80)’dir. |
| 5.5 | İhale komisyonunun Teknik Teklif Değerlendirme Puanları, Mali Teklif Zarflarının açılmasını takiben katılımcılara okunarak açıklanacaktır. |
| 5.7 | Mali (teklif bedeli ) puanın belirlenmesinde kullanılan formül şu şekildedir: Sf = 100 x Fm/F, Sf mali puanı, Fm en düşük fiyatı ve F ilgili teklif fiyatını göstermektedir Teknik(T), Mali(P) Tekliflere verilen ağırlıklar şu şekildedir: T= %80 (teknik); ve P= %20 (mali); |
| 6.1 | Müzakerenin yapılacağı adres ve tahmini müzakere tarihi: Müzakere adresi: T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mah. 1404 Sok. No:4 Balgat Çankaya / ANKARA TÜRKİYE Telefon: 0312 551 69 28 Elektronik posta : moysfritII@gsb.gov.tr Müzakere Tarihi: ..................... |
| 7.1 | İhale kararı, https://yigm.gsb.gov.tr/ web sayfasında, GTAI ve ulusal bir yayın organındayayınlanacaktır. İhale sonucunun yayınlanmasından sonra, ihaleyi kazanamayan İstekliler, 10 (On) İş Günü içerisinde İşveren/İdare’ye yazılı olarak itirazda veya bilgilendirme talebinde bulunabilecektir. İşveren/İdare bu yönde itiraz veya bilgilendirme talebi aldığı ihaleyi kazanamayan İsteklilere gerekli bilgilendirmeyi yazılı olarak yapar. Kesin teminat miktarı sözleşme bedelinin % 10’u ( Yüzde On) oranında olacaktır. |
| 7.2 | Danışmanlık hizmetleri sözleşmenin imzalanması takiben İT/TOR da belirtilen zaman çizelgesine uygun olarak 10 gün içerisinde başlayacaktır. |

# Bölüm 3. Teknik Teklif - Standart Formlar

[Parantezler içindeki bilgiler, Teknik Tekliflerin hazırlanmasında Danışmanlara yardımcı olması için yazılmıştır; sunulacak olan Teknik Tekliflerde görünmemelidir.]

Sunulacak olan Teknik Teklifin formatı için Bilgi Tablosundaki 3.4 Referans Paragrafına ve tavsiye edilen sayfa sayıları için ve gereken Standard Formlar için RFP’nin Bölüm 2, Paragraf 3.4’e bakınız.

TECH-1.	Teknik Teklif Sunum Formu.

TECH-2.	Danışmanın Organizasyonu ve Tecrübesi

A	Danışmanın Organizasyonu

B	Danışmanın Tecrübesi

TECH-3.	İş Tanımı ve İşveren tarafından sağlanacak bilgiler, hizmetler ve olanaklar ile ilgili yorumlar ve tavsiyeler.

A	İş Tanımı üzerinde

B	İşveren tarafından sağlanacak Personel ve Olanaklar

TECH-4	İşin yerine getirilmesinde izlenecek yaklaşım, yöntem ve çalışma planının tanımlanması.

TECH-5	İşi yapacak Ekip ve görev dağılımı.

TECH-6	Teklif edilen Profesyonel personelin özgeçmişi  (CV)

TECH-7	Profesyonel elemanlar için işin yapılacağı zaman çizelgesi.

TECH-8	Faaliyet çizelgesi

TECH-9	Taahhüt Beyannamesi

TEKNİK FORM-1 TEKNİK TEKLİF SUNUM FORMU

[Yer, Tarih]

[İşverenin İsmi ve Adresi]

Sayın İlgililer :

Aşağıda imzası bulunan biz, [Tarih] tarihli Teklif İsteme Dokümanınıza uygun olarak, [İşin adını yazınız] için danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla Teklifimizi sunuyoruz. Biz burada, bu Teknik Teklifimizi ve mühürlenmiş ayrı bir zarf içerisinde Mali Teklifimizi içeren Teklifimizi sunuyoruz.

Teklifimizi [ortaklık kurulan her bir Danışmanın tam adını ve adresini yazınız] ile ortaklık halinde sunuyoruz.

Bu Teklifte yeralan tüm bilgi ve ifadelerin doğru olduğunu burada beyan eder, teklifte herhangi bir yanlış yorumun / yönlendirmenin elenmemize sebep olacağını kabul ediyoruz.

Eğer müzakereler, Teklif geçerlilik dönemi süresince yani Bilgi Tablosunun 1.12 Referans Paragrafında belirtilen tarihten önce yapılırsa, teklif edilen personel üzerinde müzakere yapacağımızı kabul ediyoruz. Teklifimiz, bizi bağlamakta olup, Sözleşme müzakerelerinden kaynaklanan değişikliklere tabidir.

Eğer Teklifimiz kabul edilirse, Bilgi Tablosunun 7.2 Referans Paragrafında belirtilen tarihe kadar işle ilgili danışmanlık hizmetlerini başlatacağımızı kabul ediyoruz.

Aldığınız Tekliflerden herhangi birini kabul etmek durumunda olmadığınızı anlıyoruz.

Saygılarımla,

Yetkilinin İmzası:

İmza Sahibinin İsmi ve Unvanı:

Firmanın İsmi:

Adresi:

TEKNİK FORM -2 DANIŞMANIN ORGANİZASYONU VE TECRÜBESİ

A – Danışmanın Organizasyonu

[Firmanızın / kuruluşunuzun ve bu işle ilgili her bir ortağın organizasyonunun ve tarihçesinin bir özetini (iki sayfa) koyunuz]

B – Danışmanın Tecrübesi

Danışmanın Tecrübesi Önseçim aşamasında değerlendirildiğinden bu aşamada değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK FORM -3 İŞ TANIMI VE İŞVEREN TARAFINDAN SAĞLANACAK PERSONEL VE OLANAKLAR İLE İLGİLİ YORUMLAR VE TAVSİYELER

A – İş Tanımı (İT/ TOR) ve Teknik Şartname

İşin kapsamı ve teknik şartname Ek-1'de yer almaktadır.

B – İşveren Tarafından Sağlanacak Personel ve Olanaklar

Bu madde uygulanmayacaktır.

TEKNİK FORM -4 İŞİN YERİNE GETİRİLMESİNDE İZLENECEK YAKLAŞIM YÖNTEM VE ÇALIŞMA PLANININ TANIMLANMASI

Teknik yaklaşım, yöntem ve çalışma planı Teknik Teklifin önemli bileşenleridir. Teknik Teklifinizi aşağıda belirtilen üç bölüme ayırarak sunmanız tavsiye edilmektedir.

- Teknik Yaklaşım ve Yöntem,

- İş Planı, ve,

- Organizasyon ve Personel Yapısı,

a)	Teknik Yaklaşım ve Yöntem. Bu bölümde işin hedeflerine, hizmetlere yaklaşıma, faaliyetlerin yerine getirilmesi için izlenecek yönteme, ve beklenen sonuçların/çıktıların alınmasına ve bu sonuçların detay seviyesine ilişkin anlayışınızı açıklamalısınız. Belirlenen sorunları ve onların önemini vurgulamalı, ve bu sorunların üstesinden gelmek için benimseyeceğiniz teknik yaklaşımı açıklamalısınız. Ayrıca, benimsemek için önerdiğiniz yöntemleri açıklamalı, ve bu yöntemlerin önerilen yaklaşım ile uyumluluğunu vurgulamalısınız.

b)	İş Planı. Bu bölümde işin ana faaliyetlerini, bu faaliyetlerin içeriğini ve süresini, aşamaları ve faaliyetler arası ilişkileri, (İşverenin ara onaylarını içeren) dönüm noktalarını ve raporların teslim tarihlerini önermelisiniz. Önerilen iş planı, teknik yaklaşım ve yöntemler uyumlu olmalı, TOR’un anlaşıldığını göstermeli ve TOR’u uygulanabilir (feasible) bir çalışma planına aktarma yeteneği olmalıdır. Raporlar, çizimleri nihai çıktı olarak sunulacak olan tabloları içeren nihai dokümanlar burada belirtilmelidir. İş Planı Form TECH-8’deki Faaliyet Çizelgesi ile uyumlu olmalıdır.

- Organizasyon ve Personel Yapısı. Bu bölümde ekip üyelerinizi ve ekibin yapısını önermelisiniz. İşin ana disiplinlerini, sorumlu kilit uzmanları, ve önerilen teknik ve destek personelini açıklamalısınız.

TEKNİK FORM -5 İŞİ YAPACAK EKİP VE GÖREVLERİ

| Kilit Personel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adı | Firması | Uzmanlık Alanı | Pozisyonu | Görevi |

TEKNİK FORM -6 TEKLİF EDİLEN KİLİT PERSONELİN

ÖZGEÇMİŞİ (CV)

1. Teklif Edilen Pozisyon [her bir pozisyon için sadece bir aday gösterilecektir]: _________

2. Firmanın İsmi [personeli teklif eden firmanın adını yazınız]: ________________________

________________________________________________________________________

3. Personelin İsmi [tam adınız yazınız]: ________________________________________

4. Doğum Tarihi: _____________________ Uyruğu: _____________________

5. Eğitim: [Elemanlarınızın, lise/üniversite ve diğer özel eğitimlerini, okul ismini, katıldıkları tarihleri ve elde edilen dereceleri vererek özetleyiniz.] _____________________

_________________________________________________________________

6. Üye Olduğu Mesleki Dernekler: _____________________________________________

________________________________________________________________________

7. Diğer Eğitimler [5-Eğitim paragrafındaki dereceler alındıktan sonraki önemli eğitimleri belirtiniz] _________________________________________________________________

8. Çalışma Tecrübesi olduğu Ülkeler: [personelin son on yılda çalıştığı ülkeleri belirtiniz ]:

9. Diller [Her bir dil için yeterliliğini gösteriniz: konuşmada, okumada, yazmada iyi, orta veya zayıf]:

10. Yapılan İşler Hakkında Bilgiler: [Halen yapılan işten başlayarak, geçmişte yapılan her bir işi (aşağıdaki formata bakınız), en son yapılan iş en başta olmak üzere mezuniyetten itibaren yapılan her bir iş için çalışma tarihleri, işveren kuruluşun ismi, ve çalışılan pozisyonların belirtildiği bir liste yapınız.]

[Yıl]: 	 ‘dan - [Yıl]: 	 ‘a kadar

İşveren :

Çalışılan Pozisyonlar :

| 11. Verilen Görevin Detayları [bu iş kapsamında yapılacak olan tüm görevleri yazınız] | 12. Verilen bu görevleri en iyi şekilde yerine getireceğini gösteren daha önce yapılan işler [daha önce personelin dahil olduğu işler arasında personelin madde 11’de tanımlanan görevleri en iyi şekilde yapma kapasitesine sahip olduğu gösteren işler hakkında aşağıda bilgi veriniz.] İşin veya projenin adı: Yıl : Yer: İşveren: Projenin ana özellikleri: Çalışılan pozisyonlar: Yapılan işler: |
| --- | --- |

Taahhüt:

Aşağıda imzası olan ben, bu Özgeçmişin, beni, niteliklerimi ve tecrübelerimi doğru şekilde tanımladığı onaylıyorum. Burada tanımlanan kasıtlı bir yanlış beyanın benim elenmem veya eğer işe alınmışsam işten atılmam ile sonuçlanabileceğini biliyorum.

_______________________________________________________Tarih:___________

(Özgeçmiş sahibinin veya onun yetkili temsilcisinin orijinal imzası)       Gün / Ay / Yıl

Yetkili temsilcinin tam ismi: _______________________________________

TEKNİK FORM -7 PERSONEL ÇİZELGESİ1

| N° | Personelin adı | Personel Katkısı (çubuk grafik şeklinde)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplam adam-ay katkısı |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | n | Merkez Ofis | Saha3 | Toplam |
| 1 |  | [Merkez] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [Saha] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alt-Toplam |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplam |  |  |  |  |  |  |

1	Kilit personelin katkıları her bir personel bazında gösterilmelidir; Destek Personelinin katkıları ise kategori bazında gösterilmelidir (örn: teknik ressam, ofis personeli, vb.)

2	Aylar iş başladıktan sonra sayılacaktır. Her bir personel için merkez ofiste ve sahada yapacağı katkıları ayrı ayrı gösteriniz.

3	Saha çalışması, Danışmanın merkez ofisi dışındaki yerlerde yapacağı iş anlamına gelmektedir.

Tam-zamanlı katkı

Yarı-zamanlı katkı

TEKNİK FORM -8 FAALİYET ÇİZELGESİ

- Raporların (örn. Başlangıç, ara ve final raporlar) teslimi dâhil olmak üzere işin tüm ana faaliyetlerini ve İşveren onayı gibi diğer ölçütleri belirtiniz. Aşamalı işler için, faaliyetleri, raporların teslimini ve ölçütleri her bir aşama için ayrı ayrı belirtiniz.

- Faaliyetlerin süresi sütun grafik (bar chart) formunda gösterilmelidir.

# TEKNİK FORM 9

# TAAHHÜT BEYANNAMESİ

Başvuru/Teklif/Sözleşmenin referans adı: 				("Sözleşme")

İlgili: 								    ("Proje Yürütücüsü Kurum")

- KfW'nin Proje Yürütücü Kurum (“PEA”) projelerini, yalnızca, PEA ile imzalamış olduğu Finansman Anlaşmasında belirtilen kendi koşulları çerçevesinde finanse etmekte olduğunu bildiğimizi beyan ve kabul etmekteyiz. Sonuç itibariyle, KfW ile şirketimiz, Ortak Girişimimiz veya Sözleşme kapsamındaki Alt Yüklenicilerimiz arasında hiçbir yasal ilişki bulunmamaktadır. PEA, İhale Sürecinin hazırlanması, uygulanması ve Sözleşmenin yerine getirilmesi hususunda münhasır sorumluluğa sahiptir.

- Ne biz, ne yönetim kurulu üyelerimiz veya yasal temsilcilerimiz ne de Sözleşme kapsamındaki Alt Yüklenicilerimiz de dahil olmak üzere Ortak Girişimimizin herhangi bir üyesinin aşağıdaki durumlardan birine haiz olmadığını beyan ve taahhüt etmekteyiz:

2.1) iflas etmiş, tasfiye sürecine girmiş veya faaliyetlerimizi durdurmuş, faaliyetlerimizi idare etmek üzere mahkemece kayyum atanmış, yeniden yapılanma sürecine girmiş veya benzer bir durumda olmadığımızı;

2.2) bir suç örgütüne katılım, kara para aklama, terörle ilgili suçlar, çocuk işçi çalıştırmak veya insan ticaretine karışmış olmak gibi iddialar karşısında kesinleşmiş yasal veya idari bir karar neticesinde mahkum edilmediğimizi ya da Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği veya Almanya tarafından mali yaptırımlara tabi tutulmadığımızı; işbu dışlama kriterinin hisselerinin çoğunluğu münferiden bu tür mahkumiyetlere veya yaptırımlara tabi olan gerçek veya tüzel kişilere ait olan veya bu kişiler tarafından fiilen kontrol edilen tüzel kişiler için de geçerli olduğunun bilincinde olduğumuzu;

2.3) İhale Süreci ve bir Sözleşmenin ifa edilmesi veya AB’nin mali çıkarlarını etkileyen düzensizlikler ile bağlantılı olarak kesinleşmiş yasal veya idari bir karar neticesinde Mahkeme, Avrupa Birliği, Ortak Ülke veya Almanya'daki ulusal yetkililer tarafından mahkum edilmediğimizi, Yaptırım Uygulamasına tabi tutulmadığımızı (böyle bir mahkumiyet kararının mevcut olması halinde, Başvuru Sahibi veya İstekli işbu Taahhüt Beyanı ekinde söz konusu mahkumiyet kararının işbu Sözleşme ile ilgili olmadığını ve karşılığında yeterli uyum önlemlerinin alındığını tevsik eder destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz edecektir);

2.4) bu türden Sözleşmeye bağlı performansımız sırasında sözleşme ile bağlantılı yükümlülüklerimize uymak konusunda ciddi veya sürekli başarısızlık göstermemiz hasebiyle, böyle bir fesih kararı alınmış olsa dahi anlaşmazlıkların çözümü hâlâ bekleme sürecinde olmadığı ya da aleyhimize karar verilmediği sürece, son beş yıl içinde bir sözleşme feshine tabi tutulmadığımızı;

2.5) kurulduğumuz ülkede ya da PEA ülkesinde vergi ödemeleri ile ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirememek nedeniyle mali yaptırımlarla karşı karşıya olmadığımızı; (Ek-1 ülkelerinde yerleşik yükleniciler (https://www.consilium.europa.eu/de/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/), sözleşmenin imzalanması/sözleşme incelemesi sırasında Taahhüt Beyanına ek olarak eksiksiz doldurulmuş ve tasdiken imzalanmış bir vergi uygunluk beyanı (Taahhüt Beyanı Ek-1) ibraz edilmelidir. İşbu belge sözleşmenin mütemmim cüzü haline gelecektir. İşbu belgenin ibraz edilmemesi, ihale prosedürünün dışında bırakılmayla sonuçlanabilir. Ek-I ülkeleri olarak listelenmeyen ülkelerde yerleşik yükleniciler tarafından, vergi uygunluk beyanı değil, yalnızca Taahhüt Beyanı sunulmalıdır); 
2.6) Dünya Bankası veya herhangi bir çok taraflı kalkınma bankasının dışlama kararıyla karşı karşıya kalmadığımızı ve bu bağlamda http://www.worldbank.org/debarr listesinde veya diğer herhangi bir çok taraflı kalkınma bankasının ilgili listesine ifşa edilmediğimizi (böyle bir listede yer alma kararının mevcut olması halinde, Başvuru Sahibi veya İstekli işbu Taahhüt Beyanı ekinde söz konusu ifşa kararının işbu Sözleşme ile ilgili olmadığını ve karşılığında yeterli uyum önlemlerinin alındığını tevsik eder destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz edecektir); ya da

2.7) işbu İhale Prosedürüne katılım için talep edilen bilgilerin sağlanmasında yanlış beyanda bulunmadığımızı beyan ve taahhüt ederiz.

- Ayrıca; ne biz, ne yönetim kurulu üyelerimiz veya yasal temsilcilerimiz ne de Sözleşme kapsamındaki Alt Yüklenicilerimiz de dahil olmak üzere Ortak Girişimimizin herhangi bir üyesinin aşağıdaki çıkar çatışması yaratacak durumlardan birine haiz olmadığını beyan ve taahhüt etmekteyiz:

3.1) Ortaya çıkan çıkar çatışması KfW'nin dikkatine sunulmadığı ve KfW'yi tatmin edecek şekilde çözülmediği sürece, PEA tarafından kontrol edilen bir iştirak veya PEA'yı kontrol edebilecek bir hissedar olmadığımızı;

3.2) Ortaya çıkan çıkar çatışması KfW'nin dikkatine sunulmadığı ve KfW'yi tatmin edecek şekilde çözülmediği sürece, İhale Sürecine veya sonuçlanan Sözleşmenin denetimine dahil olan bir PEA personeli ile ticari veya ailevi bir ilişkiye sahip olmadığımızı;

3.3) başka bir Başvuru Sahibi veya İstekliyi yönetiyor olmadığımızı, başka bir Başvuru Sahibi veya İstekli tarafından kontrol edilmediğimizi, başka bir Başvuru Sahibi veya İstekli ile ortak yöneticilere sahip olmadığımızı, başka bir Başvuru Sahibi veya İstekliye doğrudan veya dolaylı olarak sübvansiyon alıp verme ilişkisi içerisinde olmadığımızı, aynı yasal temsilciye sahip olmadığımızı, Sözleşme ile ilgili Uygulama veya Tekliflerde yer alan ve PEA kararlarını etkileyebilecek bilgilere doğrudan veya dolaylı olarak sahip olmamızı veya bunlara erişmemizi sağlayabilecek başka bir Başvuru Sahibi veya İstekli ile temasta olmadığımızı;

3.4) doğası gereği PEA için gerçekleştireceğimiz görevlerle çelişebilecek bir Danışmanlık faaliyetinde bulunmadığımızı ve bulunmayacağımızı;

3.5) İş, Tesis veya Malların temini durumunda:

- işbu Sözleşmenin İhale Sürecinde kullanılacak şartname, çizim, hesaplama ve diğer belgelerin hazırlanması sürecine dahil olmadığımızı veya bu Belgelerin hazırlanması ile bağlantılı olan bir Kişiyle ilişkimizin olmadığını;

- bizzat kendi personelimiz veya bağlı kuruluşlarımızdan herhangi birine, işbu Sözleşme kapsamında gözetim veya denetim görevi verilmediğini (veya böyle bir görev önerilmediğini);

- Kamuya ait bir kurum olarak İhale Sürecinde rekabet ediyor olmamız halinde; yasal ve finansal özerkliğe sahip olduğumuzu ve ticaret kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde faaliyet gösterdiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

- Yukarıdaki 2 ila 4. maddelere ilişkin herhangi bir durum değişikliğimiz olması halinde, konuyu KfW'yi bilgilendirecek olan PEA'nın dikkatine sunacağımızı taahhüt ederiz.

- İhale Süreci ve ilgili Sözleşmenin icrası bağlamında:

6.1) ne biz, ne yönetim kurulu üyelerimiz veya yasal temsilcilerimiz ne de Sözleşme kapsamındaki Alt Yüklenicilerimiz de dahil olmak üzere Ortak Girişimimizin herhangi bir üyesinin İhale Süreci sırasında veya ihaleyi kazanmamız halinde Yaptırım gerektirecek herhangi bir faaliyete katılmadığımızı ve katılmayacağımızı;

6.2) ne biz, ne yönetim kurulu üyelerimiz veya yasal temsilcilerimiz ne de Sözleşme kapsamındaki Alt Yüklenicilerimiz de dahil olmak üzere Ortak Girişimimizin herhangi bir üyesinin Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği veya Almanya ambargosu altında bulunan bir sektörde faaliyet göstermeyeceğimizi, herhangi bir ekipman satın almayacağımızı veya tedarik etmeyeceğimizi; ve

6.3) Sözleşme tahtında birlikte çalıştığımız Alt Yüklenicilerimiz ve büyük tedarikçilerimizin uluslararası çevre ve çalışma standartları, Sözleşmenin uygulandığı ülkede yürürlükte olan yasa ve düzenlemeler ve bilhassa Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve uluslararası temel çevre sözleşmelerine uyumlu çalışacaklarını ve bu yönde gayret sarf edeceğimizi taahhüt ederiz. Ayrıca, PEA tarafından sağlanan ilgili çevresel ve sosyal yönetim planları veya diğer benzer belgelerde öngörülen çevresel ve sosyal riskleri azaltma ve her halükarda cinsel sömürüyü, istismarı ve cinsiyete dayalı şiddeti engellemek yönünde tüm önlemleri uygulayacağımızı taahhüt ederiz.

- İhaleyi kazanarak Sözleşme imzalamamız durumunda, bizler, Ortak Girişim ortaklarımız ve Alt Yüklenicilerimizin tüm üyeleri (i) talep üzerine, İhale Süreci ve Sözleşmenin ifası hakkında her tür bilgiyi sağlayacağımızı ve (ii) PEA, KfW veya bunlardan herhangi biri tarafından atanan bir temsilci ve dahi Projenin Avrupa Birliği tarafından finanse edilmesi durumunda, Avrupa Birliği hukuku çerçevesinde yetkin Avrupa kurumlarına ilgili hesapları, kayıtları ve belgeleri incelemek, yerinde kontroller yapmak, sahalara ve ilgili projeye erişim sağlamak üzere gerekli izinleri vereceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

İhaleyi kazanarak Sözleşme imzalamamız durumunda, bizler, Ortak Girişim ortaklarımız ve Alt Yüklenicilerimizin tüm üyeleri, yukarıda belirtilen kayıt ve belgeleri, yürürlükteki yasalara uygun olarak, ancak her durumda Sözleşmenin tamamlanması veya feshi tarihinden itibaren en az altı yıl süreyle muhafaza edeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz. Finansal işlemlerimiz ve mali tablolarımız yürürlükteki yasalara uygun olarak denetim prosedürlerine tabi olacaktır. Bundan başka; İhale Sürecinin hazırlanması, uygulanması ve Sözleşmenin icrası ile bağlantılı olarak üretilen verilerimizin (kişisel veriler dahil) PEA ve KfW tarafından uygulanan yasalar uyarınca saklandığını ve işlendiğini kabul etmekteyiz.

Adı: 		Sıfatıyla:

Adına ve namına temsil ve ilzam yetkisine sahiptir:

İmza:				Tarih:

Taahhüt Beyanı Ek-1

Vergi uygunluk beyanı –

tüzel kişiler içinbağlayıcı onay belgesi

Şirket Adı:

İşbu imzamla aşağıdaki hususları teyit ederim:

- Yukarıdaki şirket adına bu beyanı yapmaya yetkili olduğumu;

- Şirketin, ikamet ettiği ülkenin vergi kanunlarına uygun olarak tüm vergilerini usulüne uygun olarak ödediğini;

- Şirketin şu anda veya geçmişte vergilendirilmesi ile ilgili herhangi bir yasal takibatın bulunmadığını;

- Şirketin sözleşme kapsamındaki hizmetlerden doğabilecek vergileri usulüne uygun olarak ödeyeceğini;

- Önceden sağlanan tüm bilgi ve beyanların eksiksiz, içerik itibariyle isabetli ve güncel olacak şekilde doğru olduğunu teyit ederim.

..............................	...................				.......................................................
(Yer)			(Tarih)					(Danışmanın Adı)

…………………………………………..

(İmza/İmzalar)

Taahhüt Beyanı Ek-1

Vergi uygunluk beyanı - gerçek kişiler için

bağlayıcı onay belgesi

İşbu imzamla aşağıdaki hususları teyit ederim:

- Bu beyanı kendi nam ve hesabıma yaptığımı;

- İkamet ettiğim ülkenin vergi kanunu uyarınca ödemekle yükümlü olduğum vergileri usulüne uygun olarak ödediğimi;

- Şu anda herhangi bir vergi hukuku davasına müdahil olmadığım gibi geçmişte de müdahil olmadığımı;

- Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sunumundan doğabilecek vergileri usulüne uygun olarak ödeyeceğimi;

- Bu teyitte yer alan tüm bilgi ve beyanları, içerik açısından isabetli ve güncel olarak doğru ve eksiksiz doldurduğumu teyit ederim.

..............................	...................				.......................................................
(Yer)			(Tarih)					(Kişi Adı)

…………………………………………..

(İmza)

# Bölüm 4. Mali Teklif - Standart Formlar

[Köşeli parantezler içindeki ifadeler kısa listede yer alan Danışmanlara Mali Tekliflerini hazırlarken yardımcı olması için konulmuştur; bu ifadeler sunulacak olan Mali Tekliflerde bulunmamalıdır.]

Bölüm 2, paragraf 3.6’de verilen talimatlara göre Mali Teklifin hazırlanması için Mali Teklif Standard Formları kullanılmalıdır. Davet Mektubu paragraf 4’te belirtilen seçim yöntemi ne olursa olsun, bu formlar kullanılacaktır.

FIN-1 Mali Teklif Sunum Formu.

FIN-2	Maliyetlerin Özeti.

FIN-3	Her bir faaliyetin Fiyat ayrıntıları.

FIN-4	Her bir faaliyetin Personel Ücreti Ayrıntıları.

FIN-5	Her bir faaliyetin Karşılanabilir Harcamaları.

FIN-1 Mali Teklif Sunum Formu

[Yer, Tarih]

[İşverenin İsmi ve Adresi]

Sayın Baylar,

Aşağıda imzası bulunan biz, [Tarih] tarihli Teklif İsteme Dokümanına uygun olarak, [İşin Adı] için danışmanlık hizmeti sağlamak amacıyla Teklifimizi sunuyoruz. İlişikte bulunan Mali Teklifimiz, birim fiyatlı işlerin toplamı (FIN 3B) olarak _______________[Yazı ve rakamla tutar1] tutarındadır. Bu tutar, Katma Değer Vergisini içermemektedir; ancak Danışmanlar için Bilgiler – Bilgi Tablosu 3.7 maddesinde belirtilen diğer tüm yerel vergileri içermektedir.

Mali Teklifimiz, Teklif geçerlilik süresi sona erinceye kadar, yani Bilgi Tablosu 1.12 Referans numaralı paragrafında gösterilen tarihe kadar yapılacak Sözleşme müzakereleri sonucunda değişikliğe tabi olup, bizi yasal olarak bağlamaktadır.

İhaleyi kazanmamız halinde bu Teklife ve Sözleşmenin uygulamasına ilişkin olarak, ilgili acenta ve birimlere tarafımızdan yapılan veya yapılacak olan komisyonlar ve ödemeler aşağıda sıralanmaktadır2:

| İlgili Acenta veya Birimin İsim ve Adresi |  | Tutar ve Para Birimi |  | Komisyon ve Ödemenin Gerekçesi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________ |  | _________________ |  | _______________ |
| _______________ |  | _________________ |  | _______________ |
| _______________ |  | _________________ |  | _______________ |

Aldığınız tekliflerden herhangi birini kabul etmek durumunda olmadığınızı anlıyoruz.

Saygılarımla,

Yetkilinin İmzası:

İmza Sahibinin İsmi ve Unvanı:

Firmanın İsmi:

Adresi:

1	Kısmi miktarlarla toplam miktarlar veya rakamlar ve yazıyla belirtilen tutarlar arasında farklılık olması durumunda, hatalar ITC Madde 5.6’ya göre düzeltilecektir.

2	Eğer uygulanabiliyorsa, bu paragrafı “bu Teklifle ve Sözleşmenin uygulamasıyla ilişkili olarak, ilgili birimlere tarafımızdan yapılan veya yapılacak olan komisyonlar ve tazminatlar bulunmamaktadır” paragrafı ile değiştiriniz.

Fın-2 Maliyetlerin Özeti Formu

|  | Maliyetler |
| --- | --- |
|  | [Yerel Para Birimini Yazınız ][TL cinsinden yazınız] |
| Zaman Esaslı Faaliyetin Toplam Maliyeti (FIN 3 B’deki toplam yazılacaktır) |  |
| Mali Teklifin Toplam Maliyeti2 |  |

1	 Uygulanmayacaktır.

2	Toplam maliyetleri, Katma Değer Vergisi (KDV) ilave etmeksizin net rakam, İşveren tarafından ödenecek para biriminde belirtiniz. Detaylar için lütfen Bilgi Tablosu 3.7 maddesine bakınız. Bu toplam maliyetler, Teklifle beraber sunulan tüm Form FIN-3’lerde gösterilen ilgili Alt-toplamların toplamı ile uyumlu olmalıdır.

NOT: 1) Tekliflerin Değerlendirilmesinde: FIN-1’deki rakamlar ile yazımları arasında çelişki olması durumunda, varsa hataları düzelttikten sonra, FIN 2, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A ve 5B Tablolarından hesaplanacak toplamlara göre sözleşme tutarı düzeltilecektir. Hataların düzeltilmesinde, danışman tarafından teklif edilen oranlar ve miktarlar değişmeyecektir.

2) Mali Teklif Tabloları, TL para birimi kullanılarak ve ITC 3.8 ve bilgi Tablosu 3.8 Maddesindeki düzenlemelere uygun olarak doldurulacaktır.

FIN-3A. HER BİR FAALİYETE İLİŞKİN FİYAT AYRINTILARI Formu 1

Bu sözleşme kapsamında Götürü Esaslı Faaliyetler bulunmamaktadır. Bu tablo kullanılmayacaktır.

#### FIN-3B faaliyet bazında maaliyet ayrıntıları FORMU 1

Zaman esaslı Faaliyetler için doldurulacaktır.

| Tanım:3 | Maliyetler [Yerel Para Birimini Yazınız][TL cinsinden yazınız] |
| --- | --- |
| Personel Ücretleri4 |  |
| Karşılanabilir Harcamalar 5 |  |
| Zaman Esaslı Faaliyetler Alt-toplamları |  |

1	Form FIN-3B Zaman-esaslı Faaliyetler için doldurulacaktır. Her bir para birimi için tüm Form FIN-3B’lerin ilgili Alt-toplamlarının toplamı, Form FIN-2’de gösterilen Mali Teklifin Toplam Maliyeti ile uyumlu olmalıdır.

2	Faaliyetlerin (aşamaların) adı, Form TECH-8’in ikinci sütununda gösterilenler aynı olmalı veya ona karşılık gelmelidir.

3	Bu Formda maliyet ayrıntıları verilen faaliyetlerin kısa tanımı.

4     Personel Ücretleri, Bilgi tablosu 3.6 hükümünde düzenlenmiştir. Form FIN-4B  gösterilen ilgili Toplam Maliyetlerle uyumlu olmalıdır.

5     Bilgi tablosu 3.6 hükümleri kapsamında düzenlenmiştir.

FIN-4 (A)

Bu sözleşme kapsamında Götürü Esaslı Faaliyetler bulunmamaktadır. Bu tablo kullanılmayacaktır.

FIN-4 (B) Her Bir Faaliyetle İlgili Personel Ücretlerinin Ayrıntıları Formu 1

(Bu Form FIN-4B sadece, 3 numaralı Faaliyet-İnşaat Kontrollüğü Hizmetleri kapsamındaki hizmetler ve zaman-esaslı faaliyetler için doldurulmalı ve kullanılmalıdır)

| Faaliyetler Grubu (Aşama): 3 numaralı Faaliyet: İnşaat Kontrollüğü Hizmetleri |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İsim 2 | Pozisyon 3 | Personel -ay Oranı 4 | Personel Katkısı 5 (Personel-aylar) | Aylık Ücret [TL cinsinden yazınız] [Yerel Para Birimi Yazınız]6 | Aylık Ücret x Personel-ay Toplam |
| Merkez Ofis Personeli |  |  |  |  |  |
| Saha Personeli |  |  | Ara Toplam |  |  |
| Ara Toplam |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Toplam Tutar |  |  |

1	Form FIN-4B, Form FIN-3B için gerekli olan personel ücretleri bilgisini temin etmek için doldurulmalıdır.

2	Profesyonel personel tek tek belirtilmelidir; Destek Personeli kategori (örn: teknik ressam, ofis personeli) bazında gösterilmelidir.

3	Profesyonel Personelin pozisyonları Form TECH-5 ile uyumlu olmalıdır.

4	Merkez Ofis ve saha çalışmaları için adam-ay oranları ve para birimi ayrı ayrı gösterilmelidir.

5	Merkez ofis ve saha çalışmalarını, Formda gösterilen aşamaları veya grup faaliyetlerini yerine getirmek için toplam tahmini personel katkılarını ayrı ayrı belirtiniz.

6	Parantezler içerisinde yabancı para biriminin adını belirtiniz. Form FIN-2’deki aynı sütunları ve birimleri kullanınız. Genel merkez ve saha çalışmaları için ilgili para biriminin olduğu sütunda her bir personel için ücreti belirtiniz. Personel Ücreti = Personel-ay Oranı x Personel Katkısı

FIN – 5 (A) HER BİR FAALİYETİN KARŞILANABİLİR TUTARI Formu

Bu Form uygulanmayacaktır.

FIN – 5 (B) HER BİR FAALİYETİN KARŞILANABİLİR TUTARI Formu 1

Bu Form uygulanmayacaktır

# EKLER

# EK 1 Ortak Girişim Beyannamesi

# EK 2 Sosyal ve Çevre Sorumlulukları ve KfW Yaptırımları

# EK 1:  ORTAK GİRİŞİM BEYANNAMESİ

…………………………………………………. tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan ……………………………………………………………………………………………………...işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme akdedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile, özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde, ortaklık sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek idareye verilecektir. İş ortaklığımızın pilot/lider ortağı, iş bitimine kadar ………………….. ‘dır.

Bu iş için başka herhangi bir firma ile ortaklık kurmadığımızı ve aşağıda sayılan firmalardan ayrı olarak bir başvuru sunmayacağımızı onaylarız. Ayrıca, bir Danışmanın birden fazla Başvuruda iş ortağı olarak görünmesi durumunda, o Danışmanın yer aldığı tüm Başvuruların değerlendirme dışı bırakılacağını anlamış bulunuyoruz.

Vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı taktirde; sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot/lider olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını; her birimizin aktolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımız ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü veya görevlendireceği özel veya tüzel kişilerin yetkili olacağını; İdarece pilot/lider firmaya yapılacak bütün yazışma ve tebligatların iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce iş ortaklığına dahil pilot ortak dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması gibi durumlarda pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

| Sıra No. | İş Ortaklığının Ortağının Adı | Ortaklık oranı | Tebligat adresi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |
| 2) |  |  |  |
| 3) |  |  |  |

| PİLOT/LİDER ORTAK | ÖZEL ORTAK | ÖZEL ORTAK |
| --- | --- | --- |

# (Ortak Girişim Beyannamesi Teklif Aşamasında Sadece Yetkili İmzalı Olarak Verilecek, Sözleşme İmzalanması Öncesi Noter Tasdikli Olarak Verilecektir )

EK 2 : KfW POLİTİKASI - YAPTIRIMA TABİ UYGULAMA - SOSYAL VE ÇEVRESEL SORUMLULUK

- Yaptırıma Tabi Uygulama

PYA ve Yükleniciler (bir Ortak Girişimin tüm üyeleri ve teklif edilen veya çalıştırılan Alt Yükleniciler dahil) İhale Süreci ve Sözleşmenin yerine getirilmesi süresince en yüksek etik standartlara uygun hareket edecektir.

Taahhüt Beyanını imzalamakla Yükleniciler (i) İhale Sürecini ve buna karşılık gelen İhalenin Verilmesi sürecini PYA'nın aleyhine etkileme ihtimali olan herhangi bir Yaptırıma Tabi Uygulama içinde olmadıklarını ve olmayacaklarını, ve (ii) kendilerine bir İhale verilmesi halinde de hiçbir Yaptırıma Tabi Uygulama içerisinde olmayacaklarını beyan etmiş olurlar.

Ayrıca, KfW, Sözleşmelerde, Yüklenicilerin KfW'ye ve Avrupa Birliği tarafından finansman söz konusu olması halinde Avrupa hukuku çerçevesinde yetkin Avrupa kurumlarına ilgili hesapları, kayıtları ve İhale Süreciyle ilgili belgeleri ve Sözleşmenin ifasını inceleme izni vermesi ve bunların KfW tarafından tayin edilecek denetçilerce denetlenmesine izin vermesi gerektiğini hüküm altına alan bir madde bulunmasını zorunlu tutmaktadır.

KfW, bu etik kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etmek için uygun göreceği her türlü adımı atma hakkını, ve özellikle,

(a)	İhale Süreci sırasında İhalenin üzerinde bırakılması tavsiye edilen İsteklinin, doğrudan veya bir temsilci vasıtasıyla İhalenin kendisine verilmesi amacıyla Yaptırıma Tabi bir Uygulama içerisine girmesi halinde, İhalenin Verilmesi Önerisini reddetme;

(b)	satın almanın kurallarına uygun yapılmış olmadığını ilan etme ve herhangi bir zamanda, PYA, Yükleniciler ve bunların yasal temsilcilerinin veya Alt Yüklenicilerin İhale Sürecinde veya Sözleşmenin ifası sırasında Yaptırıma Tabi Uygulama içerisine girmiş olmaları ve PYA'nın durumun KfW'nin beklentilerini karşılayacak şekilde çözümü için bu uygulamaların öğrenildiği anda KfW'ye bilgi verilmemesi dahil olmak üzere gerekli adımları zamanında atmaması halinde, PYA ile yapılan Finansman Anlaşmasına dayalı olarak ödemelerin askıya alınması, erken geri ödeme ve fesih haklarını kullanma hakkı saklıdır.

KfW, bu hükmün amaçları doğrultusunda, aşağıda belirtilen tanımlamaları yapmıştır:

| Cebri Uygulama | Kişinin eylemlerini uygun olmayan bir şekilde etkilemek amacıyla herhangi bir kişiye veya kişinin malına, doğrudan veya dolaylı olarak, zarar vermek veya zarar vermekle tehdit etmek. |
| --- | --- |
| Muvazaalı Uygulamalar | Bir başka kişinin eylemlerini uygun olmayan bir şekilde etkilemek dahil olmak üzere, iki veya daha fazla kişi arasında uygunsuz bir amaca ulaşmak için yapılan anlaşma. |
| Yolsuzluk Uygulamaları | Bir kişinin eylemlerini etkileme veya kişinin bir eylemden kaçınmasını sağlama amacıyla, doğrudan veya dolaylı olarak, kişiye her türlü kanunsuz ödeme veya usulsüz avantaj vaadinde bulunulması, teklif edilmesi, verilmesi, yapılması, ısrarla verilmek istenmesi veya kişi tarafından bunların alınması, kabul edilmesi veya ısrarla istenmesi. |
| Hileli Uygulama | Bir kişinin mali bir fayda elde etmesi veya bir yükümlülükten kaçınması konusunda, gerçeğe aykırı beyanda bulunmak dahil olmak üzere bilerek veya sorumsuz bir şekilde yapılan, kişiyi yanlış yönlendiren veya yanlış yönlendirmeye çalışan her türlü eylem veya ihmal. |
| Engelleyici Uygulama | Yolsuzluk Uygulamaları, Hileli Uygulamalar, Cebri Uygulamalar ve Muvazaalı Uygulamalarla ilgili iddialar hakkında yürütülen resmi bir soruşturmayı esaslı bir şekilde engellemek amacıyla soruşturmada kanıt olabilecek materyallerin kasten yok edilmesi, tahrif edilmesi, değiştirilmesi veya gizlenmesi ya da soruşturma görevlilerine yanlış beyanda bulunulması, veya soruşturma konusu hakkında bildiklerini açıklamalarına engel olmak veya soruşturmayı takip etmelerine engel olmak amacıyla insanların tehdit edilmesi, taciz edilmesi ya da gözlerinin korkutulması, ya da (ii) Yolsuzluk Uygulamaları, Hileli Uygulamalar, Cebri Uygulamalar ve Muvazaalı Uygulamalarla ilgili iddialar hakkında yürütülen resmi bir soruşturma ile bağlantılı olarak KfW'nin sözleşmede gerekli görülen bilgilere erişiminin esaslı bir şekilde engellenmesine yönelik her türlü eylem. |
| Yaptırıma Tabi Uygulama | Finansman Anlaşması kapsamında hukuka aykırı olan her türlü Cebri Uygulama, Muvazaalı Uygulama, Yolsuzluk Uygulaması, veya Engelleyici Uygulama (burada tanımlanan anlamlarıyla). |

- Sosyal ve Çevresel Sorumluluk

Mali İşbirliği çerçevesinde kısmen veya tamamen finanse edilen projelerin uluslararası Çevre, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik (ÇSSG) standartlarına (cinsel sömürü ve istismar ve cinsiyete dayalı şiddet konuları dahil) uygun olması zorunludur. KfW tarafından finanse edilen projelerin Yüklenicileri bu nedenle ilgili Sözleşmelerde;

- Uluslararası çevre ve çalışma standartlarına, ilgili Sözleşmenin uygulandığı ülkede Yürürlükte Bulunan Kanunlara ve yönetmeliklere ve Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) temel sözleşmelerine ve uluslararası çevre anlaşmalarına uyacaklarını ve tüm Alt Yüklenicilerinin ve ana tedarikçilerinin, bir başka ifadeyle büyük tedarik kalemleri için, bunlara uymasını sağlayacaklarını ve;

- Sözleşme ile ilgili olduğu ölçüde, çevresel ve sosyal etki değerlendirmesinde (ÇSED) belirlenen ve çevresel ve sosyal yönetim planında (ÇSYP) ayrıntılı olarak açıklanan her türlü çevresel ve sosyal riskleri azaltma önlemlerini ve cinsel sömürü ve istismar ile cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesine yönelik önlemleri uygulayacağını taahhüt edecektir.

# Bölüm 5. İş Tanımı (TOR)

# (İş Tanımı (TOR) ve Özel Teknik Şartname)

GENÇLİK VE SPOR TESİSLERİNİN YAPI DENETİMİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇİN

ZAMAN ESASLI SÖZLEŞME

İŞ TANIMI (TOR)

(REF: FRIT-KFW-IC-02)

İçindekiler Tablosu

Bölüm 1. Davet Mektubu	6

Bölüm 2. Danışmanlar İçin Bilgiler	8

Bilgi Tablosu	25

EK 1 Ortak Girişim Beyannamesi	32

EK 2 Sosyal ve Çevre Sorumlulukları ve KfW Yaptırımları	32

Bölüm 3. Teknik Teklif - Standart Formlar	36

TEKNİK FORM 9	48

TAAHHÜT BEYANNAMESİ	48

Bölüm 4. Mali Teklif - Standart Formlar	53

EKLER	62

EK 1 Ortak Girişim Beyannamesi	62

EK 2 Sosyal ve Çevre Sorumlulukları ve KfW Yaptırımları	62

EK 1:  ORTAK GİRİŞİM BEYANNAMESİ	63

(Ortak Girişim Beyannamesi Teklif Aşamasında Sadece Yetkili İmzalı Olarak Verilecek, Sözleşme İmzalanması Öncesi Noter Tasdikli Olarak Verilecektir )	63

Bölüm 5. İş Tanımı (TOR)	66

(İş Tanımı (TOR) ve Özel Teknik Şartname)	66

1.	GİRİŞ VE ARKA PLAN	69

2.	PROJENİN HEDEFLERİ	70

3.	HİZMETLERİN KAPSAMI	70

4.	DANIŞMANLARIN GÖREVLERİNİN TANIMI	71

4.1.	İNŞAAT ÇALIŞMALARININ DENETİMİ VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ	71

4.1.1.	Denetimin Başlatılması	71

4.1.2.	İnşaat ve İnşaat Denetimi	71

4.1.2.1.	Yüklenicilere Ödeme, Değişiklikler	75

4.1.2.2.	Testler, Raporlar	76

4.1.2.3.	Hesaplar, Talepler	77

4.1.2.4.	Anlaşmazlıklar	77

4.1.3.	Kusur Sorumluluğu ve Bakım Süresi	77

5.	TESLİMATLAR	78

Genel	79

İnşaat Denetim Aşaması	79

Tamamlama ve Kusur Sorumluluk/Garanti Aşaması	79

6.	ZAMAN ÇİZELGESİ	80

7.	İŞVEREN TARAFINDAN DANIŞMANLARA SAĞLANACAK DESTEK	82

8.	KİLİT UZMANLAR İÇİN EKİP OLUŞUMU VE GEREKEN NİTELİKLER	82

8.1 Ekip Oluşumu	82

EK-1 SÖZLEŞME KAPSAMINDA İNŞA EDİLECEK GENÇLİK VE SPOR TESİSLERİ	85

Bölüm 6. Standart Sözleşme Formu	86

Danışmanlık Hizmetleri İçin Sözleşme	v

I. Sözleşme Formu	1

II. Sözleşmenin Genel Koşulları	4

1.	Genel Kavramlar	4

1.1 Tanımlar	4

1.6 Duyurular	6

2.	Sözleşmenin Başlaması, Tamamlanması, Değiştirilmesi ve Sona Ermesi	8

2.1 Sözleşmenin Yürürlüğe Girişi	8

2.2 Yürürlüğe Girmemesi Nedeniyle Sözleşmenin İptali	8

2.3 Hizmetlerin Başlaması	8

2.4 Sözleşmenin Sona Ermesi	8

2.5 Anlaşmanın Bütünü	8

2.6 Tadilat ve Değişiklikler	8

2.7 Mücbir Sebepler	8

2.8 Askıya Alma	10

2.9 Sözleşmenin Feshi	10

3. DANIŞMANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ	12

3.1 Genel	12

3.2 Çıkar Çatışması	13

3.3 Gizlilik	14

3.4 Danışmanların Sorumluluğu	14

3.5 Danışmanlar Tarafından Sağlanacak Sigorta Hizmetleri	14

3.6 Muhasebeleştirme, Teftiş ve Denetim	14

3.7 Danışmanın İşverenin Önceden Onayını Gerektiren Fiilleri	14

3.8 Raporlama Yükümlülükleri	15

3.9 Danışmanlar Tarafından Hazırlanan Belgelerin, İşverenin Mülkiyetinde Olması	15

3.10 İşveren Tarafından Sağlanan Ekipman, Araçlar ve Malzemeler	15

4. Danışmanın Personeli ve Alt-danışmanları	16

4.1 Genel	16

4.2 Personelin Tanımı	16

4.3 Elemanların Kabul Edilmesi	17

4.4 Çalışma Saatleri, Fazla Mesai, İzin vs.	17

4.5 Elemanların Görevden Alınması veya Yerlerine Başkalarının Atanması	17

4.6 Yerleşik Proje Müdürü	18

5. İşverenin Yükümlülükleri	18

5.1 Yardım ve Muafiyet	18

5.2 İşin Yapılacağı Alana Giriş	20

5.3 Mevcut Kanunlardaki Değişiklik	20

5.4 İşverenin Sağlayacağı Hizmetler ve Olanaklar	20

5.5 Ödeme	20

5.6 İşverenin Personeli	20

6. Danışmanlara Yapılacak Ödemeler	21

6.1 Maliyet Tahminleri, Ücret Tutarları	21

6.2 Personel Ücretleri ve Karşılanabilir Giderler	21

6.3 Ödemede Kullanılacak Para Birimi	22

6.4 Faturalamanın ve Ödemenin Şekli	22

7. İyi Niyet ve Dürüstlük	25

7.1 İyi Niyet	25

7.2 Sözleşmenin Uygulanması	25

8. Uyuşmazlıkların Çözümü	25

8.1 Uzlaşma Yoluyla Çözüm	25

8.2 Mahkeme Yoluyla Çözüm	25

III. Sözleşmenin Özel Koşulları	26

IV. Ekler	39

Ek A – Hizmetlerin İŞ Tanımı (İT/ TOR)	39

Ek B – Raporlama Yükümlülükleri	39

Ek C – Kilit personel ve Alt-danışmanlar – Kilit Personelin Çalışma Saatleri	39

Ek D – BU EK GEÇERLİ DEĞİLDİR.	40

Ek E - Yerel Para Biriminde Maliyet Tahminleri	41

Ek F – İşverenin Görevleri	42

EK G:	43

Avans Ödemeleri İle İlgili Banka Garanti Mektubu	43

EK-H - TAAHÜT BEYANNAMESİ	44

EK-I KESİN TEMİNAT MEKTUBU	45

# GİRİŞ VE ARKA PLAN

Türkiye coğrafi konumu nedeniyle birçok mülteci ve göçmen için ilk giriş ve geçiş noktasıdır. Daha önce benzeri yaşanmamış bir mülteci akını sonucunda ülke şu anda yaklaşık 4 milyon kayıtlı mülteciye (yaklaşık 3.6 milyonu Suriyeli olmak üzere) ev sahipliği yapmakta ve onlara insani yardım ve destek sağlamada övgüye değer bir çaba göstermektedir. Diğer kayıtlı mülteciler çoğunlukla Irak, Afganistan ve Somali’den gelmektedir. Türkiye mülteci krizinde en fazla sorumluluk üstlenen ülke olmuştur. Türkiye, ev sahibi toplumları da önemli ölçüde etkileyen mülteci ve göçmenleri kabul etme, destekleme ve ağırlama konusunda, takdire şayan çabalarda bulunmaya devam etmektedir. Bu durum ev sahibi toplulukları ve ulusal bütçe kaynaklarını önemli ölçüde etkilemiştir.

Türkiye'nin göstermiş olduğu üstün gayrete mali açıdan destek olabilmek için bir koordinasyon mekanizmasının gerekliliğinin anlaşılması sonucunda Mart 2016 tarihinde Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı yürürlüğe girmiştir. Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı(FRIT), AB Üye Ülkelerinin Türkiye'de bulunan mültecileri desteklemek için önemli miktarda ek fon sağlanması yönünde yaptığı çağrıya bir cevap niteliğindedir. Program, hem mültecilerin, hem de ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarının kapsamlı ve eşgüdümlü bir şekilde karşılanmasına yönelik olarak tasarlanmıştır. Program, altı öncelikli alanda faaliyet göstermektedir: insani yardım, göç yönetimi, eğitim, sağlık, belediye altyapısı ve sosyo-ekonomik destek.

AB, gerekli projelerin uygulanması için T.C. Bakanlıkları, AB Üye Devletlerinin Kalkınma Bankaları, Uluslararası Finans Kuruluşları, BM kurumları, STK'lar ve Uluslararası STK’lar ile birlikte çalışmaktadır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 4 yıldır devam eden işbirliğinin bir parçası olarak Alman Kalkınma Bankası(KfW) ile 2020 yılında, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) tarafından Belediye Altyapısı başlığı altında finanse edilen, toplam 25 milyon Avro bütçesi ve dört yıllık uygulama süresi olan Korunmasız Gençlerin Gençlik ve Spor Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi’nin yürütülmesi rolünü üstlenmiştir.

Türkiye'nin Suriye sınırına komşu olan güneydoğu bölgesi, ülkedeki mülteci nüfusunun büyük bir bölümüne ev sahipliği yapmaktadır. Aynı bölgede, 6 Şubat 2023'te Türkiye'nin Suriye sınırına yakın güneydoğusunda, Kahramanmaraş merkezli, 7.8 büyüklüğünde 100 yılı aşkın bir süredir bölgede meydana gelen en şiddetli depremlerden biri meydana gelmiştir. Aynı gün bu depremi 7.5 büyüklüğünde bir başka güçlü deprem takip etmiştir. 50.000'den fazla kişinin öldüğü ve 300.000'den fazla binanın hasar gördüğü depremden etkilenen bölgelerdeki insani ihtiyaçlar devam etmektedir.

Deprem felaketi sonrasında GSB ile AB Delegasyonu ve aracı kurum Alman Kalkınma Bankası (KfW) arasındaki görüşmeler neticesinde 22.500.000 Avro büyüklüğünde ilave kaynak sağlanmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü projenin uygulanmasından sorumludur.

Proje ile geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı bölgede spor yoluyla sosyal uyumun sağlanması amacıyla 12 ilde 31 Gençlik ve Spor Tesisinin yapımı gerçekleştirilmektedir.

# PROJENİN HEDEFLERİ

Projenin hedefi, geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı, aynı zamanda Depremden büyük hasar gören, 12 ilde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ve bölge halkının gençlik ve spor tesislerine erişimini sağlamaktır. Bu tesisler, bölge halkı ve geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ayrım gözetmeksizin tesislerden beraber faydalanması, spor ve gençlik faaliyetleri aracılığıyla sosyal uyumun sağlanmasına hizmet edecektir. Proje kapsamında, 8 yıl süresinde, 31 adet Gençlik ve Spor Tesisinin yapımı hedeflenmektedir. 2025 yılı başlangıcına kadar 23 Gençlik ve Spor Tesisinin (12 adet futbol sahası, 1 adet tenis kortu, 5 Gençlik Merkezi, 4 Spor Salonu ve 1 Yüzme Havuzu) yapımı tamamlanmıştır. İlave 8 Tesisin yapımının 2028 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Proje ile standartlara uygun ve daha güvenli gençlik ve spor tesislerinin inşa edilmesi, doğal tehlikelere karşı yeni risklerin oluşmasını önleyecek ve binalarda uzun vadeli sismik riski azaltma amacına hizmet edecektir.

Depreme dayanıklı şekilde inşa edilen ve tefrişatı tamamlanmış modern tesisler, gençlerin  rekreasyon ve spor faaliyetlerine katılımı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olan daha iyi bir gelişme ortamının sağlanmasına da katkıda bulunacaktır. Gençlik ve Spor Tesisleri aynı zamanda barınak, yangın, işyeri güvenliği, engelliler için erişim ve benzeri konularda yürürlükteki tüm ulusal yönetmelik ve yasaların gerekliliklerini sağlayacak, yanı sıra kullanılacak malzemelerle ilgili tüm standartları da karşılayacaktır.

Temel faaliyetlerin ayrıntılı tasarımlarına ve hayata geçirilmesinde, tesis tasarımlarında cinsiyet ayırımı yapılmayan alanlara dikkat edilecektir.

# HİZMETLERİN KAPSAMI

Proje ile 12 ilde (Adana, Adıyaman, Batman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa ) 8 yıl süresinde 31 adet Gençlik ve Spor Tesisinin yapımı hedeflenmektedir. 2025 yılı başlangıcına kadar 23 Gençlik ve Spor Tesisinin (12 adet futbol sahası, 1 adet tenis kortu, 5 Gençlik Merkezi, 4 Spor Salonu ve 1 Yüzme Havuzu) yapımı tamamlanmıştır. İlave 8 Tesisin yapımının 2028 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Danışmandan (i) yapı denetimi (ii) Ek-1'de listelenen binalar için Kusur Sorumluluk Süresi (KSS) boyunca ortaya çıkan hasarları gidermek için iyileştirici çalışmaları denetlemesi istenecektir.

- DANIŞMANLARIN GÖREVLERİNİN TANIMI

  - İNŞAAT ÇALIŞMALARININ DENETİMİ VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

Danışman, "Mühendis" olarak bu İhale Belgelerinde öngörülen tüm görevleri yerine getirmekten sorumlu olacaktır. Danışman aynı zamanda "Mühendis" olarak işlerin seyri sırasında tasarımları değiştirmek, ayrıntıları belirlemek ve gerektiğinde yüklenicilere talimat vermekten sorumlu olacaktır. Önemli hususlar, İnşaat İşleri Sözleşmesi Genel Şartnamesi (GŞ) ve Özel Şartnamenin (ÖŞ) hüküm ve koşullarında belirtildiği üzere İşverenin onayına tabi olacaktır.

### Denetimin Başlatılması

- Danışman, Yüklenicilerin iş programlarına göre binaların yapımını sahada yakından takip edecek ve kamu binaları için ilgili yetkili kişilerle iletişim kuracaktır. İşveren, Tesis yapımının fiili ilerleyişi hakkında bilgilendirilecektir. Yapımın zamanında gerçekleşmemesi durumunda, Danışman, İşveren ve Yüklenicilerle yakın işbirliği içinde işlerin gecikme olmaksızın orijinal planlanan süre içinde tamamlanmasını sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır.

- Danışman, Belediyeden İnşaat İzninin alınması için gerekli belgeleri toplayacak, ön müracaatı yapacak ve Yüklenicilere İnşaat İzninin alınmasında yardımcı olacaktır. Danışman ayrıca inşaat izni için sunulacak belgeleri imzalayacaktır.

### İnşaat ve İnşaat Denetimi

- Danışmanlar, Yükleniciler İşleri başlatmadan önce işlerin doğru bir şekilde başlatılması için gerekli tüm bilgileri kontrol etmekten ve ilgili makamlardan ek bilgi almaktan ve yüklenicilerin tüm başlatma çalışmalarını denetlemekten sorumlu olacaktır. Mevcut inşaat sahasının sınırları da proje planı ile karşılaştırılacaktır.

- Danışmanlar, İşveren (Müşteri/ İdare ) ve Yükleniciler arasında imzalanan herhangi bir Sözleşme Koşulunda yer alan açık veya gizli şartlara tabi olarak, çizimlere ve sözleşme belgelerine sıkı bir şekilde uyulmasını sağlamak için çalışmaların çeşitli bileşenlerinin inşaat ve kurulumunun tüm yönlerini gözetecek ve denetleyecektir.

- Danışman, inşaat dönemi ve Kusur Sorumluluğu / Bakım süresi boyunca işlerin ve mühendislik hizmetlerinin uygun şekilde sahada denetlenmesini sağlamak için yeterli, nitelikli ve deneyimli personel sağlayacaktır.

- Danışman ayrıca, işlerin seyri sırasında gerekli olduğunda tasarımları değiştirmek, ayrıntıları sağlamak ve yüklenicilere talimat vermekle sorumlu olacaktır. Danışmanlar, yavaş hareket etmeleri, gecikmeleri, ihmalleri vb. neticesinde ortaya çıkacak olumsuz sonuçlardan sorumlu olacaklardır.

- Sözleşme süresince tasarımda değişiklik yapılması gerekiyorsa, şantiye şefi bu tür değişiklikleri İşverenin onayı ile Proje yapımından sorumlu Danışman firmanın yetkili personeli ile gerçekleştirebilecek yeterliliğe sahip olmalıdır.

- Belediyeden veya diğer ilgili makamlardan İnşaat Ruhsatını almak için gerekli belgeleri hazırlayacak ve ön resmi müracaatları yapacaktır. Yapım yüklenicisine yer teslimi yapıldıktan sonra İnşaat Ruhsatının alınması için İşverene / Yükleniciye yardımcı olacaklardır.

- Danışmanlar, Çalışmaların yıkım(gerekli hallerde) , inşaat ve kurulumunun denetlenmesinin yanı sıra hem yıkım ve inşaat döneminde hem de Bakım/Kusur Sorumluluk Süresi boyunca tamamlanması gereken tüm işler için tüm malzeme, tesis ve ekipmanın denetlenmesi ve test edilmesinden sorumlu olacaktır. Danışmanlar, Yüklenicinin performansı da dahil olmak üzere yıkım/inşaat/kurulumun tüm yönleri hakkında İşveren ile etkin bir irtibat sağlayacak ve daha sonra 5’inci Kısım'da belirtilen ve Yüklenicilerin sözleşmelerinde öngörülen raporları zamanında ve gerekli ayrıntılara uygun olarak sunacaktır.

- Danışmanlardan, beton dökümü sırasında gerekirse 24 saat boyunca çalışmaları denetlemek için personelleri arasında gerekli vardiyaları ayarlamaları beklenmektedir. Betonun serilmesi, trafik veya ilgili makamlarca izin verilmeyen diğer nedenlerden dolayı Yüklenici tarafından günlük saatler yerine gece saatlerinde gerçekleştirilebilir. Bu durumda Danışman, İşverene ve Yükleniciye herhangi bir maliyet yüklemeksizin personel istihdamını bu duruma göre düzenleyecektir.

- Danışmanların, Teknik Teklif kapsamındaki gözetim hizmetlerinde görevlendirilen personel için uygun bir ulaşım programı düzenlemeleri gerekmektedir.

- Danışmanlar, her türlü tekliflerinin (düzeltme, tavsiye vb.) maliyet ve zaman etkisi veya diğer sonuçları hakkında İşvereni tam olarak bilgilendirecektir. İşveren, önceden bilgilendirilmediği durumların sonuçlarından sorumlu olmayacaktır.

- Danışman, yeniden inşa çalışmaları tamamlandıktan sonra enerji performans belgelerini (enerji kimlik belgesi) hazırlayacaktır.

- Çizimleri ve şartnameleri yorumlamak ve Sözleşme Belgelerine ve inşaat/kurulum programına uygunluğu sağlamak için gerektiği şekilde Yüklenicilerle koordineyi sağlamak Danışmanların görevidir.

- Danışman, yüklenicilerle haftalık ve aylık toplantılar düzenleyecek, çalışmanın ve faaliyetlerin ilerleyişi hakkında İşvereni bilgilendirecek, İşveren tarafından makul olarak düzenlenen toplantılara katılacak ve Proje ile bağlantılı olarak yapılabilecek herhangi bir kamuya açık toplantı veya soruşturmada İşveren tarafından makul olarak talep edilen her türlü bilgi veya belgeyi sağlayacaktır.

- Benzer inşaat işlerinin başka sahalarda başka Danışmanlar tarafından denetlenmesi halinde, Danışmanlar diğer Danışmanlarla işbirliği yapacak ve İşveren tarafından talep edildiğinde toplantılara katılacaktır.

- Danışman gerekli önlemleri alacak, Yüklenicinin faaliyetlerini çevresel, sosyal, iş sağlığı ve güvenliği açısından sürekli olarak izleyecek ve denetleyecektir.

- Bu bağlamda, özellikle inşaat çalışmalarının denetimi sırasında en güncel Türk çevre ve güvenlik yönetmeliklerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu kapsamda Danışman, Yüklenicilerin sahadaki çevre yönetimi uygulamalarının (atık yönetimi, gürültü, vb.) denetiminden de sorumlu olacak ve aylık gelişim raporlarında İşverene rapor verecektir.  Danışman, Yükleniciye uygulamalarla ilgili denetim ve talimat verme sorumluluğuna sahip olacaktır.

- Danışman, tüm İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) faaliyetlerinin ilgili Türk Kanunları ve mevzuatları ile Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı'nda(ÇSYP) belirtilen önlemlere uygun olarak yürütülmesi ve uygulanması için Yükleniciyi İşveren adına denetleyecektir. Danışmanın görev ve sorumlulukları şunları içerecektir:

- Yüklenicinin İş Sağlığı Ve Güvenliği(İSG) belgelerini ve uygunluğunu kontrol etmek, iş başında eğitimler vermek, işlerin İş Sağlığı Ve Güvenliği(İSG) uygulamalarına ve yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamak ve yükleniciye uygunsuzluk bildirimleri yapmak ve bunları İşverene raporlamak için tüm şantiyelere günlük ziyaretler düzenlemek

- İşçilere İş Sağlığı Ve Güvenliği(İSG) eğitimi verilmesini ve ilgili yasal gerekliliklere uygun olarak eksiksiz sağlık kayıtları ve kişisel dosyalara sahip olmalarını sağlamak ve herhangi bir uygunsuzluk durumunda işçilerin çalışma sahasına erişimini engellemek

- Yüksek riskli çalışma sahalarında bir İş Sağlığı Ve Güvenliği(İSG) uzmanının hazır bulundurulmasını sağlamak (örn. yüksek iskeleler, kapalı alan, vinç işleri, kazı işleri, vb.)

- Çalışma sahalarındaki ekipmanların/makinelerin ulusal standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve uygunsuzluk durumunda kullanımlarını önlemek

- Sağlık ve güvenlikle ilgili ciddi yaralanmalar ve trafik kazaları da dahil olmak üzere çevre, etkilenen topluluklar, halk veya işçiler üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olan veya olması muhtemel olan Proje ile ilgili herhangi bir olay veya kazayı derhal İşverene bildirmek. Olay veya kazaya ilişkin yeterli ayrıntı sunmak, olayı ele almak için alınan veya alınması planlanan acil önlemleri ve herhangi bir yüklenici tarafından sağlanan herhangi bir bilgiyi belirtmek

- Yüklenicinin düzenli İş Sağlığı Ve Güvenliği(İSG) toplantılarına katılmak ve gerekli iyileştirmeler için girdi sağlamak

- Yükleniciye temel İş Sağlığı Ve Güvenliği(İSG) belgelerinin (6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği(İSG) Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ayrıca Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Çevre, Sağlık ve Güvenlik (EHS) Kılavuzları) bir kopyasını sağlamak ve uygunluğu kontrol etmek.

- Danışman, Yüklenicinin faaliyetlerinin Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı'na(ÇSYP)  uygun olmasını sağlayacaktır. Danışman, Yüklenicinin Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı'nda(ÇSYP) tanımlanan çevresel ve sosyal etki azaltma önlemlerini uygulamasını denetleyecektir. Danışman, Yüklenicinin İşveren tarafından belirlenen Proje Şikayet Giderme Mekanizmasının kullanılmasını ve Proje sahasında mevcut, erişilebilir ve görünür olmasını sağlamalıdır.

- Danışman, Yüklenicinin yerel halk veya işçiler tarafından alınan her türlü şikayeti kaydetmesini ve üç aylık Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı(ÇSYP) izleme raporlarında Proje Uygulama Birimi’ne(PUB) bildirmesini sağlayacaktır.

- Danışman, aylık ilerleme raporları ve üç aylık Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı(ÇSYP) izleme raporlarını tamamlayarak sahaya özgü bilgilerin derlenmesinden ve İşverene sunulmasından sorumlu olacaktır. Bu raporlar, ilgili Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı’nın(ÇSYP) uygulanma durumu, İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) uyumluluğu hakkında bir güncelleme içerecek ve ayrıca karşılaşılan herhangi bir çevresel, sosyal ve İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) sorununun yanı sıra yakındaki topluluklar ve/veya işçiler tarafından alınan şikayetleri özetleyecek ve bu sorunların nasıl aşılabileceğine dair önerilerde bulunacaktır.

- Danışman, sahalardaki çevresel ve sosyal konularla ilgili olarak İşverene  geri bildirim sağlayacak ve bildirimde bulunacaktır.

- Danışman, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı(ÇSYP) uyarınca genel gözetim sorumluluklarının bir parçası olarak projenin çevresel ve sosyal yönlerinin uygulanmasının gözetiminde İşverene yardımcı olmaktan sorumlu olacaktır.

- Yüklenicinin Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı(ÇSYP) gerekliliklerine uymadığı tespit edilirse, Danışman bir uygunsuzluk raporu hazırlayacak ve uygunsuzluk sorunları tatmin edici bir şekilde giderilene veya İşveren ile istişare halinde para cezası kesilene kadar ilgili ödeme emirleri askıya alınacaktır.

- Danışman, İşveren tarafından düzenlenecek olan ve proje uygulaması, çevresel ve sosyal koruma önlemleri, iş sağlığı ve güvenliği, iletişim, kamuoyu bilgilendirme ve şikayet giderme mekanizması ile ilgili olabilecek çalıştaylara katılacaktır.

- Danışman, İşveren tarafından sağlanacak broşürlerin, posterlerin, şikayet formlarının ve diğer görsel iletişim ürünlerinin inşaat çalışmalarının başından sonuna kadar şantiyelerde bulunmasını ve uygun şekilde sergilenmesini sağlayacaktır.

- Danışman,  gençlik ve spor tesisleri inşaatı için ihale dokümanlarına afiş pano tasarım görsellerini dahil edecektir. Panolara basılacak görsel tasarımları İşveren tarafından sağlanacaktır.

- Danışman, Yüklenicinin inşaat çalışmaları başlamadan önce panoları teslim etmesini ve inşaat sahasının etrafına uygun şekilde yerleştirmesini sağlayacaktır.

- Danışman, şantiyelerde alınan sorulara ve şikayetlere yanıt vermek için İşveren ile iletişim halinde olacak ve inşaat çalışmaları başlamadan önce tesislerde yürütülecek iletişim faaliyetlerine destek sağlayacaktır.

      - Yüklenicilere Ödeme, Değişiklikler

- Danışman, Yükleniciye yapılacak ödemeler için hesaplamaları kontrol edecek ve kullanılan Sözleşme Koşullarına göre hakediş raporları düzenleyecek ve ayrıca ödenebilir miktardaki her hakediş raporu üzerinde İşveren ile mutabakata varılmasından sorumlu olacaktır. Hakediş raporlarının, destekleyici belgelerin vb. gerçek prosedür ve sunumu İşveren ile görüşülecek ve mutabık kalınacaktır. Eğer hakediş raporu Yüklenici tarafından hazırlanmamışsa, Danışman Yüklenici adına hakediş raporunu hazırlayacaktır.

Hakediş raporları;

- iş artışı/eksilişi,

- imalat değişikliği(mukayese),

- imalat ve süre uzatımı vb olurları,

- iş devri hesabı,

- işin tasfiyesi veya fesihi

- kesin hesap hakedişlerini de kapsamaktadır.

- Danışman tasarımları, planları, teknik şartnameleri, Birim Fiyat Listelerini(BF) vb. gözden geçirecek ve görevinin ilk ayında yukarıdaki paragraflarda belirtildiği gibi tüm ek belgeleri ve ayrıntılı tasarımları, Aşama I'de belirtildiği gibi inşaat/kurulum aşamasında değişiklik emirlerine olan ihtiyacı en aza indirecek şekilde hazırlayacaktır. Danışman veya İşveren tarafından Sözleşme Belgeleri, Planlar veya Şartnamelerden herhangi birinde değişiklik yapılmasının gerekli görülmesi halinde, Danışman bu değişiklikleri gerekli hesaplamalar, detaylar, zaman ve maliyet etkileri ile destekleyerek zamanında hazırlayacak ve onay için İşverene sunacaktır. Danışman, değişikliklerin iş programında herhangi bir gecikmeye neden olup olmayacağını ve dolayısıyla yüklenici(ler)in herhangi bir süre uzatımına hak kazanıp kazanmayacağını gerekli belgelerle destekleyerek belirtecektir.

İşverenin yazılı onayını aldıktan sonra, Danışman mevcut tasarımları derhal değiştirecek veya işlerin tatmin edici bir şekilde tamamlanması için gerekli olan veya gerekli görülen ek tasarımları, planları, çizimleri ve şartnameleri İşverenin bilgi ve onayı ile bu tasarımları yapan danışman firmadan tedarik edecektir.

Ayrıca Danışman, Yüklenicinin ve üreticinin çizimlerini gözden geçirecek, onaylayacak ve uygun olduğu hallerde bu çizimleri genel tasarıma dahil edecek ve Çalışmalar sırasında Yükleniciler tarafından talep edilebilecek değişiklikleri gözden geçirecektir. Danışman, her türlü önerisinin ( düzeltmeler, tavsiyeler vb.) maliyet, zaman etkisi ve diğer sonuçları hakkında İşvereni tam olarak bilgilendirecektir. İşveren, önceden bilgilendirilmediği durumların sonuçlarından sorumlu olmayacaktır.

### 4.1.2.2.	Testler, Raporlar

- Danışman, Yüklenicinin Teknik Şartnamesinde belirtilen tüm testler için uygun bir Malzeme Test Laboratuvarını onaylayacak ve dokümanlarında öngörülen çeşitli test gerekliliklerini laboratuvar personeli ile görüşecektir. Danışman, yapılması gereken tüm testler için laboratuvara en az 24 saat önceden haber verecektir. Tüm numuneler laboratuvarın gerekliliklerine uygun şekilde etiketlenecek ve Danışman test için tüm numunelerin teslim edilmesinden ve tüm test raporlarının toplanmasından sorumlu olacaktır.

- Onaylı Malzeme Test Laboratuvarının sürece katılımı, Danışmanın belirlediği prosedürlere ve/veya Sözleşmede belirtilen standartlara uygun olarak testlerin fiilen gerçekleştirilmesiyle sınırlıdır. Danışman, alınan sonuçların yorumlanmasından, ek testlerin tekrarlanması veya yapılması talimatının verilmesinden ve sözleşme gerekliliklerine uygunluğun sağlanması için gereken her türlü önlemin alınmasından sorumlu olacaktır. Laboratuvar personeli zaman zaman kendi yetki alanları dahilindeki herhangi bir konuda Danışmana tavsiyede bulunabilir, ancak bu tavsiye veya öneriyi kabul etmek veya reddetmek Danışmana bırakılmıştır. Herhangi bir tavsiye veya öneri Danışmanlar tarafından kabul edilirse, Danışmanlar bu tavsiye veya öneri kendi inisiyatifleriyle yapılmış gibi bundan tamamen sorumlu olacaklardır.

- Gerektiğinde, imalat sırasında ve/veya sevkiyattan önce imalat yerinde testler ve denetimler yapılabilir. Danışmanlar, İşverenin istemesi halinde bu testlere katılmasını sağlamak için öngörülen bu tür performans testleri hakkında İşvereni önceden bilgilendirecektir.

- Danışman, malzeme, ekipman, tesis ve işçilik ile Çalışmaların işletmeye alınması için gerekli tüm testler ve denetimler için kriterleri, planlamayı ve prosedürü belirleyecek ve bu testler için gözetim ve denetim sağlayacaktır. Danışman tüm bu testlerin kayıtlarını derleyecek ve sonuçları şartnameler, standartlar veya tedarikçiler veya yükleniciler tarafından garanti edilen performans kriterleri ile karşılaştıracaktır.

- Çalışmalara dahil edilen veya çalışmalarla ilişkili tüm ekipman ve tesisler için nihai çizimlerin, atölye çizimlerinin, işletme ve bakım kılavuzlarının hazırlanması ve sunulması Danışman tarafından zamanında kontrol edilecek ve takip edilecektir. Nihai çizimler, işletme ve bakım kılavuzları, devralma belgesinin düzenlenmesi sırasında Yükleniciden alınmalıdır. Aksi takdirde, İşveren, Danışmanın işi sıkı bir şekilde takip etmediğini düşünüp, Danışmandan onaylı imalat çizimlerinin nihai çizimlere dönüştürülmesini isteyebilir. Danışman ayrıca hesaplamalar, çizimler, şartnameler, test raporları ve nihai keşif özeti de dahil olmak üzere (ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) " inşaat esnasındaki koşullar" hakkında tüm bilgileri içeren bir rapor hazırlayacak ve İşverenin onayına sunacaktır.

- Enerji Kimlik Belgesinin (EKB) hazırlanması: Danışman, işlerin tamamlanmasından sonra binanın enerji kimlik belgesini hazırlayacaktır.

### 4.1.2.3.	Hesaplar, Talepler

- Her durumda, yükleniciden alınan tüm yazışmalar incelenecek, değerlendirilecek ve bir hafta içinde yanıtlanacaktır. İnşaat sözleşmeleri kapsamında yüklenici(ler)den gelen her türlü talep Danışman tarafından değerlendirilecek ve gerekli öneriler en geç iki hafta içinde yapılacaktır.

- Danışman, Yükleniciler tarafından sunulan her türlü mali talebi, bu taleplerin alınmasından itibaren 2 hafta içinde inceleyecek ve raporlayacaktır.

### 4.1.2.4.	Anlaşmazlıklar

- Danışman, İşveren ile Yükleniciler arasında ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlıkların veya farklılıkların zamanında çözülmesine yardımcı olacaktır. Dava ve tahkim durumunda Danışman, İşveren tarafından ihtiyaç duyulan belgelerin hazırlanmasında İşverene yardımcı olacaktır.

### 4.1.3.	Kusur Sorumluluğu ve Bakım Süresi

- Danışman, inşaat sözleşmelerinde tanımlanan Kusur Sorumluluk Süresi boyunca Çalışmaların inşası ve tamamlanmasının gözetim ve denetiminden sorumlu olmaya devam edecektir. Denetim seviyesi, yürütülen çalışmaların ölçeğine uygun olacaktır. Bu denetim ve gözetimler, Kusur Sorumluluğu Süresi boyunca yapılması kararlaştırılan çalışmaların düzgün bir şekilde yürütülmesini ve tamamlanmasını ve Çalışmaların herhangi bir kısmındaki herhangi bir arızanın giderilmesini sağlamak içindir. Bu süre zarfında herhangi bir kusur tespit edilirse, Danışman derhal bunun nedenini araştıracak, İşverene rapor verecek ve kusuru gidermek için gerekli önlemleri alacaktır. Bu incelemelerin bir raporu İşverene sunulacak ve bu raporda meydana gelen kusurlar, hatalar, kazalar veya arızaların tüm ayrıntıları ile birlikte tahmini onarım maliyetleri ve bunların tamamlanacağı zaman çizelgeleri yer alacaktır. Ayrıca Danışman, Kusur Sorumluluğunun söz konusu üç aylık dönemindeki tüm faaliyetleri özetleyen üç aylık bir rapor sunacaktır. Kusur Sorumluluğu Süresi sonunda, söz konusu dönem boyunca gerçekleştirilen tüm çalışmaların tüm ayrıntılarını içeren bir nihai rapor sunulacaktır. Bu rapor, tamamlanan Çalışmalar için Yüklenicinin Kusur Sorumluluk süresi tamamlanmadan en az 30 gün önce Danışman tarafından İşverene sunulacaktır. Danışman, Kusur Sorumluluk Süresi boyunca her bir şantiyede İşveren tarafından kabul edilebilir asgari sayıda teknik personel bulunduracaktır.

# TESLİMATLAR

Danışmanlar, İş Tanımında açıklandığı üzere Projelerin çeşitli bileşenlerine ilişkin olarak İş Tanımında belirtilen veya işbu İş Tanımından çıkarılan çeşitli raporları, çizimleri ve belgeleri hazırlayacak ve İşverene sunacaktır.

Bu raporlar, çizimler ve diğer belgeler, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, Danışmanların hizmetlerinin çeşitli aşamalarıyla ilgilidir;

İnşaat Çalışmaları için:

- İnşaat sahasının hazırlanması (varsa arazi üzerinde mevcut bina yıkımı ve tesis deplase işleri) denetim aşaması

- İnşaat Denetimi Aşaması

- İnşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra Enerji Performans Belgesi

- Tamamlama ve Kusur Sorumluluğu Aşaması

Danışmanlar, her takvim ayında, Çalışmaların ilerleyişi, tamamlanan Çalışmaların gerçek kapsamı ve niteliği ile ilgili tüm bilgileri ve gerektiğinde Çalışmalardaki herhangi bir gecikmenin ayrıntılarını kanıtlayıcı belgeleri içeren renkli ilerleme çizelgeleri ve fotoğrafları da içeren, İşveren için tatmin edici düzeyde bir rapor hazırlayacak ve sunacaktır. Danışmanlar ayrıca, çalışmaların herhangi bir aşamasındaki gecikmenin (varsa) tüm Çalışmaların tamamlanmasında herhangi bir gecikmeye neden olup olmayacağını da raporda açıkça belirtecektir.

Raporda  tamamlanan ve planlanan iş kalemlerinin yüzdeleri ile İşveren/ İdare  tarafından kabul edilen proje planlama araçlarında (MS Project, Primavera, Asta vb.) hazırlanan raporlama dönemi itibariyle her bir iş kalemi için gerçekleşen ve planlanan nakit akışları da yer almalıdır.

Raporda test edilen malzeme, ekipman ve tesisin test kayıtları ile test sonuçlarının kopyaları ve test sonuçlarının tablo ve grafik şeklinde istatistiksel değerlendirmesi de yer alacaktır. Kötü sonuçlarla ilgili olarak alınan önlemler belirtilecektir.

Rapor, bir sonraki ay yapılacak işlerin ayrıntılı bir incelemesini ve takip eden iki ay boyunca yapılacak işlerin genel bir listesini verecektir.

Raporda Danışmanların personel istihdam durumu hakkında da bilgi verilecektir.

Raporda işlerin çevresel ve sosyal etkilerinin azaltılması için izlenen İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG), çevresel ve sosyal yönetim uygulamaları, halktan ve ayrıca işçilerden alınan şikayetler ve Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı'na(ÇSYP) genel uyum da yer alacaktır.

Rapor, bir sonraki ayın onuncu gününe kadar İşverene sunulacaktır. İşverenin raporla ilgili herhangi bir yorumu gözden geçirilecek ve rapor değiştirilerek 7 (yedi) takvim günü içinde İşverene yeniden sunulacaktır.

Projenin aciliyeti ve inşaat süresinin kısalığı nedeniyle, Danışmanlar ayrıca haftalık bazda ana iş faaliyetlerindeki kümülatif ilerlemenin özetini gösteren tablo şeklinde bir rapor hazırlayacaktır. Rapor, her haftanın Pazartesi günü kabul edilebilir bir formatta elektronik posta yoluyla ve basılı kopya olarak İşverene sunulacaktır.

Buna ek olarak, Danışmanlar inşaat sahası için en az 5 farklı noktadan haftalık bazda sahadaki ilerlemeyi gösteren görüntüleri tarihleriyle birlikte kaydedecek ve bunları kabul edilebilir formatta Taşınabilir Belleklere kaydederek İşverene sunacaktır.

Raporların, çizimlerin ve diğer dokümantasyonun sunulması için gereklilikler aşağıda verilmiştir. Raporlar hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde hazırlanacaktır. Metrik ağırlık ve ölçü sistemi kullanılacaktır.

Sunum aşağıdaki gibi olacaktır:

## Genel

Rapor Formatı        :  A4 veya A3, uygun olduğu durumlarda A3 boyutuna küçültülmüş çizimler dahil.

Çizimlerin Formatı:  A1 ve/veya A0 boyutunda.

Tüm raporların bir taslak nüshası (Türkçe 1, İngilizce 1) görüşülmek üzere önceden İşverene sunulacak, ardından Danışmanlardan bu görüşmelerden elde edilen değişiklikleri içeren nihai nüshayı hazırlamaları istenecektir.

## İnşaat Denetim Aşaması

|  | Rapor/çizimlerin nüsha sayısı | Türkçe | İngilizce | Taşınabilir Bellek (İngilizce ve Türkçe) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Haftalık Rapor nüshası sayısı (Basılı nüsha ve elektronik posta) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Aylık Rapor nüshası sayısı (Basılı nüsha ve elektronik posta) | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Üç Aylık Rapor nüshası sayısı (Basılı nüsha ve elektronik posta) | 1 | 1 | 1 |

## Tamamlama ve Kusur Sorumluluk/Garanti Aşaması

|  | Rapor/çizimlerin nüsha sayısı | Türkçe | İngilizce | Taşınabilir Bellek (İngilizce ve Türkçe) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Üç Aylık Rapor | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Devralma Raporları | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kusur Sorumluluk Süresi Rapor(lar)ı | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Enerji Kimlik Belgeleri | 1 | 1 | 1 |

İşverene sunulacak çizimlerin orijinalleri yukarıdaki nüsha sayısına dahil değildir.

Yukarıda belirtilmeyen ancak sözleşmede belirtilen veya ima edilen belge ve raporlardan Yapı Denetim Aşaması ve Tamamlama ve Kusur Sorumluluk Süresi ile ilgili olanlar Türkçe ve İngilizce dillerinde 1'er nüsha olarak sunulacaktır.

Danışman hizmetlerinin devam eden aşamalarıyla ilgili olarak, yukarıda verilen teslim gereklilikleri, hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında İşveren tarafından istenecek belge türlerini göstermektedir. Ancak Danışman, bu İş Tanımında özel olarak talep edilen tüm raporların, çizimlerin, belgelerin vb. sunulmasını ücretine dahil edecektir. Bununla birlikte İşveren, gerçekleştirilecek hizmetler sırasında bu tür gereklilikleri değiştirebilir.

Yukarıda belirtilen veya bu İş Tanımında belirtilenlere ek nüshaların gerekli olması halinde, bunlar Danışmanlar tarafından söz konusu belgelerin, raporların veya çizimlerin çoğaltma maliyeti üzerinden temin edilecektir.  Ayrıca, raporlar tamamlandıktan sonra, bunlar bir (1) Taşınabilir Bellek setinde ve İşveren tarafından kabul edilebilir yazılım formatında İşverene sunulacaktır. Her bir nüsha, hacme bağlı olarak bir cilt veya ciltler halinde dayanıklı bir şekilde ciltlenecek ve şeffaf nüshalar uygun bir koruyucu kapağa/kutuya sahip olacaktır. Tüm nüshalar İşverenin ihtiyaçlarına uygun olarak etiketlenecektir.

Çalışmaların ve malzeme temininin tamamlanmasının ardından danışmanlar, hizmetler ve çalışmalarla ilgili tüm yazışmaların, belgelerin, test sonuçlarının ve çizimlerin orijinal kopyalarını, işveren tarafından kabul edilebilir dosyalar ve biçimlerdeki indekslerle birlikte ve arşivlenmiş olarak İşverene teslim edecektir. Danışmanlar belgelerin kopyalarını saklayacaktır.

# 6.	ZAMAN ÇİZELGESİ

Denetim süreci boyunca, hazırlanan tasarımların, detayların, hesaplamaların, raporların, şartnamelerin ve onay için İşverene sunulan diğer belgelerin İşveren tarafından inceleneceği ve 15 takvim günü içinde onaylanacağı veya tashih ve/veya yeniden sunulmak üzere iade edileceği Danışmanlar tarafından dikkate alınmalıdır.

Danışmanlar, hizmetleri herhangi bir gecikme olmaksızın zamanında tamamlamak için tüm belgeleri zamanında teslim edecektir. Projenin çeşitli bölümleri için danışmanların hizmetlerinin tamamlanmasına ilişkin zaman çizelgesi aşağıda verilmiştir;

İnşaat Çalışmaları için

- İnşaat Denetimi ve Kusur Sorumluluğu Süreleri: Normal şartlar altında, tüm yapıların planlanan inşaat süresi toplam 370 gündür ve her bir gençlik ve spor tesisi  grubu için kusur sorumluluk süresi 12 aydır (Geçici ve kesin kabul eksikliklerinin tamamlanması için öngörülen süre dahil edilmiştir). İnşaat denetim aşaması ve Kusur Sorumluluk Süresi farklı zamanlarda başlatılacak çoklu İnşaat Sözleşmeleri dikkate alınarak düzenlenmiştir.

PAKET 1: FRIT-KFW-CW-II-01

| 1 | SPOR SALONU | BATMAN | MERKEZ | KARDELEN | 1201 ADA - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | GENÇLİK MERKEZİ | MARDİN | ARTUKLU | DİYARBAKIRKAPI | 724 ADA -44 |
| 3 | SPOR KOMPLEKSİ | ŞANLIURFA | BOZOVA | GÖLBAŞI (ADALI) | 126 ADA-2 |
| 4 | SPOR SALONU | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | ASFALT | 756 ADA - 6 |

- Bu hizmetler için süre yapım işi süresi 370 gün olarak öngörülmektedir.

- PAKET 1: FRIT-KFW-CW-II-01 danışmanlık hizmeti (yapı denetim) bahsi geçen 3 Spor Salonu ve 1 Gençlik Merkezi tesis inşaatı denetim hizmetlerini kapsamaktadır. 12 aylık Kusur sorumluluk süresi dahil olmak üzere denetim hizmetleri için süre 800 gün olarak öngörülmektedir.

PAKET 2: FRIT-KFW-CW-II-02

| 1 | SPOR SALONU | GAZİANTEP | NİZİP | FEVKANİ | 1261 ADA - 25-28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SPOR SALONU | ADANA | SARIÇAM | MEHMET AKİF ERSOY | 11230 ADA- 1 |
| 3 | GENÇLİK MERKEZİ | HATAY | SAMANDAĞ | ÇİĞDEDE | 924 ADA - 27 |
| 4 | GENÇLİK MERKEZİ | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | CENGİZ TOPEL | 212 ADA -87 |

- Bu hizmetler için süre 370 gün  olarak öngörülmektedir.

- PAKET 2: FRIT-KFW-CW-II-02 danışmanlık hizmeti (yapı denetim) bahsi geçen 2 Spor Salonu ve 2 Gençlik Merkezi tesis inşaatı denetim hizmetlerini kapsamaktadır. 12 aylık Kusur sorumluluk süresi dahil olmak üzere denetim hizmetleri için süre 800 gün olarak öngörülmektedir.

# 7.	İŞVEREN TARAFINDAN DANIŞMANLARA SAĞLANACAK DESTEK

İnşaat İşleri Yüklenicilerinin ihale dokümanları, şantiyenin büyüklüğüne ve konumuna bağlı olarak şantiyede Danışmanlara geçici ofis alanı sağlayacak maddeleri içerecek şekilde düzenlenecek, odaların büyüklüğü ve sayısı İşverenin ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak İşveren ve Danışman tarafından ortaklaşa belirlenecektir. Danışmanlar, yükleniciler bu şantiye ofislerini kullanıma hazır hale getirene kadar gençlik ve spor tesislerinin bulunduğu ildeki merkez ofislerini sağlamaktan tamamen sorumlu olacaktır. Merkez ofis, Sözleşme özel şartlarında belirtilen hükümler uyarınca Danışmanlar tarafından tefriş edilecek ve donatılacak, şantiye ofisleri ise Yüklenici tarafından tefriş edilecektir.  Saha ofislerinin her türlü işletme giderleri Yüklenicilerin sorumluluğunda olacaktır. Danışman, geri ödenebilir masraflarla sağlanan ve hizmetler için kullanılan herhangi bir ekipman ve malzemeyi İşverene teslim etmek zorunda olmayacaktır.

Saha denetleme personeli de dahil olmak üzere Danışman personeli için tüm yerel ulaşım danışman tarafından sağlanacak ve sunulan ücret teklifine dahil edilecektir.

İşverenin uygunluğuna bağlı olarak, aşağıdaki kalemler, mevcut olması halinde İşveren tarafından Danışmanlara ücretsiz olarak sağlanacaktır: Mevcut haritalar, topografik planlar, imar planları, kadastro verileri, paftalar.

Ayrıca İşveren, mümkün olduğu takdirde, danışmanların, gerçekleştirilecek hizmetlerle ilgili olarak Belediyelerden ve diğer Devlet Makamlarından onay ve izin almalarına yardımcı olacaktır.

Danışmanlar, gerçekleştirilecek Hizmetlerin tamamlanmasını takiben İşverenden alınan tüm belgeleri İşverene iade edecektir.

# 8.	KİLİT UZMANLAR İÇİN EKİP OLUŞUMU VE GEREKEN NİTELİKLER

Danışman, yapısal/yenileme, mimari, elektrik, mekanik, enerji verimliliği ile ilgili işlerde deneyimli bir denetim grubunun oluşturulmasından sorumludur. Danışman, denetim için görevlendireceği personeli ve her bir personel için görevlendirilmesi planlanan pozisyonları teklifinde belirtmek suretiyle dokümanları ayrı ayrı gösterecektir. Danışmanın gençlik ve spor tesislerinin   bulunduğu ilde bir denetim ekibi kurması beklenmektedir.

## 8.1 Ekip Oluşumu

Hizmet kapsamının başarılı bir şekilde yerine getirilmesi, benzer inşaat mühendisliği işleri; mimari işler, mekanik tesisat işleri, enerji verimliliği, altyapı/üstyapı esnekliği ve afet riskinin azaltılması; inşaat yöntemleri mühendisliği; çevresel, sosyal, iş sağlığı ve güvenliği ve toplum güvenliğinin iyileştirilmesi; inşaat ve sözleşme yönetimi ve ilgili alanlarda mesleki yeterlilik gerektirir.

Danışman, mühendislik tasarımı, altyapı/üstyapı esnekliği ve inşaat kalitesi; teknik, sosyal ve çevresel risklerin azaltılması ve paranın karşılığını verme açısından istenen sonuçların elde edilmesi için bütünleşik bir yaklaşım uygulayabilecek bir ekip oluşturacaktır.

Danışman, iş kapsamında gerekli olan faaliyetleri tamamlamak ve projenin hedeflerine zaman, maliyet ve kalite açısından ulaşmak için uzmanlık ve zaman tahsisi açısından yeterli personel ve gerekli ekipman/hizmetleri sağlayacaktır.

Ekip en azından aşağıdaki kilit pozisyonlara (veya eşdeğer uzmanlık kombinasyonuna) sahip olacaktır:

Genel Görevlendirme Yönetimi

- Proje Müdürü - İnşaat Mühendisi / Mimar  (1)

İnşaat Denetim Aşaması

- Saha Kontrol Amiri / İnşaat Mühendisi (1)

- İnşaat Mühendisleri (8)

- Makine Mühendisleri (2)

- Elektrik Mühendisi (2)

- İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı (1)

- Destek Personeli: Hakediş Mühendisi (İnşaat Mühendisi) (1)

Bu çekirdek ekip, Danışman tarafından önerilen diğer profesyoneller tarafından desteklenecektir. İlave olarak önerilen uzmanlar, sözleşmedeki rollerini uzun dönemli/kısa dönemli olarak kabul edilip edilmeyeceklerini belirtmelidir, böylece bütçe dökümündeki hangi ücret oranının hangi profil için geçerli olacağı açıkça anlaşılabilir.

Tüm personel bağımsız olmalı ve kendilerine verilen sorumluluklarla ilgili olarak çıkar çatışması içinde olmamalıdır. Danışman tarafından diğer personelleri seçmek için kullanılan seçim prosedürleri şeffaf olmalı ve mesleki nitelikler, dil becerileri ve iş deneyimi de dahil olmak üzere önceden tanımlanmış kriterlere dayanmalıdır. Nihai raporlar hem İngilizce hem de Türkçe olarak hazırlanacağından, Danışman ekipte çevirmen bulundurmayı düşünebilir veya güvenilir ve yüksek kaliteli çeviri için uygun bir alternatif önerebilir.

Aşağıdaki liste, çekirdek ekip pozisyonlarının gerekli nitelikleri hakkında daha fazla ayrıntı sunmaktadır:

Proje Müdürü Projenin genel yönetiminden sorumlu olacaktır. (i) İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık alanında lisans derecesi (ii) en az 15 yıllık mesleki deneyimi (iii) Uluslararası Finans Kurumu (IFI) tarafından finanse edilen projelerde çalışma deneyimi, (iv) gençlik ve spor tesisleri  denetim işlerinde en az 5 yıl deneyim

Saha Kontrol Amiri / İnşaat Mühendisi (i) İnşaat Mühendisliği alanında lisans derecesi (ii) en az 8 yıl mesleki deneyim (iii) gençlik ve spor tesislerinde en az iki yıl benzer deneyim

İnşaat Mühendisi - (i) İnşaat Mühendisliği alanında lisans derecesi (ii) en az 5 yıllık mesleki deneyim (iii) gençlik ve spor tesislerinde en az iki yıl benzer deneyim

Makine Mühendisi - (i) Makine Mühendisliği alanında lisans derecesi (ii) en az 5 yıllık mesleki deneyim (iii) gençlik ve spor tesislerinde en az iki yıl benzer deneyim

Elektrik Mühendisi - (i) Elektrik Mühendisliği alanında lisans derecesi (ii) en az 5 yıllık mesleki deneyim (iii) gençlik ve spor tesislerinde en az iki yıl benzer deneyim

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Sağlık ve Güvenlik yönetmelikleri için yayınlanan 6331 sayılı Kanun uyarınca istihdam edilecek ve B Sınıfı Sertifikaya sahip olacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) Uzmanının (i) ilgili bir disiplinde (örneğin inşaat, çevre, makine mühendisliği, İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG), vb.)  olması, (ii) İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) değerlendirmesi ve yönetimi konusunda 5 yıldan fazla ilgili deneyime sahip olması ve (iii) Dünya Bankası Grubu koruma önlemleri politikaları ve prosedürleri, Dünya Bankası Grubu Çevre Sağlığı ve Güvenliği Kılavuz İlkeleri veya diğer ilgili uluslararası kabul edilebilir standartlara hakim olması beklenmektedir.

Bu personel, çevresel ve sosyal yönetim planlarında (ÇSYP) yer alan iş sağlığı ve güvenliği, çevresel ve sosyal etkileri azaltma önlemlerinin yönetilmesi ve izlenmesinden ve inşaat sırasında ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) risklerinin belirlenmesi ve azaltılması için risk değerlendirmelerinin yapılmasından sorumlu olacaktır.

Diğer uzmanlar, destek personeli

Diğer uzman:

Danışman, inşaat işlerinin ve mühendislik hizmetlerinin (jeoloji mühendisi, peyzaj mimarı, vb.) denetimi için gereken diğer uzmanları seçecek ve işe alacaktır. Bu uzmanların özgeçmişleri de teknik teklife dahil edilmelidir. Ancak, teknik değerlendirme kilit uzmanların niteliklerine göre yapılacaktır.

Tüm diğer uzmanların asgari olarak üniversite mezunu olması, en az beş (5) yıllık iş deneyimine sahip olması, tercihen iyi derecede İngilizce bilmesi ve kendi projeleriyle ilgili alan(lar)da kanıtlanmış deneyime sahip olması gerekmektedir ve Türkiye'deki iş deneyimi bir avantaj olacaktır.

Destek Personeli:

Destek ve destek personeli maliyetleri danışmanın mali teklifine dahil edilmelidir. Danışman ayrıca, tüm faaliyetlerinin ve çıktılarının kalitesini güvence altına almak amacıyla uzman ekibi desteklemek için gerekli olan yeterli idari personeli (yani sekreter, mütercim tercüman, muhasebeci, belge kontrol görevlisi vb) ve teknisyenleri/kıdemsiz mühendisleri temin etmelidir.

# EK-1 SÖZLEŞME KAPSAMINDA İNŞA EDİLECEK GENÇLİK VE SPOR TESİSLERİ

| Tesis No | Tesis Türü | İl | İlçe | Mahalle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPOR SALONU | BATMAN | MERKEZ | KARDELEN |
| 2 | SPOR SALONU | GAZİANTEP | NİZİP | FEVKANİ |
| 3 | GENÇLİK MERKEZİ | MARDİN | ARTUKLU | DİYARBAKIRKAPI |
| 4 | SPOR KOMPLEKSİ | ŞANLIURFA | BOZOVA | GÖLBAŞI (ADALI) |
| 5 | SPOR SALONU | ADANA | SARIÇAM | MEHMET AKİF ERSOY |
| 6 | SPOR SALONU | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | ASFALT |
| 7 | GENÇLİK MERKEZİ | HATAY | SAMANDAĞ | ÇİĞDEDE |
| 8 | GENÇLİK MERKEZİ | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | CENGİZ TOPEL |

PAKET 1: FRIT-KFW-CW-II-01

| 1 | SPOR SALONU | BATMAN | MERKEZ | KARDELEN | 1201 ADA - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | GENÇLİK MERKEZİ | MARDİN | ARTUKLU | DİYARBAKIRKAPI | 724 ADA -44 |
| 3 | SPOR KOMPLEKSİ | ŞANLIURFA | BOZOVA | GÖLBAŞI (ADALI) | 126 ADA-2 |
| 4 | SPOR SALONU | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | ASFALT | 756 ADA - 6 |

PAKET 2: FRIT-KFW-CW-II-02

| 1 | SPOR SALONU | GAZİANTEP | NİZİP | FEVKANİ | 1261 ADA - 25-28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SPOR SALONU | ADANA | SARIÇAM | MEHMET AKİF ERSOY | 11230 ADA- 1 |
| 3 | GENÇLİK MERKEZİ | HATAY | SAMANDAĞ | ÇİĞDEDE | 924 ADA - 27 |
| 4 | GENÇLİK MERKEZİ | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | CENGİZ TOPEL | 212 ADA -87 |

# Bölüm 6. Standart Sözleşme Formu

STANDARD SÖZLEŞME FORMU

Danışmanlık Hizmetleri

(Zaman-Esaslı)

İçindekiler

Bölüm 1. Davet Mektubu	6

Bölüm 2. Danışmanlar İçin Bilgiler	8

Bilgi Tablosu	25

Bölüm 3. Teknik Teklif - Standart Formlar	36

TEKNİK FORM 9	48

TAAHHÜT BEYANNAMESİ	48

Bölüm 4. Mali Teklif - Standart Formlar	53

FIN-3B faaliyet bazında maaliyet ayrıntıları FORMU 1	57

EK 2 : KfW POLİTİKASI - YAPTIRIMA TABİ UYGULAMA - SOSYAL VE ÇEVRESEL SORUMLULUK	64

Bölüm 5. İş Tanımı (TOR)	66

(İş Tanımı (TOR) ve Özel Teknik Şartname)	66

1.	GİRİŞ VE ARKA PLAN	69

2.	PROJENİN HEDEFLERİ	70

3.	HİZMETLERİN KAPSAMI	70

4.	DANIŞMANLARIN GÖREVLERİNİN TANIMI	71

4.1.	İNŞAAT ÇALIŞMALARININ DENETİMİ VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ	71

4.1.1.	Denetimin Başlatılması	71

4.1.2.	İnşaat ve İnşaat Denetimi	71

4.1.2.1.	Yüklenicilere Ödeme, Değişiklikler	75

4.1.2.2.	Testler, Raporlar	76

4.1.2.3.	Hesaplar, Talepler	77

4.1.2.4.	Anlaşmazlıklar	77

4.1.3.	Kusur Sorumluluğu ve Bakım Süresi	77

5.	TESLİMATLAR	78

Genel	79

İnşaat Denetim Aşaması	79

Tamamlama ve Kusur Sorumluluk/Garanti Aşaması	79

6.	ZAMAN ÇİZELGESİ	80

7.	İŞVEREN TARAFINDAN DANIŞMANLARA SAĞLANACAK DESTEK	82

8.	KİLİT UZMANLAR İÇİN EKİP OLUŞUMU VE GEREKEN NİTELİKLER	82

8.1 Ekip Oluşumu	82

EK-1 SÖZLEŞME KAPSAMINDA İNŞA EDİLECEK GENÇLİK VE SPOR TESİSLERİ	85

Bölüm 6. Standart Sözleşme Formu	86

Danışmanlık Hizmetleri İçin Sözleşme	v

I. Sözleşme Formu	1

II. Sözleşmenin Genel Koşulları	4

1.	Genel Kavramlar	4

1.1 Tanımlar	4

1.6 Duyurular	6

2.	Sözleşmenin Başlaması, Tamamlanması, Değiştirilmesi ve Sona Ermesi	8

2.1 Sözleşmenin Yürürlüğe Girişi	8

2.2 Yürürlüğe Girmemesi Nedeniyle Sözleşmenin İptali	8

2.3 Hizmetlerin Başlaması	8

2.4 Sözleşmenin Sona Ermesi	8

2.5 Anlaşmanın Bütünü	8

2.6 Tadilat ve Değişiklikler	8

2.7 Mücbir Sebepler	8

2.7.1 Tanım	8

2.7.2 Sözleşmenin İhlal Edilmemesi	9

2.7.3 Alınacak Önlemler	9

2.8 Askıya Alma	10

2.9 Sözleşmenin Feshi	10

2.9.1 İşveren Tarafından	10

2.9.2 Danışmanlar Tarafından	11

2.9.3 Hakların ve Yükümlüklerin Dondurulması	11

2.9.4 Hizmetlerin Dondurulması	11

2.9.5 Sözleşmenin İptali Durumunda Yapılacak Ödeme	12

2.9.6 Sözleşmenin İptali Konusundaki Anlaşmazlık	12

3. DANIŞMANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ	12

3.1 Genel	12

3.1.1 Performans Standartları	12

3.1.2 Hizmetlerin Tabi Olduğu Hukuk	12

3.2 Çıkar Çatışması	13

3.2.1 Danışmanların Komisyonlar, İndirimler vs.’den Yararlanmaması	13

3.2.2 Danışmanların ve Ortaklarının Belirli Faaliyetlerle İlgili Olmamaları	13

3.2.3 Çatışan Faaliyetlerin Yasaklanması	13

3.3 Gizlilik	14

3.4 Danışmanların Sorumluluğu	14

3.5 Danışmanlar Tarafından Sağlanacak Sigorta Hizmetleri	14

3.6 Muhasebeleştirme, Teftiş ve Denetim	14

3.7 Danışmanın İşverenin Önceden Onayını Gerektiren Fiilleri	14

3.8 Raporlama Yükümlülükleri	15

3.9 Danışmanlar Tarafından Hazırlanan Belgelerin, İşverenin Mülkiyetinde Olması	15

3.10 İşveren Tarafından Sağlanan Ekipman, Araçlar ve Malzemeler	15

4. Danışmanın Personeli ve Alt-danışmanları	16

4.1 Genel	16

4.2 Personelin Tanımı	16

4.3 Elemanların Kabul Edilmesi	17

4.4 Çalışma Saatleri, Fazla Mesai, İzin vs.	17

4.5 Elemanların Görevden Alınması veya Yerlerine Başkalarının Atanması	17

4.6 Yerleşik Proje Müdürü	18

5. İşverenin Yükümlülükleri	18

5.1 Yardım ve Muafiyet	18

5.2 İşin Yapılacağı Alana Giriş	20

5.3 Mevcut Kanunlardaki Değişiklik	20

5.4 İşverenin Sağlayacağı Hizmetler ve Olanaklar	20

5.5 Ödeme	20

5.6 İşverenin Personeli	20

6. Danışmanlara Yapılacak Ödemeler	21

6.1 Maliyet Tahminleri, Ücret Tutarları	21

6.2 Personel Ücretleri ve Karşılanabilir Giderler	21

6.3 Ödemede Kullanılacak Para Birimi	22

6.4 Faturalamanın ve Ödemenin Şekli	22

7. İyi Niyet ve Dürüstlük	25

7.1 İyi Niyet	25

7.2 Sözleşmenin Uygulanması	25

8. Uyuşmazlıkların Çözümü	25

8.1 Uzlaşma Yoluyla Çözüm	25

8.2 Mahkeme Yoluyla Çözüm	25

III. Sözleşmenin Özel Koşulları	26

IV. Ekler	39

Ek A – Hizmetlerin İŞ Tanımı (İT/ TOR)	39

Ek B – Raporlama Yükümlülükleri	39

Ek C – Kilit personel ve Alt-danışmanlar – Kilit Personelin Çalışma Saatleri	39

Ek D – BU EK GEÇERLİ DEĞİLDİR.	40

Ek E - Yerel Para Biriminde Maliyet Tahminleri	41

Ek F – İşverenin Görevleri	42

EK G:	43

Avans Ödemeleri İle İlgili Banka Garanti Mektubu	43

EK-H - TAAHÜT BEYANNAMESİ	44

EK-I KESİN TEMİNAT MEKTUBU	45

# Danışmanlık Hizmetleri İçin Sözleşme

Avrupa Birliği AB Mali İmkân Kapsamında FRIT Fonu Bünyesinde KfW Yürütücülüğü İle Korunmasız Gençlerin Gençlik ve Spor Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi Çerçevesinde Yapılacak 8 Gençlik ve Spor Tesisinin Yapı Denetim Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi

SÖZLEŞME NO.

FRIT-KFW-IC-02

Birim Fiyat Esaslı Sözleşme

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İle

..................................................................................................

_______________________________

arasında

__/__/____ tarihinde imzalanmıştır

# I. Sözleşme Formu

BİRİM FİYAT ESASLI SÖZLEŞME

(Parantez [] içindeki ifadeler zorunlu değildir; nihai dokümanda tüm notlar silinmelidir.)

Bu SÖZLEŞME (bundan sonra ''Sözleşme'' olarak anılacaktır), [tarih] tarihinde bir tarafta [İşverenin İsmi] (bundan sonra ''İşveren'' olarak anılacaktır) ile diğer tarafta [Danışmanın İsmi] (bundan sonra ''Danışmanlar'' olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır.

İşin Süresi :    800 gündür.

Sözleşme bedeli :  ……….TL’dir.

[Not: Danışmanlar birden fazla kuruluştan oluşuyorsa, yukarıdaki ifade kısmen şu şekilde değiştirilmelidir: ''… (bundan sonra ''İşveren'' olarak anılacaktır) ile diğer tarafta, her birinin bu Sözleşme kapsamında Danışmanların yükümlülükleri konusunda İşverene karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları ve [danışmanın ismi] ve [danışmanın ismi]’dan (bundan sonra “Danışmanlar” olarak anılacaktır) oluşan bir ortak girişim/konsorsiyum/adi ortaklık arasında yapılmıştır.]

| (a) | İşveren, Danışmandan, bu Sözleşmede belirtilen danışmanlık hizmetlerini (bundan sonra “Hizmetler” olarak anılacaktır) sağlamasını talep ettiğinden, |
| --- | --- |
| (b) | Danışman, talep edilen profesyonel niteliklere, personel ve teknik kaynaklara sahip olduğunu göstererek, bu Sözleşme hükümlerinde belirtilen koşullarda Hizmetleri sağlamayı kabul ettiğinden, |
| (c) | Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü (bundan sonra “İşveren ” olarak anılacaktır) AB Mali İmkân Kapsamında . FRIT Fonu Bünyesinde KfW Yürütücülüğü ile Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi’nin finansmanı için bir hibe (bundan sonra “Hibe ” olarak anılacaktır) almış ve bu hibenin bir kısmını “Avrupa Birliği AB Mali İmkân Kapsamında FRIT Fonu Bünyesinde KfW Yürütücülüğü İle Korunmasız Gençlerin Gençlik ve Spor Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi Çerçevesinde Yapılacak 8 Gençlik ve Spor Tesisinin Yapı Denetim Danışmanlık Hizmeti Alımı” İşinde kullanacaktır |

Şimdi bunlara dayanarak Taraflar, aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır. 1.; Sözleşme ekinde bulunan ve aşağıda belirtilen belgeler, Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.. (a); Sözleşmenin Genel Koşulları;. (b); Sözleşmenin Özel Koşulları;. (c); Aşağıdaki Ekler: [Not: Bu eklerden her hangi birinin kullanılmaması durumunda, Ek başlığının hemen altına ve bu başlığı taşıyan ekli tabloya “Kullanılmamıştır” ibaresi ilave edilmelidir.]. Ek A:; Hizmetlerin Tanımı (İT/ TOR) ve Özel Teknik Şartname; (Bakınız Bölüm 5). EK B:; Raporlama Yükümlülükleri; [Kullanılmamıştır]. EK C:; Kilit Personel Ve Alt danışmanlar - Kilit Personelin Çalışma Saatleri; [Kullanılmamıştır]. EK D:; Yabancı Para Biriminde Maliyet Tahminleri; [Kullanılmamıştır]. EK E:; Yerel Para (TL) Biriminde Maliyet Tahminleri. EK F:; İşverenin Görevleri; [Kullanılmamıştır]. EK G:; Avans Ödemeleri İle İlgili Banka Garanti Mektubu. EK H; Taahhüt Beyannamesi; (Bakınız FORM TECH -9. EK I; Kesin Teminat Mektubu. 2.; İşveren ve Danışman karşılıklı hak ve yükümlülüklerinden, Sözleşmede özellikle belirtilmesi gerekenler:. (a); Danışmanların, Hizmetleri, Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getireceği; ve. (b); İşverenin, Danışmanlara, Sözleşme hükümlerine uygun olarak ödemeler yapacağıdır.. Bu esasları teyiden Taraflar, işbu Sözleşmenin kendileri adına yukarıda yazılı gün ve yılda imzalanmasını sağlamışlardır.

[İşverenin ismi] adına ve namına;

________________________________________________

[Yetkili Temsilci]

[Danışmanın ismi] adına ve namına;

_________________________________________________

[Yetkili Temsilci]

[Not: Danışmanlar birden fazla özel ve/veya tüzel kişilikten oluşuyorlarsa bu kuruluşların tümünün, aşağıda gösterilen sıra ile imzalarının yer alması gerekmektedir:]

Danışmanın Üyelerinin her biri adına ve namına,

[üyenin ismi]

_________________________________________________

[Yetkili Temsilci]

[üyenin ismi]

_________________________________________________

[Yetkili Temsilci]

# II. Sözleşmenin Genel Koşulları

## Genel Kavramlar

| ### 1.1 Tanımlar |  |  |  | Metin içerisinde başka şekilde ifade edilmediği sürece aşağıdaki kavramlar, Sözleşmede kullanıldıklarında aşağıdaki anlamlara sahip olacaklardır: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (a) |  |  |  |  | “Uygulanacak Mevzuat”, Hükümetin ülkesinde (veya Sözleşmenin Özel Koşullarında (ÖK) belirtilen diğer başka bir ülkede) geçerli olan ve belli bir zaman aralığı için çıkarılan ve yürürlükte kalan kanunlar veya diğer düzenlemeler anlamına gelir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (b) |  |  |  |  | “Banka”, KfW Alman Kalkınma Bankası, anlamına gelir |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (c) |  |  |  |  | “Danışman”, bu Sözleşme kapsamında İşverene Hizmetleri verecek olan özel kuruluş anlamına gelir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (d) |  |  |  |  | “Sözleşme”, bu Sözleşmenin Genel Koşullarının (GK) ve Madde 1’de sayılı diğer bütün belgelerin ekli olduğu taraflarca imzalanmış Sözleşmeyi; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (e) |  |  |  |  | “Gün”, takvim günü anlamına gelir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (f) |  |  |  |  | “Yürürlük Tarihi”, Genel Koşullar Madde 2.1 hükümleri uyarınca, Sözleşmenin yürürlüğe girmiş olduğu tarih anlamına gelir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (g) |  |  |  |  | “Yabancı Para Birimi”, İşverenin ülkesindeki para birimi dışındaki herhangi bir para birimi anlamına gelir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (h) |  |  |  |  | “GK”, bu Sözleşmenin Genel Koşulları anlamına gelir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (i) |  |  |  |  | "Hükümet", İşverenin ülkesindeki Hükümet anlamına gelir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (j) |  |  |  |  | “Yerel Para Birimi”, İşverenin ülkesindeki para birimi anlamına gelir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (k) |  |  |  |  | “Üye”, ortak girişim/konsorsiyum/adi ortaklığı oluşturan kuruluşlardan herhangi biri; ve “Üyeler”, bu kuruluşların tamamı anlamına gelir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (l) |  |  |  |  | “Taraf”, duruma göre İşveren veya Danışmandan biri, ve “Taraflar”, her ikisi anlamına gelir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (m) |  |  |  |  | “Personel”, Danışmanlar veya herhangi bir Altdanışman tarafından çalıştırılmak üzere tutulan ve Hizmetleri veya hizmetlerin herhangi bir parçasını yapmakla yükümlü profesyonel veya destek personeli; “Yabancı Personel”, çalışmak üzere tutulduğu esnada Hükümetin Ülkesi dışında ikamet eden profesyonel ve destek personeli, “Yerel Personel”, çalışmak üzere tutulduğu esnada Hükümetin Ülkesinde ikamet eden profesyonel veya destek personeli, ve “Kilit Personel”, Genel Koşullar Madde 4.2(a)’da belirtilen Personel anlamına gelir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (n) |  |  |  |  | “Karşılanabilir Harcamalar”, Danışmanın personel ücretleri dışındaki diğer işle ilgili tüm maliyetler anlamına gelir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (o) |  |  |  |  | “ÖK”, Genel Koşullarda değişiklik veya ekleme yapılmasına imkan tanıyan Sözleşmenin Özel Koşulları anlamına gelir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (p) |  |  |  |  | “Hizmetler”, ve bu Sözleşme gereğince, Ek A’da tanımlandığı gibi Danışman tarafından yerine getirilecek iş anlamına gelir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (q) |  |  |  |  | “Alt-danışman”, Danışmanın, Hizmetlerin herhangi bir kısmının yerine getirilmesi amacıyla alt sözleşme yaptığı herhangi bir kişi veya kuruluş anlamına gelir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (o) |  |  |  |  | “Üçüncü Taraf”, Hükümet, İşveren, Danışman veya Altdanışman dışındaki kişi veya kuruluş anlamına gelir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (s) |  |  |  |  | “Yazılı”, alındı belgesiyle birlikte yazılı formda yapılan iletişim anlamına gelir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Taraflar Arasındaki İlişkiler |  |  |  |  |  |  |  |  | Bu metnin içerisinde bulunan hiçbir şey, İşveren ve Danışman arasında, amir-memur ilişkisine benzer bir ilişki şeklinde oluşturulmayacaktır. Danışman, bu Sözleşme gereğince Personelinin ve varsa Alt-danışmanlarının hizmetleri tam olarak yerine getirmesinden ve onlar tarafından ve onların adına yerine getirilmiş hizmetlerden tümüyle sorumlu olacaklardır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Sözleşmenin Bağlı Olduğu Hukuk |  |  |  |  |  |  |  |  | Bu Sözleşme, Sözleşmenin anlamı ve yorumu ile Taraflar arasındaki ilişkiler, Uygulanacak Mevzuat hükümlerine tabidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Dil |  |  |  |  |  |  |  |  | Bu Sözleşme, Sözleşmenin anlam ve yorumuyla ilgili tüm hususlar için bağlayıcı ve yönlendirici olacak olan ve Özel Koşullarda belirtilen dilde yürütülmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Başlıklar |  |  |  |  |  |  |  |  | Başlıklar, bu Sözleşmenin anlamını kısıtlamayacak, değiştirmeyecek veya etkilemeyecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.6 Duyurular |  |  |  | 1.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bu Sözleşme gereğince verilecek veya yapılacak olan gerekli bildirimler, talepler veya verilmiş izinlerin yazılı olarak gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir bildirim, talep veya izin, Tarafların yetkili temsilcisine elden teslim edildiğinde veya Tarafların Sözleşmenin Özel Koşullarında belirtilen adreslerine gönderildiğinde verilmiş veya yapılmış sayılacaktır. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taraflardan herhangi biri Özel Koşullarda belirtilen adresin değiştiğini diğer Tarafa yazılı olarak bildirerek, bildirim adresini değiştirebilir. |  |  |  |
| 1.7 Yer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hizmetler, Ek A’da belirtilen yerlerde gerçekleştirilecek olup, işin yapılacağı yerin belirtilmediği durumlarda İşverenin onayına bağlı olarak, İşverenin kendi ülkesinde veya başka bir yerde yerine getirilecektir. |  |  |  |
| 1.8 Görevli Üyenin Yetkileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Danışmanın birden fazla kuruluştan oluşan bir ortak girişim/konsorsiyum/adi ortaklık olması durumunda, Üyeler, Özel Koşullarda ismi belirtilen kuruluşu, İşverenden talimatların ve ödemelerin alınmasında sınırlama olmayacak biçimde, Danışmanların bu Sözleşme kapsamında İşverene karşı olan tüm haklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmek üzere kendi adlarına hareket etmesi konusunda yetkilendirirler. |  |  |  |
| 1.9 Yetkili Temsilciler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bu sözleşme kapsamında, İşveren veya Danışman tarafından yapılması istenilen veya yapılmasına izin verilen her hangi bir fiil ile, hazırlanması istenilen veya hazırlanmasına izin verilen her hangi bir belge, Özel Koşullarda belirtilen yetkililer tarafından yapılabilir veya hazırlanabilir. |  |  |  |
| 1.10 Vergiler ve Gümrük Vergileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Danışmanlar, Alt-danışmanlar ve Personel, Uygulanacak Mevzuattan kaynaklanan vergi, resim, komisyon ve diğer yükümlülükleri Özel Koşullarda tanımlandığı gibi ödeyeceklerdir. |  |  |  |
| 1.11 Rüşvet ve Yolsuzluk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 Tanımlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Banka politikası, Banka tarafından finanse edilen sözleşmelerde Borçlulardan (krediden yararlananlar da dahil) ve Danışmanlardan, Sözleşmenin icrası süresince en yüksek ahlak standartlarını göstermelerini gerektirir. Bu politikanın sürdürülmesinde Banka: |  |  |  |
|  |  |  |  | (a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bu koşulu yerine getirmek amacıyla aşağıda belirtilen kavramları tanımlar: |  |  |  |
|  |  |  |  | (i) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ''rüşvet”, ihalenin yapılması veya sözleşmenin icrası sırasında, resmi bir memurun fiilini etkilemek üzere, herhangi bir değerin teklif edilmesi, verilmesi, alınması veya istenmesi demektir; |  |  |  |
|  |  |  |  | (ii) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ''dolandırıcılık'', bir anlaşmanın seçim sürecini veya sözleşmenin yürütülmesini etkilemek için gerçeklerin çarpıtılması veya ihmal edilmesi demektir; |  |  |  |
|  |  |  |  | (iii) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | “hileli ortaklık” bir veya daha fazla danışman arasında, Borçlunun bilgisi dâhilinde veya haricinde, suni, rekabetçi olmayan seviyelerde fiyatları belirlemek amacıyla tasarlanmış senaryo veya düzenleme demektir; |  |  |  |
|  |  |  |  | (iv) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | “cebri uygulamalar” bir sözleşmenin yürütülmesini etkilemek veya bir ihale sürecine katılımı etkilemek amacıyla, doğrudan veya dolaylı olarak, kişilere veya onların mallarına zarar vermek veya zarar vermekle tehdit etmek anlamına gelir. |  |  |  |
| 1.11.2 Alınacak Önlemler |  |  |  | (b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seçim esnasında veya sözleşmenin yürütülmesi sırasında, rüşvet, yolsuzluk, hileli ortaklık veya cebri faaliyetlerinin Borçlunun veya krediden yararlananın temsilcileri tarafından yapıldığını her hangi bir zamanda tespit ederse, Borçlunun sorunu Bankayı tatmin edecek şekilde zamanında ve uygun şekilde çözmesini beklemeksizin, ilgili sözleşmeye tahsis edilen kredi kısmını iptal edecektir. |  |  |  |
|  |  |  |  | (c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Her hangi bir zamanda banka tarafından finanse edilen bir sözleşme için teklif veren veya sözleşmeyi yürüten firmanın, rüşvet, dolandırıcılık, hileli ortaklık, cebri faaliyetlerinde bulunduğunu belirlerse; bu firmayı süreli veya süresiz bir dönem için Banka tarafından finanse edilen sözleşmeler ile ilgili ihalelere katılmaktan men edebilir. |  |  |  |
| 1.11.3 Komisyonlar ve Harçlar |  |  |  | (d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sözleşmenin yürütülmesi veya ihale süreci ile ilgili olarak, ödenen veya ödenecek olan komisyonlar veya harçlar varsa, ihaleyi kazanan Danışman tarafından açıklanması gerekecektir. Açıklanan bilgi, mutlaka en azından temsilcinin veya komisyon temsilcisinin adını ve adresini, miktar ve para birimini ve komisyon ve harcın amacını içermelidir. |  |  |  |
| ## Sözleşmenin Başlaması, Tamamlanması, Değiştirilmesi ve Sona Ermesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 Sözleşmenin Yürürlüğe Girişi |  |  |  |  |  |  | Bu Sözleşme İşverenin, Danışmanlara hizmetleri yerine getirmeye başlaması talimatını verdiği bildirimin tarihinde ("Yürürlük Tarihi") yürürlüğe girecek ve hüküm ifade edecektir. Bu bildirim, varsa Özel Koşullarda belirtilen yürürlülük koşullarının yerine getirildiğini de teyid etmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.2 Yürürlüğe Girmemesi Nedeniyle Sözleşmenin İptali |  |  |  |  |  |  | Bu Sözleşme, Taraflarca Sözleşmenin imzalandığı tarih ile Özel Koşullarda belirtilen tarih arasında yürürlüğe girmezse, Taraflardan herhangi biri, diğer tarafa yirmi-bir (21) günden daha kısa olmayan bir süre öncesinde vereceği yazılı bir uyarı ile, bu Sözleşmenin geçersiz ve hükümsüz olacağını açıklayabilir. Taraflardan birinin bu şekilde bir açıklama yapması durumunda Taraflardan hiçbiri, diğer Tarafa karşı bu Sözleşme ile ilgili herhangi bir hak talep etmeyecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.3 Hizmetlerin Başlaması |  |  |  |  |  |  | Danışman, Yürürlük Tarihinden Özel Koşullarda belirtilen süre kadar sonra, Hizmetleri yerine getirmeye başlayacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.4 Sözleşmenin Sona Ermesi |  |  |  |  |  |  | Genel Koşullar Madde 2.9’da belirtilen koşullar nedeniyle iptal edilmedikçe bu Sözleşme, Yürürlülük Tarihinden sonra, Özel Koşullarda belirtilen sürenin sonunda sona erecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.5 Anlaşmanın Bütünü |  |  |  |  |  |  | Bu Sözleşme, Tarafların üzerinde anlaşmaya vardıkları tüm hükümleri, şartları ve koşulları içerir. Tarafların ilgili kuruluşlardan veya temsilcilerinden hiçbiri, bu sözleşmede yer alanlar dışında demeç vermeye, temsilde bulunmaya, taahhütte bulunmaya veya anlaşma yapmaya yetkili olmayıp, Taraflar, bu çeşit eylemlerle bağlanamaz veya sorumlu tutulamazlar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.6 Tadilat ve Değişiklikler |  |  |  |  |  |  | Hizmetin kapsamında yapılacak değişiklikler de dahil olmak üzere, bu Sözleşmenin koşulları veya kurallarının değiştirilmesi, yalnızca Taraflar arasındaki yazılı bir anlaşma ile yapılabilir. Genel Koşullar Madde 7.2 hükümleri uyarınca Taraflardan her biri, diğer Tarafça yapılacak herhangi bir tadilat veya değişiklik talebine gerekli özeni gösterecektir. Tadilatlar ve değişiklerin önemli olması durumunda, Bankanın yazılı ön izni gereklidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.7 Mücbir Sebepler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 2.7.1 Tanım |  |  |  |  |  | (a) |  |  |  |  |  |  | Bu Sözleşmenin uygulanmasında “Mücbir Sebep”, bir Tarafın iradesi dışında gelişen ve Tarafların Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız hale koyan veya koşullar nedeniyle yapılması mümkün olmayan ön görülemeyen ve önlenemez olay anlamında olup, savaş, isyan, sivil ayaklanma, deprem, yangın, pandemi, patlama, fırtına, sel veya diğer kötü hava koşullarını, grev, lokavt veya diğer endüstriyel eylemleri (söz konusu grevin, lokavtın veya diğer endüstriyel eylemlerin önlenmesinin Mücbir Sebebin ortaya çıktığı tarafın iradesinde olduğu durumlar hariç), kamulaştırma veya Hükümet kuruluşlarının diğer faaliyetlerini içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (b) |  |  |  |  |  |  | Mücbir Sebep, ne (i) bir Tarafın veya bu Tarafın Alt-danışmanının, kuruluşunun veya çalışanın dikkatsizlik veya kasıtlı eylemlerini, ne de (ii) dikkatli bir Tarafın, bu Sözleşmenin sona erme tarihinde hesaplayabileceği ve Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilerek kaçınacağını veya üstesinden geleceğini var saydığı eylemleri kapsar. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (c) |  |  |  |  |  |  | Mücbir Sebep, mali kaynakların yetersizliğini veya Sözleşme kapsamında yapılması gerekli bir ödemenin yapılamamasını içermez. |  |  |  |
|  | #### 2.7.2 Sözleşmenin İhlal Edilmemesi |  |  |  |  |  | Mücbir Sebepten etkilenen Tarafın, bu Sözleşmenin kurallarını ve koşullarını yerine getirmek için tüm makul önlemleri alması ve gerekli özeni göstererek alternatif tedbirleri sağlaması koşuluyla Taraflardan birinin, Mücbir Sebepten kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi, bu Sözleşmenin ihlali veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi şeklinde değerlendirilmeyecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 2.7.3 Alınacak Önlemler |  |  |  |  |  | (a) |  |  |  |  |  |  |  |  | Mücbir Sebepten etkilenen Taraf, yükümlülüklerini Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini mümkün olduğunca yerine getirmeye devam edecek ve herhangi bir Mücbir Sebebin sonuçlarını azaltmak için mümkün olan tüm önlemleri alacaktır. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (b) |  |  |  |  |  |  |  |  | Mücbir Sebepten etkilenen Taraf, söz konusu olaydan hemen sonra, ancak her halükarda olayı takip eden ondört (14) gün içerisinde, olayın nedenlerini ve biçimini gösteren kanıtları sunmak suretiyle, diğer Tarafı söz konusu olaydan haberdar etmeli ve benzer şekilde normal koşullara dönülmesi halinde, bu durumu mümkün olan en kısa zamanda karşı Tarafa bildirmelidir. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (c) |  |  |  |  |  |  |  |  | Bir Tarafın, bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir fiili veya görevi tamamlama süresi, ilgili Tarafın, Mücbir Sebep nedeniyle söz konusu faaliyeti yerine getiremediği süre kadar uzatılacaktır. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (d) |  |  |  |  |  |  |  |  | Bir Mücbir Sebep nedeniyle, Danışman hizmetleri yerine getiremediği dönem için, İşverenin talimatlarına göre, Danışman: - demobilize olur, bu durumda makul ve zorunlu olarak oluşan ilave harcamalar Danışmana ödenir; ve eğer İşveren tarafından gerekli görülürse, yeniden Hizmetleri vermeye başlar; veya - mümkün olduğu kadarıyla Hizmetleri vermeye devam eder, bu durumda Danışmana bu Sözleşmenin koşullarına göre ödemeler yapılmaya devam eder, ve makul ve zorunlu olarak oluşan ilave harcamalar Danışmana ödenir. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (e) |  |  |  |  |  |  |  |  | Mücbir Sebebin varlığı veya süresi hakkında Taraflar arasında anlaşmazlık olması durumunda, konu Genel Koşullar Madde 8’e göre çözümlenecektir. |  |
| ### 2.8 Askıya Alma |  |  |  |  |  |  | Danışmanlar, Hizmetlerin yerine getirilmesi de dahil bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremezlerse İşveren, Danışmana vereceği yazılı bildirim ile yapması gereken ödemeleri askıya alabilir. Söz konusu askıya alma yazısında; (i) yerine getirilmeyen durumun ne olduğu belirtilecek ve (ii) Danışmanların, söz konusu eksikliği yazının alınmasını takip eden otuz (30) gün içerisinde gidermesi istenecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.9 Sözleşmenin Feshi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 2.9.1 İşveren Tarafından |  |  |  |  |  | İşveren, bu 2.9.1 Maddesinin (a)’dan (g)’ye kadar olan paragraflarında belirtilen olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi durumunda bu Sözleşmeyi feshedebilir. İşveren, bu olayların meydana gelmesi durumunda, otuz (30) günden, (g) paragrafındaki olay halinde altmış (60) günden az olmamak üzere Danışmanlara yazılı bir ihtarname verecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (a) |  |  |  |  |  |  | Yukarıdaki Madde 2.8 uygun olarak askıya alma yazısında tanımlandığı gibi, söz konusu erteleme yazısının alınmasından itibaren otuz (30) gün içerisinde veya İşverenin sonradan yazılı olarak kabul ettiği daha uzun bir süre içerisinde Danışman, Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirirken ortaya çıkan aksaklıkları gidermede başarısız olursa, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (b) |  |  |  |  |  |  | Danışman (veya Danışman birden fazla ortaktan oluşuyorsa Üyelerinden her hangi biri) ödeme güçlüğüne düşer veya iflas ederse veya borçlarının tasfiyesi için borçluları ile her hangi bir anlaşma içerisine girerse veya borçluların lehine olan herhangi bir yasal avantajdan yararlanırsa veya gönüllü ya da zorunlu olarak icraya tabi tutulur veya mallarına haciz gelirse, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (c) |  |  |  |  |  |  | Danışman, Genel Koşullar Madde 8'e uygun olarak yürütülen hakemlik yoluyla verilmiş bir hükme uymazsa, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (d) |  |  |  |  |  |  | Danışman, İşverenin kanısına göre, ihale esnasında veya sözleşmenin uygulanması esnasında rüşvet veya yolsuzluk faaliyetlerinde bulunmuşsa; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (e) |  |  |  |  |  |  | Danışman, İşverenin haklarına, yükümlülüklerine veya çıkarlarına önemli bir etkide bulunacak ve yanlış bir belgeyi İşverene sunarsa, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (f) |  |  |  |  |  |  | Danışman, Mücbir Sebep sonucu olarak altmış (60) günden az olmayan bir süre boyunca Hizmetlerin önemli bir kısmını yerine getiremezse; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (g) |  |  |  |  |  |  | İşveren, tek taraflı olarak veya herhangi bir nedenle bu Sözleşmeyi sona erdirmeye karar verirse. |  |  |  |
|  | #### 2.9.2 Danışmanlar Tarafından |  |  |  |  |  | Danışman, bu 2.9.2 Maddesinin (a)'dan (d)'ye kadar olan paragrafında belirtilen olaylardan herhangi birinin meydana gelmesinden itibaren, İşverene verecekleri otuz (30) günden az olmayan yazılı bir ihbar ile bu sözleşmeyi fesh edebilirler. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (a) |  |  |  |  |  |  | Eğer İşveren, bu Sözleşme gereğince yapması gereken ödemeyi zamanında yapmazsa ve Danışmanın, ödemenin zamanının geçtiğine dair yazılı uyarısına rağmen kırkbeş (45) gün içerisinde Genel Koşullar Madde 8'de belirtildiği gibi görüşmeye yanaşmazsa, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (b) |  |  |  |  |  |  | Mücbir Sebep sonucunda Danışman, altmış (60) günden az olmayan bir dönem süresince, Hizmetlerin önemli bir bölümünü yerine getiremezse, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (c) |  |  |  |  |  |  | İşveren, Genel Koşullar Madde 8'e uygun olarak hakemlik yoluyla verilmiş herhangi bir nihai hükme uymazsa, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (d) |  |  |  |  |  |  | İşveren, bu Sözleşmeye uygun olarak yükümlülüklerinin önemli bir kısmını ihlal ederse ve Danışman, söz konusu ihlali açıkça belirten uyarısını almalarını takip eden kırkbeş (45) gün içerisinde söz konusu ihlali gidermezse. |  |  |  |
|  | #### 2.9.3 Hakların ve Yükümlüklerin Dondurulması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Genel Koşullar Madde 2.2 ve Madde 2.9 hükümleri uyarınca bu Sözleşmenin feshedilmesi veya Genel Koşullar Madde 2.4 hükümleri uyarınca bu Sözleşmenin sona ermesi üzerine Tarafların; (i) feshetme veya sona erme gününde doğacak hak ve yükümlülükleri, (ii) Genel Koşullar Madde 3.3'de belirtilen gizlilik yükümlülüğü, (iii) Danışmanın Genel Koşullar Madde 3.6 hükmü uyarınca incelemeye, hesaplarının ve kayıtlarının denetlenmesine veya kopyalanmasına izin verme zorunlulukları, ve (iv) bir Tarafın Yürürlükteki Mevzuat kapsamında sahip olduğu haklar haricinde, bu metinde belirtilen haklarının ve yükümlülüklerinin tümü durdurulacaktır. |  |  |  |
|  | #### 2.9.4 Hizmetlerin Dondurulması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taraflardan herhangi birinin, Genel Koşullar Madde 2.9.1 veya Madde 2.9.2 hükümleri uyarınca, diğer Tarafa ihbarname göndermesi yoluyla bu Sözleşmenin feshedilmesi üzerine Danışman, söz konusu ihbarnameyi alır almaz ivedilikle, hızlı ve sistemli bir şekilde Hizmetleri tamamlamak için gerekli tüm adımları atacak ve bu amaçla yapılacak giderleri asgari düzeyde tutmak için makul olan tüm çabayı sarf edecektir. Danışman tarafından hazırlanan belgeler ve İşveren tarafından sağlanan ekipman ve malzemeler ile ilgili olarak ise Danışman, sırasıyla Genel Koşullar Madde 3.9 veya Madde 3.10 hükümlerine göre hareket edecektir. |  |  |  |
|  | #### 2.9.5 Sözleşmenin İptali Durumunda Yapılacak Ödeme |  |  |  |  |  | Genel Koşullar Madde 2.9.1 ve Madde 2.9.2 hükümleri uyarınca Sözleşmenin feshi halinde İşveren, Danışmana aşağıdaki ödemeleri yapacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (a) |  |  |  |  |  |  | Feshin yürürlüğe girmesine kadar olan sürede, uygun olarak yerine getirilen hizmetler için Genel Koşullar Madde 6 uyarınca personel ücretleri; ve feshin yürürlüğe girmesine kadar olan sürede, fiilen yapılmış harcamalar için Genel Koşullar Madde 6 uyarınca yapılacak karşılanabilir giderler. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (b) |  |  |  |  |  |  | Genel Koşullar Madde 2.9.1’in (a)'dan (e)'ye kadar olan paragraflarına göre Sözleşmenin feshedilmesi haricinde, Personelin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının geri dönüş yolculuğu maliyetleri de dahil olmak üzere Sözleşmenin hızlı ve sistemli olarak iptali neticesinde oluşacak makul herhangi bir giderin ödenmesi. |  |  |  |
|  | #### 2.9.6 Sözleşmenin İptali Konusundaki Anlaşmazlık |  |  |  |  |  | Taraflardan biri, Genel Koşullar Madde 2.9.1'nin (a)'dan (f)'ye kadar olan paragraflarında veya Madde 2.9.2'de açıklanan hususların oluştuğunu kabul etmiyorsa, diğer Taraf fesih ihbarnamesinin almasından itibaren kırkbeş (45) gün içerisinde Genel Koşullar Madde 8 hükümlerine göre konuyu hakeme götürebilir. Sözleşme, hakem kararının şartlarına göre fesih hariç, böyle bir olayın olduğu esasıyla feshedilmeyecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3. DANIŞMANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 Genel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #### 3.1.1 Performans Standartları |  |  |  |  |  | Danışman, genel kabul görmüş profesyonel standardlara ve uygulamalara uygun olarak gerekli hassasiyet, etkinlik ve tasarrufla Hizmetleri sağlayacak ve yükümlülüklerini yerine getirecektir. Aynı zamanda Danışman, modern yönetim uygulamalarını izleyecek ve ileri teknolojiyi ve güvenli ve etkili donanımı, mekanizmayı, malzemeleri ve yöntemleri de kullanacaklardır. Danışman, bu Sözleşme veya Hizmetlerle ilgili herhangi bir konuda her zaman için İşverene güvenilir tavsiyelerde bulunan bir kişi olarak hareket edecek ve Alt-danışmanlar veya Üçüncü Kişilerle ilişkileri esnasında, her zaman İşverenin haklı / yasal çıkarlarını destekleyecek ve koruyacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #### 3.1.2 Hizmetlerin Tabi Olduğu Hukuk |  |  |  |  |  | Danışman, Hizmetleri Yürürlükteki Mevzuata uygun olarak yerine getirecek ve Altdanışmanlar ile kendi Personeli ve Alt-danışmanların Personelinin Yürürlükteki Mevzuata uygun hareket etmesini sağlayıcı tüm adımları atacaktır. İşveren, yerel gelenekler konusunda Danışmana yazılı bilgi verecek ve Danışman bundan sonra, söz konusu geleneklere saygı gösterecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.2 Çıkar Çatışması |  |  |  |  |  |  |  | Danışman, gelecekte yapacağı işi göz önüne almadan İşverenin çıkarlarını en yüksek seviyede tutacaktır, ve diğer işlerle veya kendilerinin sahip olduğu şirketlerin çıkarlarıyla çatışmaktan mutlak surette kaçınacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #### 3.2.1 Danışmanların Komisyonlar, İndirimler vs.’den Yararlanmaması |  |  |  |  |  | (a) Danışman Genel Koşullar Madde 6’ya göre yapılan ödemeler, bu Sözleşme veya Hizmetlerle ilgili yapılacak yegane ödemeler olup, Danışmanlar, Genel Koşullara 3.2.2 hükümleri uyarınca kendi çıkarları için, Sözleşme veya Hizmetlere ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak veya sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken meydana gelen herhangi bir ticari komisyonu, indirimi veya benzeri ödemeleri kabul etmeyeceklerdir. Aynı zamanda Danışman, Personelinden, Alt-danışmanlarından ve kuruluşlarından her hangi birinin, benzer şekilde bu çeşit bir ödemeleri kabul etmeyeceklerine dair elinden gelen çabayı gösterecektir. (b) Ayrıca, Danışmanın, Hizmetlerin bir parçası olarak malların, inşaat işlerinin veya hizmetlerin sağlanmasında İşverene öneride bulunma sorumluluğu varsa Danışman, Bankanın yürürlükteki satınalım rehberlerine uyacak ve her zaman söz konusu sorumluluklarını yerine getirirken İşverenin çıkarlarını en üst seviyede koruyacaktır. Söz konusu satınalım sorumluluğunun yerine getirilmesinde Danışman tarafından elde edilen indirimler ve komisyonlar, İşverenin adına olacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #### 3.2.2 Danışmanların ve Ortaklarının Belirli Faaliyetlerle İlgili Olmamaları |  |  |  |  |  | Danışman, bu Sözleşme süresince ve Sözleşmenin sona ermesinden sonra, kendisinin ve herhangi bir ortaklığının veya herhangi bir Alt-danışmanının ve onun ortaklığının, Hizmetlerden kaynaklanan veya Hizmetlerle yakından bağlantılı olan herhangi bir proje için (danışmanlık hizmetleri hariç olmak üzere) mal temin etmeyeceklerini, inşaat işi yapmayacaklarını veya hizmet sağlamayacaklarını kabul etmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #### 3.2.3 Çatışan Faaliyetlerin Yasaklanması |  |  |  |  |  | Danışman, bu Sözleşme kapsamında kendisine verilen işle çatışacak profesyonel faaliyetlerde veya herhangi bir işte doğrudan veya dolaylı olarak yer almayacak, ve Alt-danışmanlarının ve Alt-danışmanlarının Personelinin yanı sıra kendi Personelinin de yer almamasını sağlayacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.3 Gizlilik |  |  |  |  |  |  |  | İşverenin yazılı onayı hariç, Danışman ve Personeli, herhangi bir zamanda herhangi, bir kişi veya kurum ile Sözleşme kapsamında elde edilen herhangi gizli bir bilgi hakkında görüşmeyecektir; ve Danışman ve Personeli Hizmetler kapsamında veya sonucunda oluşturulan tavsiyeleri açıklayamayacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.4 Danışmanların Sorumluluğu |  |  |  |  |  |  |  | Özel Koşullarda belirtilen hüküm varsa onlara tabi olmak kaydıyla, Danışmanın bu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu Yürürlükte Mevzuatla sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.5 Danışmanlar Tarafından Sağlanacak Sigorta Hizmetleri |  |  |  |  |  |  |  | Danışman, (i) İşveren tarafından belirlenen koşul ve kurallar doğrultusunda, maliyeti kendisine ait olmak üzere, (veya duruma göre Alt-danışmana ait olacaktır) Özel Koşullarda belirtilen risklere ve bu risklerin kapsamına karşı sigorta hizmetini, bizzat kendisi veya varsa Alt-danışmanları aracılığıyla sağlayacak ve devam ettirecek, (ii) İşverenin istemesi halinde, söz konusu sigortayı sağlamasına ve devam ettirmesine ilişkin belgeler ile mevcut primleri ödediğini gösteren kanıtları İşverene sunacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.6 Muhasebeleştirme, Teftiş ve Denetim |  |  |  |  |  |  |  | Danışman, (i) bu Sözleşme kapsamında yaptıkları Hizmetler ile ilgili olarak, uluslararası genel kabul görmüş muhasebe kurallarına uygun olarak, ilgili bütün tarihleri ve harcamaları gösterecek biçim ve detayda ve Özel Koşullarda belirtilen esaslara uygun olarak doğru ve sistematik hesap ve kayıt tutacak, (ii) İşverenin veya onun atadığı temsilcisinin ve/veya Bankanın, bu hesap ve kayıtları düzenli olarak ve sözleşmenin sona ermesi veya iptalinden itibaren beş yıl içerisinde gözden geçirmesine veya kopyalarını almasına ve aynı zamanda İşveren veya Banka tarafından duruma göre gerek duyulması halinde İşveren veya Banka tarafından tutulmuş denetçiler tarafından denetlemesine izin verecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.7 Danışmanın İşverenin Önceden Onayını Gerektiren Fiilleri |  |  |  |  |  |  |  | Danışman, aşağıda sıralanan fiilleri yapmadan önce, İşverenin önceden vereceği yazılı iznini almalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (a) |  |  |  |  |  | Ek C’de yeralan Personele herhangi bir değişiklik veya ilave yapıldığında, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (b) |  |  |  |  |  | Alt-danışmanlar: Danışman, Hizmetlerle ilgili işin bir kısmını, İşverenin onayını alarak, bazı uzmanlara veya kuruluşlara, alt-sözleşme ile verebilir. Böyle bir onaya rağmen, Danışman Hizmetler için, tüm sorumluluklarını elinde bulundurmaktadır. Alt-danışmanın, verilen işleri yerine getirirken İşveren tarafından yetersiz ve kapasitesiz bulunması durumunda, İşveren, Danışmandan, nitelikleri ve tecrübesi kabul görecek kişilerle değiştirmesini veya Hizmetlerin Danışman tarafından yerine getirilmesini isteyebilir. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (c) |  |  |  |  |  | Özel Koşullarda tanımlanan diğer faaliyetler. |  |  |  |
| ### 3.8 Raporlama Yükümlülükleri |  |  |  |  |  |  |  | Danışmanlar, Ek B’de belirlenen raporları ve belgeleri, bu ekte belirtilen şekilde, sayıda ve sürelerde İşverene sunacaklardır. Nihai Raporlar yukarıda bahsedilen Ek’te belirtilen basılı kopyaların yanı sıra CD ROM ortamında da teslim edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.9 Danışmanlar Tarafından Hazırlanan Belgelerin, İşverenin Mülkiyetinde Olması |  |  |  |  |  |  |  | Danışman tarafından İşveren için hazırlanan planların, çizimlerin, tanımların, dizaynların, raporların ve diğer belge ve yazılımların tamamı, İşverenin mülkiyetinde olacak ve mülkiyetinde kalacaktır. Sözleşmenin bitimi veya Sözleşmeye son verilmesi durumunda Danışman, zaman geçirmeden, ayrıntılı bir döküm ekinde söz konusu belgelerin tümünü İşverene verecektir. Danışman, ilgili belgelerin ve yazılımların bir kopyasını muhafaza edebilir, İşverenin ön onayını almak kaydıyla bu yazılımı kendisi için kullanabilir. Söz konusu bilgisayar programlarının geliştirilmesi amacıyla, İşverenle üçüncü taraflar arasında lisans anlaşması gerekli veya uygunsa, bu anlaşmalar için Danışman İşverenin önceden yazılı onayını alacaktır ve söz konusu programların geliştirilmesi ile ilgili harcamaların karşılanması talep etmeye İşveren kendi takdiriyle yetkili olacaktır. Bu belgelerin ve yazılımların gelecekteki kullanımını engellemeye yönelik sınırlamalar –eğer varsa- Özel Koşullarda belirtilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.10 İşveren Tarafından Sağlanan Ekipman, Araçlar ve Malzemeler |  |  |  |  |  |  |  | İşverenin Danışman için sağladığı veya kısmen veya tamamıyla İşverenin tarafından sağlanan fonlarla Danışman tarafından satın alınan ekipman, araçlar ve malzemeler, İşverenin mülkiyetinde olacak ve ona göre kayda alınacaktır. Bu Sözleşmenin feshi veya sözleşmenin sona ermesi üzerine, Danışman, söz konusu ekipman, araçlar ve malzemelerin bir envanterini hazırlayacak ve İşverenin talimatlarına uygun olarak söz konusu ekipman ve malzemeleri teslim edeceklerdir. Danışman, İşveren tarafından aksi yönde yazılı bir talimat verilmediği sürece, söz konusu ekipman, araçlar ve malzemeleri kendi tasarrufunda bulundukları süre boyunca, masrafları İşverene ait olmak üzere, tamamıyla değiştirilmelerine eşit bir değer üzerinden sigortalatacaklardır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 Danışman Tarafından Sağlanan Ekipman, Araçlar ve Malzemeler |  |  |  |  |  |  |  | Uygulanabilir durumlarda, Danışman ve Personeli tarafından Hükümetin ülkesine getirilen ve Proje için ya da kişisel amaçlı kullanılan ekipman veya malzemeler, Danışmanın veya ilgili Personelin mülkiyetinde kalacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4. Danışmanın Personeli ve Alt-danışmanları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1 Genel |  |  |  |  | Danışman, Hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli olan nitelik ve tecrübeye sahip Personel ve Alt-danışmanları istihdam edecek ve sağlayacaklardır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.2 Personelin Tanımı |  |  |  |  | (a) |  |  |  |  |  |  |  |  | Danışmanın Kilit Personelinin her birinin unvanları, üzerinde anlaşılan iş tanımları, bu personelin asgari nitelikleri ve Hizmetlerin yerine getirilmesindeki tahmini süreler Ek C’de belirtilmektedir. Kilit Personelden İşveren tarafından halihazırda kabul edilmiş olanlar varsa, bu kişilerin isimleri de Ek C’de yer alacaktır. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (b) |  |  |  |  |  |  |  |  | Genel Koşullar Madde 3.1.1'deki koşulların yerine getirilmesi isteniliyorsa, Ek C’de ismi belirtilen Kilit Personel için öngörülen çalışma süreleri, Danışman tarafından İşverene yazılı bildirim yapılmak suretiyle değiştirilebilir. Bu durumda (i) söz konusu değişikliğin, her birey için öngörülen orijinal iş süresinin %10’unu veya bir haftayı geçmemesi, hangisi daha uzun ise, ve (ii) değişiklik toplamının, Sözleşmenin Genel Koşulları Madde 6.1(b)'de belirtilen fiyatı aşmasına neden olmaması gerekmektedir. Diğer tüm değişiklikler, yalnızca İşverenin yazılı onayıyla yapılabilir. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (c) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ek A’da belirtilen Hizmetlerin kapsamı dışında ilave iş yapılması gerekirse, Ek C’de tespit edilen Kilit Personelin öngörülen çalışma süreleri, İşveren ile Danışman arasında yapılan yazılı anlaşmaya istinaden arttırılabilir. Ödemelerin Sözleşmenin Genel Koşullar Madde 6.1(b)’de belirtilen tavanı aşması durumunda, bu artış anlaşmada açıkça ifade edilecektir. |  |  |  |
| ### 4.3 Elemanların Kabul Edilmesi |  |  |  |  | Ek C’de isimleri ve unvanları yer alan Kilit Personel ve Alt-danışmanlar, İşveren tarafından bu sözleşme ile onaylanmaktadır. Danışman, Hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere teklif ettikleri diğer elemanlarla ilgili olarak, bu elemanların öz geçmişlerinin (CV) bir kopyasını sunacaktır. Eğer İşveren, söz konusu öz geçmişlerin alınma tarihinden itibaren yirmibir (21) gün içerisinde yazılı olarak itirazda bulunmazsa söz konusu Kilit Personelin, İşveren tarafından onaylandığı varsayılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.4 Çalışma Saatleri, Fazla Mesai, İzin vs. |  |  |  |  | (a) |  |  |  |  |  |  | Kilit Personel için çalışma saatleri ve tatiller, bu Sözleşmenin Ek C'sinde yer almaktadır. Seyahat zamanlarının hesaplanması esnasında, İşverenin ülkesinde Hizmetleri yerine getiren yabancı Personeli, ülkeye varmalarından veya ülkeden çıkışlarından bu Sözleşmenin Ek C'sinde belirtilen süre kadar önceden, Hizmetlerin yerine getirilmesi işine başladığı veya bitirdiği varsayılacaktır. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (b) |  |  |  |  |  |  | Bu Sözleşmenin Ek C'sinde belirtilen hususlar hariç Kilit Personele, ne fazla mesai ödemesi ne de hastalık izni veya tatil izni için ödeme yapılacak olup, söz konusu Ek’te belirtilenler haricinde Danışmanın personel ücretlerinin bu ödemeleri kapsadığı varsayılacaktır. Personele verilecek bütün izinler, Ek C’deki hizmetlerin adam-ay dökümünde yer almaktadır. Personel tarafından kullanılacak izinler, izinli personelin yokluğunun işin işleyişini ve Hizmetlerin uygun şekilde izlenmesini ertelemeyeceği garanti eden Danışmanın önceden onayına tabidir. |  |  |  |  |  |
| ### 4.5 Elemanların Görevden Alınması veya Yerlerine Başkalarının Atanması |  |  |  |  | (a) |  |  |  |  |  |  | İşveren tarafından aksi bildirilmedikçe, Personelle ilgili hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. Danışmanın elinde olmayan bir sebeple, emeklilik, ölüm, sağlık problemleri gibi, Personelden herhangi birinin değiştirilmesi kaçınılmaz olursa, Danışman değiştirilen personelin yerine, eşdeğer veya daha iyi niteliklere sahip birini atayacaktır. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (b) |  |  |  |  |  |  | İşveren, Personelden herhangi birinin, (i) ciddi bir yasa dışı işleme veya cezayı gerektiren bir fiile karıştığını saptarsa, veya (ii) çalışmasından makul bir sebebe dayanarak hoşnut olmazsa Danışman, İşverenin gerekçelerini belirttiği yazılı isteği üzerine, İşverenin kabul edebileceği niteliklere ve tecrübeye sahip bir kişiyi söz konusu göreve getirecektir. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (c) |  |  |  |  |  |  | Yukarıdaki (a) ve (b) paragraflarına göre değişiklik olan temin edilen Personelin herhangi biri için, herhangi bir geri ödenebilir giderlerin (bakmakla yükümlü oldukları kişilerle ilgili harcamalar dahil) yanı sıra, söz konusu değişikliğin sonucu olarak Danışmanların isteyebilecekleri talepleri, İşverenin önceden alınmış yazılı onayına tabi olacaktır. İkame personele uygulanacak olan ücret, değiştirilen personele uygulanan ücretin, değişiklik tarihinden önceki altı aylık periyotta ikame personele ödenen aylık maaşın, değiştirilen personel ödenen aylık maaşa oranı ile çarpılmasıyla elde edilecektir. İşveren aksini kabul etmediği sürece (i) Danışman, herhangi bir görevden alma ve/veya başkasını görevlendirmeden kaynaklanan ya da ortaya çıkan tüm ilave seyahat maliyetlerini ve diğer maliyetleri karşılayacak, ve (ii) değişiklikle gelen ikame Personelin herhangi birine ödenecek olan personel ücreti, değiştirilen Personele ödenmesi öngörülen personel ücretini aşmayacaktır. |  |  |  |  |  |
| ### 4.6 Yerleşik Proje Müdürü |  |  |  |  | Özel Koşullarda gerekli görülüyorsa, Danışman, İşverenin ülkesindeki Hizmetlerin yerine getirilmesi esnasında, İşverenin kabul edeceği bir yerleşik proje müdürünün, söz konusu Hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumlu olmasını sağlayacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5. İşverenin Yükümlülükleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.1 Yardım ve Muafiyet |  |  |  |  |  | Özel Koşullarda aksi belirtilmedikçe, Hükümetin: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (a) |  |  |  |  |  |  | Danışmana, Alt-danışmanlara ve Personele, Hizmetleri yerine getirmesini olanaklı kılmak için gerekli olacak çalışma izni ve benzeri diğer belgeleri sağlaması, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (b) |  |  |  |  |  |  | Personelin ve -eğer uygunsa- bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, gerekli tüm giriş ve çıkış vizelerini, oturma izinlerini, yabancı para taşıma izinlerini ve bu kişilerin Hükümetin ülkesinde kalmaları için gerekli olacak diğer belgelerin tümünü düzenlemesi, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (c) |  |  |  |  |  |  | Hizmetler için ihtiyaç duyulan herhangi bir malın ve Personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin özel eşyalarının gümrüklerden geçişini kolaylaştırmasını, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (d) |  |  |  |  |  |  | Memurlarına, kurumlarına ve temsilciliklerine, Hizmetlerin hızlı ve etkin şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla gerekli veya uygun talimatlar vermesi, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (e) |  |  |  |  |  |  | Danışmanın, Personelinin ve Danışman tarafından tutulan tüm Alt-danışmanların, Hizmetleri yerine getirmeleri sırasında, mesleklerini uygulamak için yaptırmaları gereken kayıtlardan veya almaları gerekli izinlerden veya Yürürlükteki Mevzuata göre bireysel olarak veya anonim ortaklık şeklinde örgütlenmeleri halinde gerekli olan zorunluluklardan muaf tutması, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (f) |  |  |  |  |  |  | Danışman, Altdanışmanlar ve Personelden herhangi birine, Yürürlükteki Mevzuat hükümlerine uygun olarak Hizmetlerin yerine getirilmesi için veya Personel ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin şahsi ihtiyaçları için makul miktarda dövizi İşverenin ülkesine sokmaları veya Hizmetlerin yapılması nedeniyle bu Personel tarafından kazanılan tutarları İşverenin ülkesinden çıkartmaları konusunda ayrıcalık tanınması, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (g) |  |  |  |  |  |  | Danışmana, Alt danışmanlara ve Personele, Özel Koşullarda belirtilen diğer tüm yardımları sağlaması, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | için İşveren yoğun çaba sarf edecektir. |  |  |  |  |
| ### 5.2 İşin Yapılacağı Alana Giriş |  |  |  |  |  | İşveren, Hizmetlerin yerine getirilmesi için Hükümetin ülkesinde girilmesi gerekli olan tüm alanlara ücretsiz olarak ve sınırsız giriş yapabileceğini Danışmana garanti etmektedir. İşveren, ilgili alana girilmesi neticesinde bu alanda veya bu alandaki herhangi bir malda meydana gelecek tüm zarardan sorumlu olacak ve söz konusu zarar, Danışmanın, veya herhangi bir Alt danışmanın veya Personelin hatası veya ihmali nedeniyle oluşmadıkça, Danışmana, ve her bir Personele söz konusu zararın tazmini için rücu etmeyecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.3 Mevcut Kanunlardaki Değişiklik |  |  |  |  |  | Bu Sözleşmenin imzalanmasından sonra Danışman tarafından sunulan hizmetlerin maliyetlerini arttıracak veya azaltacak şekilde, Yürürlükteki Mevzuatta yapılan düzenlemeler nedeniyle vergi ve resimlerde herhangi bir değişiklik olursa, bu Sözleşme kapsamında Danışmana ödenmesi gereken personel ücretleri ve karşılanabilir harcamalar, Taraflar arasındaki anlaşmaya istinaden arttırılacak veya azaltılacak olup, bu husus, Genel Koşullar Madde 6.2 (b)’de gösterilen tavan değerlere yansıtılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.4 İşverenin Sağlayacağı Hizmetler ve Olanaklar |  |  |  |  |  | (a) İşveren, Danışmana ve Personele, Hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla ücretsiz olarak Ek F’de belirtilen hizmetleri, olanakları, ve ekipmanı yine Ek F’de belirtilen zamanlarda ve şekilde sağlayacaktır. (b) Eğer söz konusu hizmetlerin, olanakların ve malların, Ek F’de belirtilen şekilde ve zamanda Danışmana sağlanmaması durumunda Taraflar, (i) Hizmetlerin yerine getirilmesi için Danışmana verilecek herhangi bir süre uzatımı konusunda, (ii) Danışmanın, söz konusu hizmetlerden, olanaklardan ve mallardan herhangi birini başka kaynaklardan sağlaması konusunda ve (iii) Genel Koşullar Madde 6.1 (c) hükümleri uyarınca, eğer varsa Danışmana ilave ödemeler yapılması konusunda anlaşmaya varmalıdırlar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.5 Ödeme |  |  |  |  |  | İşveren, bu Sözleşme kapsamında Danışman tarafından yerine getirilen hizmetlerden dolayı Danışmana, bu Sözleşmenin Genel Koşullar Madde 6’da belirtilen usule göre ödeme yapacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.6 İşverenin Personeli |  |  |  |  |  | (a) |  |  |  |  |  |  | Bu Sözleşmenin Ek F'sinde öngörülmesi halinde İşveren, Ek F'de belirtilen şekilde ve Danışmanın tavsiyelerine göre atadığı profesyonel ve destek personelini ücretsiz olarak, Danışman için hazır bulunduracaktır. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (b) |  |  |  |  |  |  | İşveren tarafından, Ek F'de belirtilen şekilde ve zamanda Danışmana yardımcı personel sağlanmazsa, İşveren ve Danışman, (i) bu nedenle aksayan Hizmetlerin nasıl yerine getirileceği konusunda, ve (ii) varsa Sözleşmenin Genel Koşullar Madde 6.1 (c)'ye uygun olarak, İşveren tarafından Danışmana yapılacak ilave ödemeler konusunda anlaşmaya varacaklardır. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (c) |  |  |  |  |  |  | İşveren tarafından temin edilen uzman ve destek personeli, İşverenin temsilcisi olan personel hariç, Danışmanın emri altında çalışacaklardır. Yardımcı personelden herhangi biri, yaptıkları görevler ile uyumlu olarak Danışman tarafından verilen işleri tam olarak yerine getirmezse Danışman, bu üyenin değiştirilmesini talep edebilir. Bu durumda İşveren, makul bir nedeni yoksa, bu talebi reddetmeyecektir. |  |  |  |  |
| ## 6. Danışmanlara Yapılacak Ödemeler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 6.1 Maliyet Tahminleri, Ücret Tutarları |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (a) |  |  |  |  |  |  | Hizmetlerin yabancı para birimi cinsinden ödenecek tahmini maliyetleri, Ek D'de yer almaktadır. Hizmetlerin yerel para birimi cinsinden ödenecek tahmini maliyetleri ise, Ek E'de yer almaktadır. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (b) |  |  |  |  |  |  | Genel Koşullar Madde 2.6 ve Madde 6.1(c)'de aksi öngörülmemişse bu Sözleşme kapsamında yapılacak ödemeler, Özel Koşullarda yabancı para birimi ve yerel para birimi cinsinden belirtilen tutarları aşmayacaktır. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (c) |  |  |  |  |  |  | Buradaki Genel Koşullar 6.1 (b) maddesine rağmen, eğer Madde 5.3, 5.4 veya Madde 5.6’dan herhangi birine dayanarak Taraflar, durum gereği, yerel veya yabancı para birimden ilave ödemeler için anlaşmaya varacaklardır; ve yukarıdaki Madde 6.1(a) paragrafında bahsedilen maliyet tahminleri arasında öngörülmemiş ve gerekli ek ödemeleri karşılamak amacıyla, ödeme tutarı veya tutarları Genel Koşullar Madde 6.1(b)’deki tutarla sınırlı kalmayıp, duruma göre ek ödeme tutarı veya tutarları kadar arttırılacaktır. |
| ### 6.2 Personel Ücretleri ve Karşılanabilir Giderler |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (a) |  |  |  |  |  |  | İşveren, bu Sözleşmenin Genel Koşullar Madde 6.1(b)’sinde belirtilen üst sınıra bağlı olarak Danışmanın, (i) Genel Koşullar Madde 6.2(b) uyarınca personel ücretlerini ve (ii) Genel Koşullar Madde 6.2(c) uyarınca karşılanabilir giderlerini ödeyecektir. Özel Koşullarda aksi belirtilmiyorsa, söz konusu personel ücretleri, Sözleşme süresince sabit olacaktır. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (b) |  |  |  |  |  |  | Personel yapılacak ödemeler, Hizmetlerin yerine getirilmesinde söz konusu Personel tarafından Genel Koşullar Madde 2.3 ve Özel Koşullar Madde 2.3 uyarınca belirlenen tarihten (ya da Tarafların yazılı olarak kararlaştırdığı başka bir tarihten) itibaren harcanılan gerçek süre esas alınarak, Özel Koşullar Madde 6.2 (b)’de belirtilen oranlarda ve eğer varsa Özel Koşullar Madde 6.2 (a)’de belirtilen fiyat farkına tabi tutularak belirlenecektir. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (c) |  |  |  |  |  |  | Karşılanabilir giderler, Özel Koşullar Madde 6.3(c)’de belirtilen şekilde, Hizmetlerin yerine getirilmesi esnasında Danışman tarafından gerçekten ve makul olarak yapılan giderlerdir. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (d) |  |  |  |  |  |  | Paragraf (b)’de açıklanan personel ücretleri: (i) Danışmanın Personel ödemeyi kabul ettiği sosyal giderler ve genel masrafların (primlerin veya diğer kar paylaşımın araçlarının genel masrafların bir bileşeni olarak gösterilmeyecektir) yanı sıra maaşları ve yan ödemeleri; (ii) Ek C’deki Personel listesinde adı olmayan Genel Merkezdeki Personelinin maliyetlerini, (iii) Danışmanın ücretini kapsamaktadır. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (e) |  |  |  |  |  |  | Atanmamış bir Personel için tanımlanan oranlar geçicidir ve uygulanacak olan maaşlar, yan ödemeler bilindikten sonra, İşveren yazılı onayı ile düzeltmeye tabi olacaktır |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (f) |  |  |  |  |  |  | Bir aydan az olan dönemler için ödemeler, Danışmanın merkez ofisinde harcadığı zaman ve doğrudan Hizmetlere yaptığı katkılar için saatlik bazda (bir saat 1/176 ayın eşdeğeri), genel merkez dışında harcadığı zamanlar için ise günlük bazda (bir gün bir ayın 1/30 eşdeğeri) hesaplanacaktır. |
| ### 6.3 Ödemede Kullanılacak Para Birimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Yabancı para birimi cinsinden ödemeler, Özel Koşullarda belirtilen yabancı para birimi veya birimleriyle, ve yerel para birimi cinsinden ödemeler ise İşverenin ülkesindeki para birimiyle yapılmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 6.4 Faturalamanın ve Ödemenin Şekli |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hizmetlerle ilgili faturaların düzenlenmesi ve ödemelerin yapılması aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (a) |  |  |  |  | İşveren, Özel Koşullarda belirtilen Yürürlük Tarihinden sonraki günler içerisinde, Özel Koşullarda belirtilen yerel para biriminde avans ödemesi belirtildiğinde, İşverenin kabul edeceği, Özel Koşullarda belirtilen miktarda (veya miktarlarda) hazırlanmış bir garantinin, Danışman tarafından İşverene sunulmasından sonra yapılacaktır. Söz konusu garanti, (i) avans ödemesinin tümüyle mahsup edilmesine kadar geçerli olacak ve (ii) bu Sözleşmenin Ek G'sinde yer alan biçimde veya İşveren tarafından yazılı olarak kabul edilecek diğer bir biçimde olacaktır. Söz konusu avans ödemesi tümüyle mahsup edilinceye kadar, avans ödemesi İşveren tarafından eşit taksitler halinde Özel Koşullarda tanımlanan süre içerisinde mahsup edilecektir |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (b) |  |  |  |  | Danışman İşverene, birim fiyata dayalı zaman esaslı Hizmetlerin yapıldığı süre boyunca, uygun olur olmaz ve her ayın sonundan itibaren 15 günü geçmeyecek şekilde Özel Koşulların 6.3 ve 6.4’üncü maddelerinde o ay için ödenebilecek miktarlarla ilgili dökümü yapılmış hakedişi, faturalar, makbuzlar ve diğer gerekli belgeler eklenmiş olarak, iki nüsha halinde sunacaklardır. Ayrıca Danışmanlar, yerel para birimi cinsinden yapılan ödemeler ile ilgili olarak aylık hakedişler sunacaktır. Hazırlanan aylık hakedişlerde, ücretlere ait olan bölüm ile, karşılanabilir harcamalara ait olan bölüm farklı olarak gösterilmelidir. Götürü bedel esaslı ödemeler ise ait oldukları işlerin tamamlanıp işverence onaylanmasını takiben yukarıdaki esaslara göre ödeneceklerdir. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (c) |  |  |  |  | İşveren, bu çeşit bildirimleri ve destekleyici belgeleri aldıktan sonra, Danışmanların aylık bildirimlerinde belirtilen tutarların 60 gün içerisinde ödenmesini sağlamalıdır. Bu tutarların sadece, tatminkar belgelerle desteklenmeyen kısmının ödenmesi bekletilebilir. Gerçek ödeme ile Danışmanlar tarafından ödenmesi istenilen tutarlar arasında her hangi bir farklılık olması durumunda, İşveren, bu fark kadar eksik ve ya fazla ödemede bulunabilir. Vadesi geldiği halde ödemesi yapılmayan tutarlar ile ilgili olarak, Özel Koşullarda belirtilen yıllık oran üzerinden bir faiz ödenebilir. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (d) |  |  |  |  | Bu madde kapsamındaki son ödeme, Özel Koşullarda sonuç raporu ve son hakediş, hangisinin sunumunun ödeme için gerekli koşul olduğu belirlenmişse, onun Danışman tarafından sunumu ve İşveren tarafından tatminkar bulunmasından sonra yapılacaktır. Hizmetler, tam olarak yerine getirilmeli ve son olarak İşveren tarafından kabul edilmelidir. İşveren, doksan takvim günü içerisinde, yapılan Hizmetlerle, sonuç raporuyla veya son bildirim ile ilgili eksiklikleri Danışmana yazılı olarak bildirmezse, sonuç raporu ve son hakedişin alınma tarihinden itibaren 90 takvim günü geçmesi üzerine, bu belgelerin İşveren tarafından tatmin edici bulunduğu farz edilecektir. İşveren tarafından Danışmana bildirilen eksiklikler giderilmelidir. Eksikliklerin giderilmesiyle birlikte yukarıda anlatılan süreç yeniden başlar. Bu madde kapsamında İşveren tarafından Danışmana, sözleşme hükümleri uyarınca gerçekte yapılması gerekli tutardan fazla ödeme yapılmışsa veya yapılmasına sebebiyet verilmişse, bu tutar, Danışman tarafından İşverene yazılı yapılan ikazdan itibaren 30 gün içerisinde ödenecektir. Bu çeşit bir geri ödeme talebi, sonuç raporu ve son bildirimin İşveren tarafından yukarıda belirtilen şekilde kabul edilme tarihinden itibaren 12 ay içerisinde yapılmalıdır. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (e) |  |  |  |  | Bu Sözleşme ile ilgili bütün ödemeler, Danışmanların Özel Şartlarda belirtilen hesaplarına yapılacaktır. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (f) |  |  |  |  | Bu madde geçerli değildir. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (g) |  |  |  |  | Yukarıda (d) paragrafında belirtilen nihai ödeme hariç, ödemeler, Hizmetlerin kabulü veya Danışmanın buradaki sorumluklarının kalması anlamına gelmez. |  |  |
| ## 7. İyi Niyet ve Dürüstlük |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 7.1 İyi Niyet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taraflar, bu Sözleşmede belirtilen konularla ilgili birbirlerinin haklarına saygı gösterilmesinde iyi niyetli davranmalı ve Sözleşmenin amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla, gerekli bütün önlemleri almalıdırlar. |  |  |  |  |  |  |
| ### 7.2 Sözleşmenin Uygulanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taraflar, Sözleşme süresince meydana gelebilecek bütün durumların, bu Sözleşme kapsamına alınmasının mümkün olmadığını bilmektedirler. Taraflar, birbirlerinin çıkarlarına zarar vermeksizin, Sözleşmeyi aralarında adil olarak yürütme konusunda anlaşmışlardır. Taraflar ayrıca eğer Sözleşme süresi boyunca Taraflardan biri sözleşmenin adil olarak yürütülmediğini düşünürse, bu adaletsizliğin neden veya nedenlerini ortadan kaldırma konusunda gerekli bütün önlemleri alma hususunda da anlaşmışlardır. Taraflar konuyu, bu Madde hükümlerine aykırı hareket etmeden, Genel Şartlar Madde 8’de belirtilen “anlaşmazlıkların uzlaşma yoluyla çözülmesi” konusunda da hem fikirdirler. |  |  |  |  |  |  |

## 8. Uyuşmazlıkların Çözümü

| ### 8.1 Uzlaşma Yoluyla Çözüm | Eğer Taraflardan biri, diğer Tarafın faaliyetlerine veya faaliyetsizliğine itiraz ederse, itiraz eden Taraf diğer Taraf anlaşmazlığın esaslarını detaylı olarak temin eden yazılı bir Anlaşmazlık Bildirimi sunabilir. Anlaşmazlık bildirimini alan taraf bunu değerlendirir, ve eline geçtikten sonra 14 gün içerisinde yazılı olarak yanıtlar. Eğer ilgili Taraf 14 gün içerisinde bir yanıt vermez ise, veya o Tarafın yanıtının ardından 14 gün içerisinde uzlaşma yoluyla çözülemezse, Genel Koşullar 8.2 maddesi uygulanır. |
| --- | --- |
| ### 8.2 Mahkeme Yoluyla Çözüm | Bu Sözleşmeden doğan konularla ilgili Taraflar arasındaki herhangi bir uyuşmazlık, Genel Koşullar 8.1’e göre uzlaşmayla çözümlenemezse, Taraflardan herhangi biri tarafından Özel Koşullarda belirtilen hükümler uyarınca, çözüm için Taraflarca mahkemeye götürülebilir. |

# III. Sözleşmenin Özel Koşulları

Aşağıda verilen sözleşme kapsamında yapılacak işler ile ilgili bilgiler, Sözleşmenin Genel Koşulları’nda yer alan ilgili maddeleri tamamlar, değiştirir veya bütünler. Herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda aşağıda tanımlanan maddeler, Sözleşmenin Genel Koşullarının ilgili maddelerinin yerine geçecektir.

| Genel Koşulların Madde Numaraları | Sözleşmenin Genel Koşullarında Yer Alan Maddelere İlişkin Değişiklikler ve İlaveler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1(a) Tanımlar | “Hükümetin ülkesindeki” ifadesi, Türkiye Cumhuriyeti olarak okunacaktır. Sözleşmenin Adı: Avrupa Birliği AB Mali İmkân Kapsamında FRIT Fonu Bünyesinde KfW Yürütücülüğü İle Korunmasız Gençlerin Gençlik ve Spor Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi Çerçevesinde Yapılacak 8 Gençlik ve Spor Tesisinin Yapı Denetim Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi Sözleşme No: FRIT-KFW-IC-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Sözleşmenin Bağlı Olduğu Hukuk | Sözleşmeye uygulanacak kanun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları' dır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Dil | Sözleşme dokümanlarının dili Türkçedir. Sözleşme süresince Sözleşme ile ilgili yapılacak tüm yazışmalar, kullanılacak belgeler ve projeler Türkçe olarak hazırlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Duyurular | Adresler aşağıdaki şekildedir: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | İşveren: |  |  |  | T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mah. 1404 Sok. No:4 Balgat Çankaya / ANKARA TÜRKİYE |  |  |  |
|  | İlgilisi: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Telefon |  |  |  | :(+90) 444 0 472 |  |  |  |
|  | Elektronik posta |  |  |  | : moysfritII@gsb.gov.tr |  |  |  |
|  | Danışmanlar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adres: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Telefon: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektronik Posta: İlgilisi: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Yer | İşin Yapılacağı Yer: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No; Tesis Türü; İl; İlçe; Mahalle; Parsel No. 1; SPOR SALONU; BATMAN; MERKEZ; KARDELEN; 1201 ADA - 1. 2; SPOR SALONU; GAZİANTEP; NİZİP; FEVKANİ; 1261 ADA - 25-28. 3; GENÇLİK MERKEZİ; MARDİN; ARTUKLU; DİYARBAKIRKAPI; 724 ADA -44. 4; SPOR KOMPLEKSİ; ŞANLIURFA; BOZOVA; GÖLBAŞI (ADALI); 126 ADA-2. 5; SPOR SALONU; ADANA; SARIÇAM; MEHMET AKİF ERSOY; 11230 ADA- 1. 6; SPOR SALONU; ADIYAMAN; GÖLBAŞI; ASFALT; 756 ADA - 6. 7; GENÇLİK MERKEZİ; HATAY; SAMANDAĞ; ÇİĞDEDE; 924 ADA - 27. 8; GENÇLİK MERKEZİ; KAHRAMANMARAŞ; PAZARCIK; CENGİZ TOPEL; 212 ADA -87. |
| 1.8 Görevli Üyenin Yetkileri | Görevli Üyenin İsmi [üyenin ismi]’dir. Not: Danışmanlar, birden fazla özel ve/veya tüzel kişiliğin katılımıyla oluşmuş bir özel ortaklık ise, ÖK Madde 1.6.1’de adresleri yer alan birimin ismi buraya yazılmalıdır. Eğer Danışmanlar sadece bir birimden oluşmaktaysa, bu madde (ÖK Madde 1.8) ÖK’dan çıkarılmalıdır.] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 Yetkili Temsilciler | Yetkili Temsilcilerin isimleri şu şekildedir: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | İşveren için: |  |  |  |  | ……………………………….. |  |  |  |
|  | Danışmanlar için: |  |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |
| 1.10 Vergiler ve Gümrük Vergileri | İşveren/İdare 19.07.2024 tarih ve KDV.IPA.CERT2024/188 sayılı Katma Değer Vergisi İstisna sertifikası uyarınca KDV’den muaftır. Söz konusu belgeye istinaden, işbu Sözleşme Paketi kapsamında KDV istisnası uygulanacak olup KDV oranı %0 olarak alınacaktır. KDV ödemesi yapılmayacaktır. Yüklenici bu istisna belgesi çerçevesinde, sözleşme kapsamında yaptığı harcamaların KDV iadesini ilgili vergi dairesinden talep edebilecektir. İşveren/İdare, yüklenici ve onaylı alt yüklenicilerine 19.07.2024 tarih ve KDV.IPA.CERT2024/188 sayılı sayılı Katma Değer Vergisi İstisna sertifikası gereği KDV’den muaf olduklarına dair gerekli belgeleri verecektir. Danışman KDV dışında kalan tüm yerel vergileri karşılamak durumundadır. Danışman aşağıdaki Damga Vergilerini ödemekle yükümlüdür. 1. Sözleşmenin İmzası – Danışman sözleşmenin imzalanması aşamasında kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü oranlar üzerinden sözleşmenin imzası için damga vergisi ödeyecektir. 2. Danışmana yapılan her bir ödeme için damga vergisi kesilerek ödemeler yapılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Sözleşmenin Yürürlüğe Girişi | Yürürlüğe giriş koşulları aşağıdaki şekildedir: Sözleşme, sözleşmenin imzalandığı gün yürürlüğe girecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Yürürlüğe Girmemesi Nedeniyle Sözleşmenin İptali | Bu sözleşme, sözleşmenin imzalandığı tarih ile Özel Koşullarda belirtilen tarih arasında danışmandan kaynaklanan sebeplerle yürürlüğe girmezse, işveren, danışmana yirmi-bir (21) günden daha kısa olmayan bir süre öncesinde vereceği yazılı bir uyarı ile, bu sözleşmenin geçersiz ve hükümsüz olacağını açıklayabilir. İşverenin bu şekilde bir açıklama yapması durumunda danışman, bu sözleşme ile ilgili herhangi bir hak talep etmeyecektir. Kesin teminat gelir kaydedilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Hizmetlerin Başlaması | Danışman, sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren iki hafta içerisinde hizmetleri yerine getirmeye başlayacaktır |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Sözleşmenin Sona Ermesi | Avrupa Birliği AB Mali İmkân Kapsamında FRIT Fonu Bünyesinde KfW Yürütücülüğü İle Korunmasız Gençlerin Gençlik ve Spor Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi Çerçevesinde Yapılacak 8 Gençlik ve Spor Tesisinin Yapı Denetim Danışmanlık Hizmeti Alımı İşinin yapılacağı süre, Kusur Sorumluluk Süresi hariç 370 gündür. Kusur sorumluluk süresi ve kesin kabul işlemleri dahil Toplam 800 gündür. İşin Süresi : 800 gündür. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Tadilat ve Değişiklikler 2.7 Mücbir Sebepler | Tadilatlar ve değişiklerin önemli olması ve sözleşme bedelini ve süresini değiştirmesi durumunda, KFW nin yazılı ön izni gereklidir. Mücbir sebeplere ülke içinde ilgili resmi otoritlerin ilan ettiği Pandemi koşulları dahil edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 İşveren Tarafından Sözleşmenin Feshi (a) ve (g) | Danışmanın, iş programına uymamasından kaynaklanan ve inşaat işlerinin sözleşmesini ve yürütülmesini etkileyen önemli gecikmeler, Sözleşme Genel Koşulları madde 2.9.1 (a) ve (g) maddelerine ilaveten, İşverene sözleşmeyi feshetme işlemlerini başlatma yetkisi verebilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.5 Sözleşmenin İptali Durumunda Yapılacak Ödeme | Aşağıdaki paragrafı (a) maddesine ekleyiniz: Feshin yürürlüğe girmesine kadar olan sürede başarılı bir şekilde yerine getirilmiş olan hizmetler için, Genel Koşullardaki 6 maddesine uygun olarak ödeme yapılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Danışmanların Sorumluluğu | Aşağıdaki paragrafları Madde 3.4’e ilave ediniz. (b) Personel ve yakınlarına herhangi bir ödeme yapılmayacaktır Danışmanların İşverene karşı hasar sorumluluklarının sınırları: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) |  |  | Danışmanlar, hizmetlerin yerine getirilmesi esnasında Danışmanlar veya Danışmanlar adına hareket eden kişi veya firmalar tarafından, İşverenin mal varlıklarına verilen zararlarla ilgili olarak Sözleşmenin toplam değerinden üç katına kadar olan tüm doğrudan kayıp ve hasarlardan İşverene karşı sorumlu olacaklardır. |  |  |  |  |  |
|  | (b) |  |  | Hasarların karşılanması ile ilgili sınırlama, Danışmanların veya Hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak Danışmanlar adına hareket eden kişi ve firmaların, Üçüncü Tarafa verdiği zararlarla ilgili Danışmanların sorumluluklarını etkilememelidir. MALİ SORUMLULUK - CEZALAR VE KESİNTİLER 1) İş programını yer teslim tarihinden (sözleşme imza tarihi) itibaren 15 (onbeş) günden daha geç verilmesi halinde geçen her gün için 10.000,00 TL (onbinlira) , ceza uygulanır. 2) Yapım işlerini üstlenen yüklenicilerin yer tesliminin Danışman tarafından inşaat sözleşmesinin ilgili maddelerindeki esaslara göre yapılmaması durumunda İşverenden kaynaklanan gerekçeler dışında gecikilen her gün için şantiye başına 25.000,00TL (yirmibeşbinlira) , ceza uygulanır. 3) İşverenden kaynaklanan gerekçeler dışında, Danışmanın, yapım işlerinde süre uzatımı verilmesine sebep olan kusur ve eksiklerinin bulunması halinde buna tekabül eden müteahhit süre uzatımının her günü için şantiye başına 10.000,00 TL (onbinlira) , ceza uygulanır. Süre uzatmından doğan yapım işi yüklenicisine ödenen fiyat farkı bedeli danışman hakkedişinden kesilecektir. 4) İşverence Danışmana Tetkik ve görüş bildirilmesi için gönderilen evrakın işin kapsamına göre en geç 10 (On) gün içinde cevaplanmaması halinde de geçen her gün için 5.000,00 TL (beşbinlira) , ceza uygulanır. 5) Danışman çalıştırmak istediği teknik personelin özgeçmişlerini işe başlatmak istediği tarihten en geç 10 (on) gün içinde onay almak üzere İdareye bildirecektir. Onaya gelen personelin SGK girişi onay tarihine kadar yapılması zorunlu değildir. Çalıştırılması İdarece uygun görülen personelin en geç 7 gün içinde SGK girişi yapılacaktır. Danışmanın gerekli teknik personel onayının iş için gerekli olduğu süresi içinde vermemesi durumunda verilinceye kadar devam etmek üzere, geçen her gün için 10.000,00 TL (onbinlira), ceza uygulanır. İdareye bildirilen personellerden uygun görülmeyen personeller 10 (on) gün içinde Danışmana bildirilir. 6) Danışmanın müteahhidin sözleşmesi dışında haksız kazanç yolu ile fazla ödemeye sebebiyet verdiği tespit edildiğinde İşveren gerekli kanuni işlemlere başlatmak için yetkili olacaktır. 7) Danışman müteahhidin sözleşmesinde belirlenen işlere ait projeleri, vaziyet planını, vb. değişikliği İdarenin bilgisi ve onayı dışında değiştirerek yüklenici lehine veya aleyhine bir imalatın yapılmasına yetkili değildir. Ancak işin süresini geciktirmeyen ve Sözleşme tavanını değiştirmeyen günlük küçük değişiklik talimatları, işlerin gecikmesine sebep vermemek amacıyla verilebilir ve 3 iş günü içinde İdarenin bilgisine sunulur. 8) İdare tarafından onaylanmış Danışman personelinin denetimler sırasında gerekçesi İdarece kabul edilemeyecek nedenlerle şantiyede bulunmadığının tespitinde personel başına bir gün için 10.000,00 TL (onbinlira), ceza uygulanır. 9) Danışman tarafından tutulması gereken şantiye defterinin tutulmaması veya eksik tutulduğunun tespiti halinde şantiye başına günlük 5.000,00 TL (beşbinlira), tekerrür etmesi halinde % 50 (elli) fazlası ile, ceza uygulanır. 10) Geçici kabul sırasında Danışman tarafından müteahhidin sözleşmesi ve şartnamelerine uygun imalat yapılmadığının tesbiti durumunda Danışman aleyhine İdarece hukuki ceza işlemi başlatılabilir. 11) Danışmanın, işin geçici kabule hazır olduğunu bildirdiği halde geçici kabule gidildiğinde işin kabule hazır olmadığının tespitinde iş başına 100.000,00 TL (yüzbinlira), ceza uygulanır. 12) Geçici kabul çalışmaları sonucunda tespit edilen eksik ve kusurların giderildiğinin Danışman tarafından bildirilmesine rağmen, bu eksik ve kusurların giderilmediğinin ortaya çıkması halinde 50.000,00 TL (ellibin) ceza uygulanır ve bu cezalar Danışmanın takip eden ilk hakedişinden tahsil edilir. Hakediş ödemelerinin tamamlanması halinde kesin teminattan kesilir. 13) Danışman tarafından geçici kabulü, feshi veya tasfiyesi yapıldığı halde kesin hesabı ön görülen süresi içinde yapılmayan her bir iş için 50.000,00 TL (ellibinlira), ceza uygulanır. 14) Danışman hizmetlerin sözleşme hükümlerine göre yerine getirilmesi ve hizmetlerin ifasında ihmal, kusur veya temerrüdü nedeni ile İdarenin maruz kalabileceği her türlü zarar ve ziyandan İdareye karşı sorumlu olacaktır. 15) Danışman kendisinin, personelinin veya alt Danışmanlarının hata, ihmal ve kusuru sebebi ile İdare ve üçüncü kişilerin karşılaşacakları her türlü zarar, ziyan, hasar veya giderlerini tazmin etmeyi kabul eder. 16)Yapılan bir tesisin tamamlanıp kullanıma açılmasından sonra da kesin kabul tarihinden itibaren 15 yıl süre ile gizli ayıpların telafisi için niteliğine göre, proje hatasından, uygulama ve malzeme hatasından, denetim eksikliğinden meydana geldiği kabul edilen kusur ve hatalardan İdareye karşı müteahhit ile birlikte Danışman da müteselsilsen sorumlu olacaktır. 17) Yapıda meydana gelecek hasar ve zararın telafisi için gerekli inşaat ve tesisat işleri idare tarafından verilen süre içerisinde yapılmaması durumunda Müteahhit ve Danışman nam ve hesabına İdarece yaptırılacak ve bedel müteahhitten ve kusurlu bulunması halinde Danışmandan müştereken ve müteselsilsen tahsil edilecektir. 18) Danışman Firma tarafından, bildirilen tam zamanlı çalışması gereken teknik personellerin İdare tarafından uyarılmasına rağmen birden fazla firmada veya farklı SGK işyeri hesap numarası ile başka işyerlerinde çalıştırılmaya devam edilmesi halinde her personel için ayrı ayrı 10.000,00 TL (Onbinlira) ceza uygulanır ve bu cezalar Danışmanın takip eden ilk hakedişinden tahsil edilir. Danışman tarafından personel işten çıkarılır ve yerine nitelikli teknik personel istihdam edilir. 19) Danışman elemanlarının, müteahhidin imalat pursantajlarını kasti olarak düşük veya yüksek göstermesi, demir teslim, kalıp teslim ve bazı işlerde kasti teslim almama yoluna gitmesi, işi engellemeye ve/veya geciktirmeye çalışması veya yapım müteahhit ile çıkar karşılığı iş ilişkisine girdiğinin tespitinde, ilgili Danışman Firmanın sözleşmesi fesh edilir ve hakkında Türk Ceza hukukuna göre işlem başlatılır. 20) Kontrol amirleri ve Kontrol teşkilatındaki elemanlar, yapım müteahhitlerine yer teslimi yapıldığı tarihte verilen sınırlar doğrultusunda Danışmanın bünyesinde çalışmaya başlayıp SGK girişi yapılarak öz geçmişini oluşturan belgelerle birlikte İdareye bildirilmelidir. SGK girişi yapılmayan personel için ve SGK girişi yapılmış olmakla beraber fiilen iş başında bulunmayan personel başına günlük 10.000,00 TL (onbinlira), ceza uygulanır. 21) Hazırlanan raporların İngilizce çeviri hatalarından kaynaklanabilecek maddi zararlar Danışman sorumluluğunda olup tüm zarar ve ziyan Danışmandan tazmin ettirilecektir. 22) İdarece belirlenen tarihte teslim edilmesi gereken raporların geciktiği her gün için 5.000,00 TL (Beşbinlira) ceza kesilecektir. Danışman düzenlediği her türlü hesap, rapor ve belgelerdeki kusur ve eksiklerden dolayı İdarece gerekli görülecek bütün düzeltme, iyileştirme ve tamamlama hizmetlerini derhal yapmaya mecburdur. Danışman bu mecburiyetini yerine getirmediği takdirde İdare, Danışman'ı bir mektupla taahhüdünü yapmaya davet edecektir. Bu mektubun Danışmana tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde taahhüdünü yapmaya fiilen başlamazsa, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, İdare sözleşmeyi fesih edebilir. Sözleşme fesih edildiği takdirde, Danışmanın teminatı İdare tarafından irad kaydedilir. |  |  |  |  |  |
| 3.5. Danışmanlar Tarafından Sağlanacak Sigorta Hizmetleri |  | Danışman hizmetlerin sözleşme hükümlerine göre yerine getirilmemesi veya hizmetlerin ifasında ihmal, kusur veya temerrüdü nedeni ile İdarenin maruz kalabileceği her türlü zarar ve ziyandan sorumludur. Bu sorumluluk için Danışmanlık kuruluşu bir sigorta şirketine sigorta yaptıracaktır. Danışman, kendisi adına iş yapanların hata, kusur veya ihmalleri sebebi ile İdarenin ve/veya üçüncü kişilerin karşılaşacakları her türlü zarar ziyan, hasar ve bunlarla ilgili giderlerden bizzat sorumludur. Bu sorumluluğa uyulmaması halinde yukarıda sayılan zarar, ziyan, hasar ve bunlarla ilgili giderler Danışmana tazmin, riskler ve bunların kapsamları aşağıdaki gibidir: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (a) | İşverenin ülkesinde, Danışmanlar veya onların elemanları ile Alt danışmanlar veya onların elemanları tarafından kullanılan motorlu araçlarla ilgili olarak Üçüncü Taraf motorlu araç kaza sigortası; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (b) | Asgari kapsamı teklif bedelinin yüzde yüzü olmak kaydıyla Üçüncü Taraf kaza sigortası; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (c) | Asgari kapsamı Sözleşme Miktarına eşit (Katma Değer Vergisi hariç) olan mesleki mesuliyet sigortası. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (d) | Uygulanacak Mevzuatın ilgili hükümlerinde belirtilen oranlarda, Danışmanların ve Alt-danışmanların Personellerine yönelik işverenlerin sorumluluğu ve işçilerin kıdem tazminatı sigortası ile bu Personellerle ile ilgili yaşam, sağlık, kaza, seyahat ve diğer gerekli sigortalar; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (e) | (i) Bu Sözleşme kapsamındaki fonlarla kısmen veya tamamen satın alınan bütün danışmanlık hizmeti ile ilgili ekipmanların, (ii) Danışmanların Hizmetlerin yerine getirilmesi için kullandığı cihaz ve enstrümanların ve (iii) Danışmanların Hizmetlerin yerine getirilmesi karşılığında hazırladığı belgelerin kaybolmasına veya hasar görmesine ilişkin sigorta. Danışman profesyonel sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdür. Profesyonel sorumluluk sigortası teminatı limiti olay başı sözleşme bedelinin %2'si (yüzde iki) kadardır. Poliçe vadesi asgari tutarı minimum olay başı ile belirtilen orana istinaden çıkan rakamın 4 (dört) katı şeklinde ve işin süresi kadar olacaktır. Sigortaların yapıldığını gösterir belgeler ve poliçelerin bir kopyası İşverene sunulacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 Danışmanın İşverenin Önceden Onayını Gerektiren Fiilleri |  | (i) (ii) | - Diğer işlemler şunlardır: Ek A’da yeralan İş Tanımında belirtilen çeşitli raporlar, dokümanlar ve diğer konularda onay alınması. İnşaat işi sözleşmeleri için, "Mühendis/Proje Müdürü" olarak atanan Danışmanların, bu inşaat sözleşmesi kapsamında sözleşme koşullarını ve sözleşme fiyatını değiştirecek ve/veya etkileyecek her hangi bir işlem yapmadan önce "İşveren" olarak adlandırılan İşverenin yazılı izninin alınması zorunludur. |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 Danışmanlar Tarafından Hazırlanan Belgelerin, İşverenin Mülkiyetinde Olması | Danışmanlar, İşverenin önceden yazılı iznini almadıkça bu belgeleri, Sözleşmeyle ilgili olmayan amaçlar için kullanmayacaklar, üçüncü şahıslarla paylaşmayacaklardır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 Çalışma Saatleri, Fazla Mesai, İzin vs. | (b) Aşağıdaki paragrafı ekleyiniz: Birim fiyatlı Zaman Esaslı Faaliyetler için Danışman, hak edişlerle birlikte kilit personelin Devam Çizelgesini İşverene sunacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 Elemanların Görevden Alınması veya Yerlerine Başkalarının Atanması | - Aşağıdaki paragrafı ekleyiniz: Personel değişikliğinin kaçınılmaz olduğu durumlarda, Danışman söz konusu durumu emeklilik, sağlık problemi, ölüm gibi belgelerle tevsik edecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (d) Aşağıdaki (d) paragrafını ekleyiniz: (d) Danışman, herhangi bir görevden alma ve/veya başkasını görevlendirmeden kaynaklanan ya da ortaya çıkan ilave maliyetler için bir hak iddiasında bulunamayacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 Yerleşik Proje Müdürü 5.1 Yardım ve Muafiyet | “Yerleşik Proje Müdürü” ifadesi yerine“Proje Müdürü” ifadesi kullanılacaktır. - Bu madde uygulanmayacaktır - Bu madde uygulanmayacaktır (c) Bu madde uygulanmayacaktır (d) Bu madde uygulanmayacaktır (e) Bu madde uygulanmayacaktır (f) Bu madde uygulanmayacaktır |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (g) İşveren tarafından danışmanlara sağlanacak bilgi ve tesisler: İdare iş kapsamında gençlik ve spor tesislerinin yapılacağı arsalara ait mevcutta olan tüm bilgileri ve kendi bünyesinde hazır olan tip Bakanlık projelerini ve bu projelerde isteyebileceği güncelleme ve değişiklikleri Danışman firma ile paylaşacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Maliyet Tahminleri, Ücret Tutarları (a) | Danışmana sözleşme kapsamında ödemeler Türk Lirası ile yapılacaktır. Yabancı para birimi cinsinden ödeme yapılmayacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1(b) | Yerel para cinsinden tavan [ para birimi ve tutar yazınız] 'dir. Sözleşme Toplam Bedeli: Birim fiyata dayalı Zaman Esaslı Faaliyetlerdir. : ...... TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2(a) | Fiyat ayarlamaları , zaman esaslı personel ücreti ödemeleri ve karşılanabilir giderlere uygulanacaktır. "Genel Koşullar Madde 6.2(a) uyarınca yerel para cinsinden İnşaat Kontrollüğü Hizmetleri için yapılacak personel ücreti ödemeleri, ve karşılanabilir giderlere aşağıdaki şekilde fiyat farkına (eskalasyona) tabi tutulacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ek E'de belirtilen tutarlarda yerel para cinsinden ödenen personel ücretleri ve ve karşılanabilir giderlere aşağıdaki formül uygulanmak suretiyle bir eskalasyona tabi tutulacaktır: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bu formüldeki Rl fiyat farkı uyarlanmış ücreti, Rl0 Ek E’de yerel para birimi cinsindeki ücret için belirtilen tutarlar esas alınarak ödenecek ücreti, Il İşverenin ülkesinde fiyat farkının yürürlükte olacağı sözleşmenin imza tarihini takip eden ilk ayda ücretlere uygulanan TUIK tarafından yayımlanan resmi Tüketici Fiyat endeksi (TUFE) ve Il0 İşverenin ülkesinde Sözleşmenin imzalanmasını takip eden ve her hakedişin hazırlandığı ay ücretlere uygulanan TUIK tarafından yayımlanan resmi Tüketici Fiyat Endeksini (TUFE) ifade etmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2(b) | Yerel para birimi cinsinden ödenecek Personel ücretleri Ek E'de yer almaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2(c) | Yerel para birimi cinsinden ödenecek Karşılanabilir giderler Ek E’de yer almaktadır. Karşılanabilir giderler firmanın sözleşmesinde belirtilen bedel üzerinden her hakedişteki bedel ile oranlanarak ödenir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Ödemeler yerel para birimi üzerinden yapılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4(a) | Bu sözleşme kapsamındaki avans ödemesi yapılacaktır . Aşağıdaki hükümler, avans ödeme ve banka avans ödeme teminat mektubu için geçerlidir: (1) Sözleşme Tutarının yüzde onuna (%10) tekabül eden avans ödemesi aşağıdaki koşulların yerine getirilmesini müteakip gerçekleştirilecektir: (i) Sözleşme Metninin taraflarca imzalanmış olması, (ii) Danışmanın avans miktarına eşit tutarda, İşverenin kabulüne şayan muteber bir banka tarafından tanzim edilmiş, koşulsuz bir Avans Banka Teminatı Mektubu sunması. (iii) İlk inşaat ihalesinin tamamlanarak yapım sözleşmesinin Yüklenici ile imzalanması ve yer tesliminin yapılması. Avans ödemesi Danışmana en geç yukarıda yer alan (i) ,(ii) ve (iii) bendlerinde belirtilen koşulların yerine getirilmiş olmasını takip eden 28 gün içerisinde yapılacaktır. Avans ödemesi kesintisi, işbu sözleşme kapsamındaki ödemeler %20 mertebesine geldikten sonra başlayacak ve Danışmanın Zaman Bazlı Sözleşmesi ile ilgili hakedişinin KDV hariç bedelinin yüzde onbeş (% 15)’i oranında olacaktır. Hedeflenen tamamlama süresinin sonunda düzenlenecek hakedişten kalan avansın tamamı kesilir. Kesintilerin yüzde yüz (%100)’e ulaşması durumunda avans teminat mektubu serbest bırakılır. (2) Banka avans ödeme teminat mektubu, avans ödemesinin yapılacağı para biriminde ve tutarında olacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4(b) | i) Birim Fiyat Zaman-Esaslı Faaliyetler: Danışman, İnşaat Kontrollüğü Hizmetlerinin Zaman Esaslı ödemeleri için İşverene aylık olarak ayrıntılı ara hakedişler sunacaktır. Hakedişler 3 adet basılı kopya ve bir adet CD’de sunulacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4(c), (d) | (a) Zaman-Esaslı Faaliyetler: (süreler aşağıda belirtildiği gibi olacaktır) Ödeme, İnşaat Kontrollüğü Hizmetleri kapsamında düzenlenen faturanın ve Madde 6.4’ de belirtilen ilgili dokümanların İşverene sunulmasını müteakip en geç altmış (60) gün ve son hakediş ödeme durumunda en geç doksan (90) gün içinde yapılacaktır. Bu süreler tavan süreler olup İşveren gerekli belgelerin eksiksiz olması durumunda hakediş ödemelerini bu sürelerin dolmasını beklemeksizin yapacaktır. Hakedişlerin incelenmesi 30 (otuz) iş gününde tamamlanacaktır. Ancak Danışmanın hatası sebebiyle, tam ve doğru olarak düzenlenmediği tespit edilen hakedişin incelenip onaylanması süresinin uzaması halinde, (bu süre 15 –onbeş- günü geçemez) Danışman ek bir hak talebinde bulunamaz. İdarece onaylanan hakedişler tahakkuk tarihinden (harcama yetkilisinin imzaladığı tarih) itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde Danışmana ödenecektir. Danışmanca düzenlenen hakedişler de İdarece üzerinde kararsızlığa düşülen bedeller varsa, bunlar hakedişten çıkarılarak geriye kalanı Danışmana ödenecektir. Daha sonra yapılan incelemede sözleşme hükümlerine uygunluğu doğrulanırsa, bu kesintiler bir sonraki hakedişe dahil edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Faiz oranları: Vadesi geldiği halde ödemesi yapılmayan tutarlar ile ilgili olarak Özel Koşullarda belirtilen yıllık oranı üzerinden bir faiz ödenebilir. - Yerel para birimi için; Türkiye Cumhuriyetinde Borçlar Kanunu uyarınca gecikme periyodu süresince uygulanabilir faiz oranı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4(e) | Banka hesap bilgileri sözleşme imzalandıktan sonra Danışman tarafından işverene bildirilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Anlaşmazlıklar, T.C. Kanunlarına göre Ankara Mahkemelerinde çözümlenecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |

# IV. Ekler

## Ek A – Hizmetlerin İŞ Tanımı (İT/ TOR)

Bakınız Bölüm 5

## Ek B – Raporlama Yükümlülükleri

Danışmanların raporlama yükümlülükleri, Ek A’da İş Tanımında açıklandığı gibi olacaktır.

## Ek C – Kilit personel ve Alt-danışmanlar – Kilit Personelin Çalışma Saatleri

Not:

C-1 Yerel A Kilit Personel için, Personelin unvanları (isimleri), ayrıntılı iş tanımları (CV) ve asgari nitelikleri ile bunların ay/eleman sayısı

C-2 (Mevcutsa) onaylanan Alt danışmanların listesi ve bunların Personeli için C-1’de istenen bilgilerin aynısı. (Çalışan personelin isimleri istenmemektedir.)

şeklinde sıralayınız.

## Ek D – BU EK GEÇERLİ DEĞİLDİR.

.

## Ek E - Yerel Para Biriminde Maliyet Tahminleri

Bu bilgiler İş kapsamında değişiklik olduğu takdirde güncellenmek koşulu ile referans bilgi olarak kullanılacaktır.

Not: Yerel para birimi cinsinden maliyet tahminlerini sıralayınız:

1.	Yerel Personele ödenecek aylık ücretler (Kilit Personel ve diğer personel)

2.	Karşılanabilir Harcamalar  (Bilgi Tablosu 3.6)

## Ek F – İşverenin Görevleri

| # EK G: | # Avans Ödemeleri İle İlgili Banka Garanti Mektubu |
| --- | --- |

........................................................	Tarih :

........................................................	No.    :

İdarenizce yapılan ihale sonucunda .................................................................................... işini taahhüt eden Yüklenici ...................................................................’e ilgili kanun, Sözleşme ve şartname hükümlerine göre avans olarak ödeyeceğiniz  ..................................... TL’yi (..............................................................................)Türk Lirasını Bankamız garanti ettiğinden , bu avansın her ne sebep ve suretle olursa olsun geri alınmasının gerekmesi halinde protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile İdareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları nazarı itibara alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı, yazılı talebiniz üzerine nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla, Banka ad, ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

..................................Bankası
..................................Şubesi

İmza	İmza
Unvan  :	Unvan  :

- Bu mektup tutarı da dâhil olmak üzere şubemizce verilmiş ve halen geçerli olan geçici, kesin ve avans teminat mektupları toplamı   			: ........................................	TL

- Şubemiz Limiti			: ........................................	TL

-Genel Md’ lük İhtiyat fonundan alınan Limit 			: ........................................	TL

- Şubemiz toplam limiti			: ........................................	TL

* Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda ise, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ile “TL” ve “lira” yerine ise ilgili yabancı para birimi yazılacak, limit miktarıyla ilgili kısma herhangi bir rakam yazılmayacak, ancak teminatın kontrgarantili olduğu ayrıca belirtilecektir.

- Kamu İhale Kurumu standart evraklarında yer alan teminat mektubu formatı da kabul edilecektir.

## EK-H - TAAHÜT BEYANNAMESİ

Bakınız TEKNİK FORM  9

# EK-I KESİN TEMİNAT MEKTUBU

........................................................	Tarih :

........................................................	No.  :

İdarenizce yapılan ihale sonucunda ...................................................................... işini taahhüt eden Yüklenici............................................................’nin işbu İhale ile ilgili kanun, Sözleşme ve şartname hükümlerine göre vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı olan ...............................................TL’yi (......................................................) Türk Lirasını Bankamız (Bankanın Unvanı) garanti ettiğinden; adı geçen taahhüdünü ilgili kanun, sözleşme ve şartname hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile İdareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri nazarı itibara alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi, Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

.................................. Bankası

.................................. Şubesi

İmza		İmza

Unvan:		Unvan:

- Bu mektup tutarı da dâhil olmak üzere Şubemizce verilmiş ve halen geçerli olan geçici, kesin ve avans teminat mektupları toplamı 							.......... TL

- Şubemiz limiti         				:................................ TL

- Genel Müdürlük ihtiyat fonundan alınan limit  				:................................. TL

- Şubemiz toplam limiti    				:................................ TL

- Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda ise, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ile “TL” ve “Türk Lirası” yerine ise ilgili yabancı para birimi yazılacaktır. Limit miktarıyla ilgili kısma herhangi bir rakam yazılmayacak, ancak teminatın kontrgarantili olduğu ayrıca belirtilecektir.

- Kamu İhale Kurumu standart evraklarında yer alan kesin teminat mektubu formatı da kabul edilecektir.

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/FZ-Vergaberichtlinien-V-2021-EN.pdf

Bilgi Tablosunun 1.2 numaralı Referans Paragrafı sadece bir Teknik Teklifin sunulmasını gerektirmesi durumunda, bu cümleyi, “Biz burada, sadece bu Teknik Teklifimizi içeren Teklifimizi sunuyoruz.” cümlesi ile değiştiriniz.

[ortaklık öngörülmüyorsa siliniz]

Büyük harfle vurgulanan ancak işbu Taahhüt Beyanında aksi yönde bir şekilde belirtilmeyen tüm terimler, KfW’nin “Danışmanlık Hizmetleri, İşler, Mallar, Tesis ve Danışmanlık Dışı Hizmetlerin İş Ortağı Ülkelerle Mali İşbirliği İçerisinde Tedarik Edilmesine Yönelik Kılavuz” içerisinde kendilerine atfedilen anlamıyla kullanılacaktır.

Proje Yürütücüsü Ajans (PEA), Danışmanlık Hizmetleri, İşler, Mallar, Tesis ve Danışmanlık Dışı Hizmetlerin Tedariki için, duruma göre, alıcı, işveren, müşteri sıfatıyla hareket eden Taraf anlamına gelir.

ILO sözleşmelerinin İşverenin ülkesinde tam olarak yürürlüğe girmediği veya uygulanmadığı durumlarda; İşveren ve KfW menfaatleri için Başvuru Sahibi / İstekli / Yüklenici sıfatıyla a) çalışma ve istihdam koşulları ile ilgili işçi şikayetleri, b) çocuk işçiliği, c) zorla çalıştırma, d) işçi örgütleri ve e) ayrımcılık yapmama gibi konularda söz konusu ILO hükümlerinin ruhuna uygun önlemler önereceklerini ve uygulayacaklarını.

Ortak Girişim durumunda, Ortak Girişim unvanı girilecektir. Başvuru sahibi/İsteklinin adına başvuru, teklif veya fiyat teklifini imzalayacak olan kişi Başvuru Sahibi/İstekli adına hareket etmeye yetkili olduğunu tevsik eder vekaletnameyi ibraz edecektir.